- МОНИТОРИНГ

- реализации муниципальной программы

- «Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Александровском муниципальном округе»

- (наименование муниципальной программы)

по итогам за первое полугодие 2024 года

| Ответственный исполнитель программы (Ф.И.О., должность) | Зуева Ольга Михайловна, начальник отдела по жилищным отношениям администрации Александровского муниципального округа |
| --- | --- |

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту) | Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Александровского муниципального округа от 11.03.2024 № 341 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального округа от 24 октября 2023 г. № 1998 «Об утверждении муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Александровском муниципальном округе» | Уточнение объемов финансирования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |

2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2024 год | Фактическое исполнение показателя на 01.07.2024 | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Общая площадь расселенного жилищного фонда | кв.м. | 1 811,90 | 399,90 | 23,1 | По состоянию на 01.07.2024 г.: 1. В реестр наличия непредвиденных обстоятельств внесено 1 жилое помещение № 8 (80,4 кв.м./2 чел) в доме № 20 по ул. 3 Интернационала – собственник выразил отказ от проведения процедур по изъятию жилых помещений, в Александровском г/суде Пермского края заведено дело № 2-87/2023 от 28.12.2022г. Производство по данному делу приостановлено 29.11.2023 г., 18.03.2024 г. судом назначена экспертиза, 12.04.2024 г. произведен осмотр помещения, заключение эксперта получено. Возобновлено производство по делу, идет судебное разбирательство. Собственник предъявил встречные исковые требования, определив возмещение за изымаемое жилое помещение в размере 3,7 млн. руб. Всего переселено 76 человек из 42 жилых помещений общей площадью 1 805,90 кв.м. Исполнение показателей в полном объеме ожидается к концу 2024 года. (обеспечение мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций (этап 2022 года). 2. С Нанимателями 4 жилых помещений (12 человек) заключены соглашения о предоставлении субсидии Нанимателям жилых помещений по договору социального найма в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на приобретение другого жилого помещения в рамках реализации мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017г. (Порядок от 25.03.2022г. № 229-п), на общую площадь 282,20 кв.м. на сумму 10 266 195,00 рублей, в том числе: - за счет средств бюджета Пермского края 6 039 086,25 рублей; - за счет бюджета Александровского муниципального округа 2 013 028,75 рублей; - за счет внебюджетных средств – 2 214 080,00 руб. Остальные Наниматели устно сообщили о намерении подать заявление о предоставлении такой субсидии, занимаются поисками подходящих жилых помещений. 3. Проведена следующая работа с собственниками жилых помещений: - Собственникам 4 жилых помещений (в том числе из 2 жилых помещений 3-м собственникам по 1/3 и одному - 1/6 доли в праве) предоставлена субсидия собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на приобретение другого жилого помещения общей площадью 360,30 кв.м./15 человек (расселяемая площадь 324,42 кв.м.) на сумму 8 960 950,00 рублей. Размер субсидии составляет 4 260 525,16 рублей. 4. Все граждане предоставили договоры купли-продажи жилых помещений общей площадью 751,20 кв.м. (расселяемая площадь 606,62 кв.м./ 27 человек) на сумму 19 227 145,00 рублей, в том числе: - за счет средств бюджета Пермского края 12 691 498,74 руб.; - за счет бюджета Александровского муниципального округа 4 230 499,58 руб.; - за счет внебюджетных средств – 2 305 146,68 руб. 5. С собственником 1 жилого помещения общей площадью 79,00 кв.м заключено соглашение об изъятии жилого помещения и 24.06.2024 г. произведена выплата денежных средств в размере 280 450,00 рублей за счет бюджета Александровского муниципального округа. - 6. Собственник жилого помещения № 8 (30,90 кв.м.) в доме № 24 по ул. 3-го Интернационала умер 10.11.2008, на сегодняшний день в наследство никто не вступил. В связи с чем, вышеуказанное жилое помещение является выморочным имуществом (статья 1151 Гражданского кодекса), 01.07.2024 г. подано заявление нотариусу о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на выморочное имущество. Всего переселено 18 человек из 5 жилых помещений общей площадью 399,90 кв.м. (в том числе 2/3 доли 1 жилого помещения, площадь которых составляет 40,40 кв.м./ 3 человека). Исполнение показателей в полном объеме ожидается к концу 2024 года. (обеспечение мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций (этап 2024 года) |
| 2. | Количество расселенных многоквартирных домов | ед. | 3 | 0 | 0 |  |
| 3. | Площадь переселяемых помещений | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0 | Проведение закупок на приобретение жилых помещений способом электронного аукциона в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ в 2024 году не планировалось. (обеспечение мероприятий по приобретению в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений в целях исполнения вступивших в силу судебных решений) |
| 4. | Количество расселяемых помещений | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 0 | 0 |  |

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Александровском муниципальном округе» | Бюджет округа, тыс. руб. | 13 955,84927 | 4 871,38292 | 34,9 | Проведение мероприятий запланировано на 2024 год, освоение бюджетных средств планируется до конца текущего года |
|  | Краевой бюджет, тыс. руб. | 42343,91991 | 12991,45898 | 30,6 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | 2212,22125 | 1580,70896 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 58511,99043 | 19443,55086 | 33,2 |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: Мероприятия, осуществлялись в текущем режиме. Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.

5. Предложения по корректировке муниципальной программы: отсутствуют.

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы: Исполнение показателей программы ожидается по окончании отчетного периода 2024 г.

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела по жилищным отношениям

администрации Александровского муниципального округа		________________           	Зуева О.М.

(наименование должности)									(расшифровка подписи)