МОНИТОРИНГ

реализации муниципальной программы 

«Жилище»

(наименование муниципальной программы)

по итогам за первое полугодие 2026 года
	Ответственный исполнитель программы

(Ф.И.О., должность)
	Зуева Ольга Михайловна, начальник отдела по жилищным отношениям администрации Александровского муниципального округа 


1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.
	№

п/п
	Реквизиты постановления о внесении изменений 

в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту)
	Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу

	1.
	Постановление администрации Александровского муниципального округа от 30.12.2025 № 1696 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 28 декабря 2024 г. № 2214
	Уточнение объемов финансирования на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов


2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.
	№

п/п
	Целевой показатель
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя на 2026 год
	Фактическое исполнение показателя

на 01.07.2026
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Переселение граждан Александровского муниципального округа из аварийного жилищного фонда»

	1.
	Общая площадь расселенного жилищного фонда

	кв.м.
	1 685,4
	704,0
	41,8
	По состоянию на 1 июля 2026 г.:

1. Проведена следующая работа с нанимателями жилых помещений:

1.1. Заключено 15 муниципальных контрактов на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений площадью не менее 646,4 кв. м./30 человек. Все жилых помещений переданы в муниципальную собственность и предоставлены на условиях договора социального найма. 

1.2. В соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» запланировано объявление электронных закупок на приобретение в муниципальную собственность 5-и благоустроенных жилых помещений общей площадью не менее 129,5 кв.м./8 человек, с последующим предоставлением на условиях договора социального найма. Заявки на проверке в ЦОЗ.

2. Проведена следующая работа с собственниками жилых помещений:

2.1. на основании соглашения об изъятии жилого помещения общей площадью 57,60 кв.м./2 человека перечислено возмещение собственнику на сумму 539 795,00 рублей, в том числе:

- за счет бюджета Пермского края, выделяемого за счет средств Фонда 300 665,80 руб.;

- за счет средств бюджета Пермского края 179 346,90 руб.;

- за счет средств бюджета Александровского муниципального округа 59 782,30 руб.

Исполнение показателей в полном объеме ожидается к концу 2026 года. 
(переселение граждан из аварийного жилищного фонда с целью реализации мероприятий федерального проекта «Жильё» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
(с участием/без участия средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»).

	2.
	Количество расселенных многоквартирных домов

	ед.
	4
	1
	25
	

	3.
	Количество переселяемых граждан
	чел.
	91
	32
	35,1
	

	4.
	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
	%
	22,8
	8
	35,1
	

	Подпрограмма 2 «Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Александровском муниципальном округе»

	1.
	Общая площадь расселенного жилищного фонда

	кв.м.
	1 423,8
	1 152,23
	80,9
	1. По состоянию на 1 июля 2026 г.:

1.1. Проведена следующая работа с нанимателями жилых помещений:
1.1.1. наниматель 1 жилого помещения № 6 в доме № 31 по
ул. Нагорная в г. Александровск общей площадью 61,6 кв.м./4 человека выразил отказ от предоставления субсидии, в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 07 мая 2026 года объявлен электронный аукцион на приобретение в муниципальную собственность благоустроенного жилого помещения общей площадью не менее 61,6 кв.м. с последующим предоставлением его на условиях договора социального найма. 27 мая 2026 года с ИП Кивелев Д.С. заключен муниципальный контракт
№ 0356500001426003946 на приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений (в г. Александровске) для расселения граждан из аварийного жилищного фонда, акт приема-передачи жилого помещения подписан 15 июня 2026 года, договор социального найма заключен 24 июня 2026 года.

1.1.2. в реестр контрактов внесены договоры купли-продажи по 21 жилому помещению, общей площадью 1 004,8 кв.м. (расселяемая площадь 1 055,3 кв.м./ 
42 человека/18 жилых помещений – граждане расселяются по Порядку 229-п от 25 марта 2022г.) на общую сумму 46 150 020,67 рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Пермского края - 25 053 101,91 рублей;

- за счет средств бюджета Александровского муниципального округа - 8 351 033,99 рублей;

- за счет внебюджетных средств 12 745 884,77 рублей.

1.2. Проведена следующая работа с собственниками жилых помещений:

1.2.1. в реестр контрактов внесены 2 соглашения об изъятии жилых помещений общей площадью 75,8 кв. м./2 человека на сумму 1 159 299,00 рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Пермского края  869 474,25 рублей;

- за счет бюджета Александровского муниципального округа 289 824,75 рублей.

1.3. В реестр наличия непредвиденных обстоятельств внесено 1 жилое помещение № 1 в доме № 31 по ул. Нагорная г. Александровск (37,1 кв. м./ 1 человек), наниматель которого не выходит на связь, местонахождение его не известно. 29 апреля 2026г. подано исковое заявление в Александровский городской суд Пермского края 
о признании нанимателя утратившим право пользования указанным жилым помещением. 26 мая 2026 года вынесено заочное решение в пользу муниципального образования, в законную силу не вступило.

(расселение многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 03 марта 2026 г. № 113-п).
2. По состоянию на 01 июля 2026 г.:

2.1.Договор социального найма на 1 жилое помещение общей площадью 43,2 кв.м. (кв. № 2/ расселяемая площадь 38,3 кв.м./2 человека) подписан 16 февраля 2026 года после получения нанимателем дополнительных документов (выписка из ЕГРН, поквартирная карточка, справка об отсутствии задолженности по оплате ЖКУ), которые он запросил у наймодателя. 

Договор социального найма на 1 жилое помещение общей площадью 41,4 кв.м. (кв. № 8/расселяемая площадь 37,6 кв.м./4 человека) подписан 22 апреля 2026 года в связи с тем, что наниматель находился в зоне боевых действий СВО.

2.2. Наниматель 1 жилого помещения (кв. № 7) общей площадью 53,5 кв.м./1 человек выразил предварительное письменное согласие на вселение в свободное жилое помещение муниципального жилищного фонда, договор социального найма заключен 06 марта 2026 года.

2.3. В реестр наличия непредвиденных обстоятельств внесено 1 жилое помещение  (№ 6/расселяемая площадь 39,1 кв. м./1 человек), наниматель которого не выходит на связь, местонахождение его не известно. 03 июня 2026г. подано исковое заявление в Александровский городской суд Пермского края о признании нанимателя утратившим право пользования указанным жилым помещением. Судебное заседание назначено на 07 июля 2026 года.

 (расселение многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 01 сентября 2025 г. № 707-п).
3. В реестр наличия непредвиденных обстоятельств внесены 2 жилых помещения общей площадью 74,33 кв.м.:

3.1. Жилое помещение № 9 в доме № 11 по ул. Домостроителей рп. Яйва (48,5 кв.м./1 человек), собственник которого не выходит на связь. В Александровском городском суде Пермского края 13 января 2026 г. вынесено заочное решение по гражданскому делу
№ 2-32/2026 (2-549/2025) об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд путем предоставления выкупной стоимости. Судебное решение вступило в  законную силу 21 апреля 2026 года. Решается вопрос о перечислении выкупной цены за жилое помещение в депозит нотариуса, так как собственник не выходит на связь, местонахождение его не известно. 29 мая  2026 года администрацией Александровского муниципального округа направлены письма нотариусам Александровского нотариального округа Старцевой Л.В., Бабиной И.С. об открытии депозитного счета. 10 июня 2026 года от нотариуса Старцевой Л.В. поступил ответ о предоставлении дополнительной информации: контактных данных кредитора, его адрес, телефон, основание внесения денежных средств в депозит, просьба выдать Распоряжение на перечисление денег в депозит нотариуса, гарантия оплаты нотариального тарифа нотариусу.
11 июня 2026 года указанная информация направлена нотариусу Старцевой Л.В. От нотариуса Бабиной И.С. ответ не поступил.
3.2. Жилое помещение № 4 в доме № 7 по ул. Яйвинская рп. Яйва (25,83 кв.м./2 человека). В Александровском городском суде Пермского края 20 января 2026 г. вынесено заочное решение в пользу муниципального образования по гражданскому делу № 2-50/2026 (600/2025) о снятии запретов на совершение регистрационных действий (далее – запреты). Судебное решение вступило в законную силу 25 марта 2026 года. Запреты не сняты, 16 и 17 апреля 2026 года Министерством строительства Пермского края направлены письма в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю и Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

(расселение многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 28 января 2025 г. № 44-п). Исполнение показателей в полном объеме ожидается к концу 2026 года. 

	2.
	Количество расселенных многоквартирных домов
	ед. 
	10
	6
	60
	

	3.
	Количество переселяемых граждан
	чел.
	57
	52
	91,2
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Количество выполненных технических обследований
	ед.
	6
	3
	50
	Договор заключен, исполнение показателей в полном объеме ожидается к концу 2026 года.

	5.
	Количество изготовленных информационных щитов (табличек)
	ед.
	15
	8
	53,3
	Договор заключен, исполнение показателей в полном объеме ожидается к концу 2026 года.


3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Причины не освоения 

бюджетных средств, прогнозная оценка освоения

	
	Источник финансирования
	План
	Факт
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Жилище»
	Итого, руб.
	116 198 090,41
	52 914 994,67
	45,5
	Освоение бюджетных средств планируется до конца 2026 года.

	Подпрограмма 1 «Переселение граждан Александровского муниципального округа из аварийного жилищного фонда»
	Бюджет округа, руб.


	4 196 573,07
	1 947 776,94
	46,4
	Освоение бюджетных средств планируется до конца 2026 года.

	
	Краевой бюджет, руб.


	23 459 876,02
	5 843 330,77
	24,9
	

	
	Федеральный бюджет, руб.


	34 773 458,57
	9 796 042,84
	28,2
	

	
	Внебюджетные источники, руб.
	0,0
	0,0
	0
	

	
	Итого, руб.
	62 429 907,66
	17 587 150,55
	28,2
	

	Подпрограмма 2 «Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Александровском муниципальном округе»
	Бюджет округа, руб.


	16 008 785,65
	11 261 817,30
	70,3
	Освоение бюджетных средств планируется до конца 2026 года.

	
	Краевой бюджет, руб.


	37 759 397,10
	24 066 026,82
	63,7
	

	
	Федеральный бюджет, руб.


	0,0
	0,0
	0
	

	
	Внебюджетные источники, руб.


	0,0
	0,0
	0
	

	
	Итого, руб.
	53 768 182,75
	35 327 844,12
	65,7
	

	Подпрограмма 3 «Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания»
	Бюджет округа, руб.


	0,0
	0,0
	0
	Реализация мероприятий в 2026 году не планируется.

	
	Краевой бюджет, руб.


	0,0
	0,0
	0
	

	
	Федеральный бюджет, руб.


	0,0
	0,0
	0
	

	
	Внебюджетные источники, руб.


	0,0
	0,0
	0
	

	
	Итого, руб.


	0,0
	0,0
	0
	


4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы: Мероприятия осуществлялись в текущем режиме. Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют. 

5. Предложения по корректировке муниципальной программы: отсутствуют.
6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы: Исполнение показателей (индикаторов) программы ожидается по окончании отчетного периода 2026 г.

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела по жилищным отношениям

________________           
О.М. Зуева

              (наименование должности)





                (расшифровка подписи)

