### МОНИТОРИНГ

### реализации муниципальной программы

### «Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе»

### (наименование муниципальной программы)

по итогам за 9 месяцев 2023 г.

| Ответственный исполнитель программы (Ф.И.О., должность) | Галкин Антон Михайлович – начальник отдела реализации инвестиционных проектов |
| --- | --- |

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту) | Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление от 25.01.2022 г. № 51 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной среды в Александровском муниципальном округе» | Утверждение программы. |
| 2. | Постановление от 06.12.2022 г. «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального округа от 25 января 2022 г. № 51» | Внесение изменений в программу связанные с разработкой и утверждением бюджета Александровского муниципального округа на 2023 год и плановые периоды 2024-2025 годов |

2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2023 год | Фактическое исполнение показателя на 01.10.2023 года | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Увеличение доли дворовых территорий многоквартирных домов округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов округа. | % | 5 | 0 | 0 | В данный момент работы в рамках муниципальной программы находятся в стадии реализации. Работы не были выполнены в срок. Работы приняты и оплачены в октябре 2023 г. |
| 2 | Увеличение доли общественных территорий (скверов, парков, площадей) округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий округа. | % | 5 | 0 | 0 | В данный момент работы в рамках муниципальной программы находятся в стадии реализации. Работы не были выполнены в срок. Работы приняты и оплачены в октябре 2023 г. |
| 3 | Увеличение доли проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием и трудовым участием граждан, заинтересованных лиц | % | 0,3 | 0 | 0 | В данный момент работы в рамках муниципальной программы находятся в стадии реализации. Работы не были выполнены в срок. Работы приняты и оплачены в октябре 2023 г. |

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Бюджет округа, тыс.руб. | 1374,35 | 0,0 | 0,0 | В данный момент работы в рамках муниципальной программы находятся в стадии реализации. В соответствии с заключенными муниципальными контрактам сроки завершения работ установлены в 3 квартале 2023 г. |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 3667,84 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 8701,34 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 13743,53 | 0,0 | 0,0 |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, оказывающим максимальное влияние на степень реализации муниципальной программы в части сроков её реализации является сезонность проводимых работ. Основные работы по благоустройству проводятся в весенне-летний период и в первой половине года работа, чаще всего находятся в стадии реализации. Задержка по срокам реализации выполнения работ связана с низкой исполнительской дисциплиной подрядчиков, которые значительно затянули сроки выполнения работ и сроки сдачи работ. За не своевременное исполнение работ с подрядчиков были взысканы пени и неустойки.

5. Предложения по корректировке муниципальной программы.

В муниципальную программу «Формирование комфортной среды в Александровском муниципальном округе» по результатам реализации мероприятий будут внесены изменения в части касающейся объемом финансирования программы. Это обусловлено тем, что при проведении конкурсных процедур возникает экономия средств, которая может быть направлена на реализацию дополнительных работ по мероприятию или возвращена в соответствующие бюджеты в качестве экономии.

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.

Все мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной среды в Александровском муниципальном округе» будут завершены в соответствующие сроки и в полном объеме. Риски в данный момент отсутствуют.

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела реализации инвестиционных проектов							       А.М. Галкин

(наименование должности)										(расшифровка подписи)