2

[image: image1.png]AJIMUHUCTPALIUAS

AJIEKCAHJAPOBCKOI'O MYHUILUUITA/IBHOI'O OKPYTA
INEPMCKOI'O KPASA

IMTOCTAHOBJEHMUE

No




О внесении изменений в муни-ципальную программу «Управ-ление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа», ут-вержденную постановлением администрации Александровс-кого муниципального округа от 30 декабря 2025 г. № 1694
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом Александровского муниципального округа Пермского края, решением Думы Александровского муниципального округа «О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 16 декабря 2025 г. 
№ 96 «О бюджете Александровского муни​ципального округа Пермского края
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» от 19 марта 2026 г. 
№ 112, со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Александровского муниципального округа Пермского края от 12 июля 2023 г. № 898 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа», постановлением администрации Александровского муниципального округа Пермского края от 24 октября 2024 г. № 1727 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского муниципального округа», 
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа, утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 30 декабря 2025 г. № 1694, изменения, изложив ее в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3.  Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www. aleksraion.ru).

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

Глава муниципального округа – 

глава администрации Александровского 
муниципального округа

                    
                    О.Э. Белобаржевская 

Приложение 1 

к постановлению 
администрации 
Александровского 

муниципального округа

от 23.03.2026 № 347
Муниципальная программа

«Управление жилищно-коммунальным хозяйством 

Александровского муниципального округа»

(МП «Управление ЖКХ АМО»)

1. Паспорт муниципальной программы

«Управление жилищно-коммунальным хозяйством

Александровского муниципального округа»

	1
	Координатор муниципальной программы
	Первый заместитель главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству



	2

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа (Отдел ЖКХ)

	3


	Соисполнители муниципальной программы
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

Министерство территориального развития Пермского края

Территориальное управление р.п. Яйва

Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва



	
	Цели муниципальной программы
	Обеспечение качественного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Александровского муниципального округа


	5
	Задачи муниципальной программы
	- обеспечение разработки нормативно-правовых актов регулирующих организацию предоставления коммунальных услуг потребителям;

- разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- проведение ремонтных работ, в том числе аварийно-восстановительных работ, содержания, подготовки к работе муниципального имущества систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, жилого и не жилого фонда;

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов;

- приобретение в муниципальную собственность коммунальной техники;

- предоставление субсидии муниципальным унитарным (казенным) предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям, в том числе на подготовку объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период;

- участие в краевых программах по улучшению качества системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- исполнения обязательств собственника имущества и учредителя муниципальных унитарных предприятий по несению бремени субсидиарной ответственности перед кредиторами, в том числе в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных предприятий

	6

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	Срок реализации программы 2026-2028 годы

	7
	Подпрограммы
	Отсутствуют

	8

	Показатели (индикаторы) муниципальной программы
	№№п/п

Наименование показателя

(индикатора)

Ед. изм.
Значения показателей

(индикаторов)

2026

2027

2028

11

Количество мест (площадок), содержащихся за счет бюджета

шт.

96

96

96

22

Количество обустроенных мест (площадок) ТКО

шт.

22

10

10

3
Количество обустроенных контейнерных площадок в рамках реализации программы «Комфортный край»
ед.

15

0

0

34
Количество предприятий, получивших субсидию

ед.

2

0

0

45
Протяженность  реконструированных сетей

м

8 140

0

0

5

6

Количество разработанных проектных работ

ед.

3

0

0

7

Количество отремонтированных жилых (не жилых) помещений жилищного фонда

ед.

7

0

0



	9


	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	Тыс.руб.

Источники финансирования

2026
2027
2028
Всего, в том числе:

126 179,15068
5 843,65462

5 843,65462

Федеральный бюджет

0,00000
0,00000
0,00000
Краевой бюджет

76 509,00690
0,00000

0,00000

Местный бюджет

49 670,14378
5 843,65462

5 843,65462

Внебюджетные источники

0,00000
0,00000
0,00000


	1


	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Бесперебойная и безаварийная работа объектов коммунального хозяйства округа, предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг. Оказание финансовой поддержки 1 муниципальному предприятию ЖКХ; обустройство мест (площадок) ТКО не менее 30 штук; содержание мест (площадок) ТКО за счет средств местного бюджета не менее 96 шт.; проведение работ по реконструкции коммунальных сетей протяженностью не менее 8 140 м., осуществление ремонта жилых (не жилых) помещений жилищного фонда не менее 7 помещений;


2. Общая характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства

Александровского муниципального округа

На текущую дату состояние жилищно-коммунального хозяйства в целом удовлетворительное. На территории округа осуществляют деятельность по предоставлению коммунальных услуг 6 ресурсоснабжающих предприятий, в том числе 4 муниципальных; 6 управляющих компаний по содержанию жилищного фонда, в том числе 2 муниципальных, создано в многоквартирных домах 21 ТСЖ, содержание 3 МКД осуществляется по непосредственному управлению. 

Общее количество многоквартирных домов составляет 241 ед. площадью 527649,89 кв. м. 

На территории округа находятся в эксплуатации 8 котельных, 3 из которых бытовые муниципальные котельные, расположенные в п. Скопкортная, с. Усть-Игум, г. Александровск на территории МУП «КЭС»; 4 промышленные муниципальные котельные, расположенные в г. Александровск, рп. Всеволодо-Вильва, п. Ивакинский карьер. На территории п. Карьер Известняк расположена газовая котельная, которая находится в частной собственности. Услуги по теплоснабжению в рп. Яйва осуществляет Яйвинская ГРЭС. 

Протяженность сетей теплоснабжения в двухконтурном исполнении составляет 57,98 км, в том числе муниципальных 34,77 км. Протяженность ветхих тепловых сетей составляет 6,81 км, из них 4,32 км муниципальные. Средний износ сетей теплоснабжения составляет 42%. Обслуживание сетей теплоснабжения осуществляется 5 ресурсоснабжающими предприятиями, из которых 3 предприятия муниципальные.

Протяженность сетей водоснабжения составляет 127,83 км, в том числе муниципальных 73,43 км. Протяженность ветхих сетей водопровода составляет 44,22 км, из них 26,80 км муниципальные. Средний износ сетей водоснабжения составляет 70%.

Протяженность сетей водоотведения составляет 72,96 км, в том числе муниципальных 39,28 км. Протяженность ветхих канализационных сетей составляет 25,27 км, из них 20,66 км муниципальные. Средний износ сетей водоотведения составляет 70%.

Обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения осуществляют 3 муниципальных предприятия.

На территории Александровского муниципального округа в реестре мест (площадок) ТКО включено 197 площадка, в том числе 147 площадок (с учетом лесной), находящихся в муниципальной собственности.

Ежегодно осуществлялась финансовая помощь муниципальным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства из краевого и местного бюджетов. Проводятся работы по регистрации, обустройству и содержанию мест (площадок) ТКО, по ремонту коммунальных сетей, подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду. Учитывая большой износ коммунальных сетей и необходимость проведения работ по капитальному ремонту (реконструкции) коммунальных сетей, с целью бесперебойной и безаварийной работы объектов коммунального хозяйства округа, предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг работа по указанным направлениям должна быть продолжена.
3. Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью Программы является:
рост качества жизни населения;

обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами;

обеспечение бесперебойной и безаварийной работы объектов коммунального комплекса.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
обеспечение разработки НПА регулирующих организацию предоставления коммунальных услуг потребителям;

разработка ПСД на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов ЖКХ;

участие в реализации государственных, краевых программах в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы;

предоставление субсидии муниципальному казенному предприятию в сфере ЖКХ в рамках исполнения обязательств собственника имущества и учредителя по несению бремени субсидиарной ответственности перед кредиторами.

4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации Программы производится исходя из степени достижения цели и задач, предусмотренных Программой, в соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности реализации программ Александровского муниципального округа. 
5. Перечень мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и непосредственных результатов приведен в приложении 1 к МП «Управление ЖКХ АМО».

6. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы
Система показателей (индикаторов) Программы включает основные показатели (индикаторы), характеризующие решение задач и достижение целей Программы, а также показатели (индикаторы), количественно отражающие ход реализации основных мероприятий Программы.

Показатели (индикаторы) Программы соответствуют её целям и задачам.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы с расшифровкой плановых значений по годам приведены в приложении 2 к МП «Управление ЖКХ АМО».

Сведения о порядке сбора информации и методики расчета показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении 3 к МП «Управление ЖКХ АМО».

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы составляет 137 866,45992 тыс. руб., в том числе по годам:
2026 году – 126 179,15068 тыс. руб.;
2027 году – 5 843,65462 тыс. руб.;
2028 году – 5 843,65462 тыс. руб.
в том числе из местного бюджета 61 357,45302 тыс.  руб., в том числе по годам:
2026 году – 49 670,14378 тыс. руб.;
2027 году – 5 843,65462 тыс. руб.;
2028 году – 5 843,65462 тыс. руб.
Сводные финансовые затраты Программы приведены в приложении 4 к МП «Управление ЖКХ АМО».

8. Основные меры правового регулирования
К основным мерам правового регулирования, направленным на выполнение мероприятий Программы, относится разработка и принятие, в случае необходимости, муниципальных нормативных правовых актов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства.

9. Риски и меры по управлению рисками

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Программы на уровне Александровского муниципального округа;

организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении;

финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы;

непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Российской Федерации и Пермского края, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации средств бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Программы.

Уровень влияния – умеренный. 

Институционально-правовые риски: отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий Программы.

Меры по снижению риска: принятие нормативных правовых актов Александровского муниципального округа, регулирующих предпринимательскую деятельность.

Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Программы; недостаточная гибкость и адаптируемость Программы к изменению тенденций экономического развития.

Меры по снижению риска: повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска.

Уровень влияния – высокий.

Финансовые риски: дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий Программы.

Меры по снижению риска: обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Программы, в соответствии с ожидаемыми конечными результатами.

Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы.

Меры по снижению риска: осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Поскольку в рамках реализации Программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в ходе реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности.
10. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Порядок оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:
Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,

где

Сдц – степень достижения целей (решения задач);

Сдп – степень достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N – количество показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Степень достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф / Зп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп / Зф,

где

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограмм);

Зп – плановое значение показателя (индикатора) реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений показателей.

В случае если уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю (индикатору) принимается равным 1.

Оценка степени достижения целей, решения задач муниципальной программы (подпрограмм) рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), отраженных в приложении к муниципальной программе;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где

Уф – уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф

	Показатель эффективности
	Уровень эффективности

	Эмп = 100%
	наивысший

	95% <= Эмп < 100%
	высокий

	80% <= Эмп < 95%
	средний

	Эмп < 80%
	низкий


	Приложение 1

к муниципальной программе «Управление жилищно-коммунальным
хозяйством Александровского муниципального округа»



Перечень мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм) 

«Управление жилищно-коммунальным хозяйством

Александровского муниципального округа»
	№

п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Обеспечение качественного функционирования коммунального комплекса Александровского муниципального округа

	1.1.1
	Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа
	Отдел ЖКХ

Территориальное управление
рп. Яйва

Территориальный отдел
рп. Всеволодо-Вильва
	2026
	2028
	Количество созданных мест (площадок) ТКО, шт.

Количество мест (площадок), содержащихся за счет бюджета, шт.

Количество обустроенных мест (площадок) ТКО, шт.

	1.1.2.
	Реализация мероприятий по направлению «Наша улица»
	Отдел ЖКХ

Территориальное управление
рп. Яйва
	2026
	2026
	Количество созданных мест (площадок) ТКО, шт.

Количество мест (площадок), содержащихся за счет бюджета, шт.

Количество обустроенных мест (площадок) ТКО, шт.

	1.1.3.
	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)- капитальный ремонт сетей теплоснабжения р.п. Всеволодо-Вильва
	Отдел ЖКХ

Территориальный отдел
рп. Всеволодо-Вильва
	2026
	2026
	Протяженность  реконструированных сетей, м.

Численность населения, для которого улучшается качество коммунальных услуг, чел.

	1.1.4.
	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) - капитальный ремонт сетей водоснабжения р.п. Яйва (второй этап)
	Отдел ЖКХ
Территориальное управление
рп. Яйва


	2026
	2026
	Протяженность  реконструированных сетей, м.

Численность населения, для которого улучшается качество коммунальных услуг, чел.

	1.1.5.
	Реализация мероприятий по направлению «Качественное водоснабжение»

- обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения в 
п. Лытвенский
	Отдел ЖКХ


	2026
	2026
	Количество обустроенных зон санитарной охраны источников водоснабжения, ед.

	1.1.6.
	Субсидии МУП «Яйва-Водоканал»  на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с предоставлением жилищно-коммунальных услуг в 
п. Скопкортная
	Отдел ЖКХ


	2026
	2026
	Количество предприятий, получивших субсидию, ед.

	1.1.7.
	Разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт системы теплоснабжения г. Александровска Пермского края»
	Отдел ЖКХ
	2026
	2026
	Количество разработанных проектных работ, ед.

	1.1.8.
	Разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт сетей водоотведения р.п. Яйва»

	Отдел ЖКХ
Территориальное управление
рп. Яйва
	2026
	2026
	Количество разработанных проектных работ, ед.

	1.1.9.
	Разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт сетей водоотведения р.п. Всеволодо-Вильва»
	Отдел ЖКХ
Территориальный отдел
рп. Всеволодо-Вильва
	2026
	2026
	Количество разработанных проектных работ, ед.

	1.1.10
	Субсидия МУП «ЯйваДом» на компенсацию выпадающих доходов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов
	Отдел ЖКХ


	2026
	2026
	Количество предприятий, получивших субсидию, ед.

	1.1.11
	Ремонт жилых (нежилых) помещений, находящихся в муниципальной собственности
	Отдел ЖКХ
Территориальное управление
рп. Яйва

Территориальный отдел
рп. Всеволодо-Вильва
	2026
	2026
	Количество отремонтированных жилых помещений, ед.

	1.1.12
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Отдел ЖКХ


	2026
	2026
	Количество полученных заключений, ед.


Приложение 2

к муниципальной программе 

«Управление жилищно-коммунальным
хозяйством Александровского муниципального округа»

Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы (подпрограмм) 

«Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»

	№

п/п
	Наименование показателя

(индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов)
	

	
	
	
	на начало реализации программы

(факт)
	2026
	2027
	2028
	Наименование программных мероприятий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Управление жилищно-коммунальным хозяйством 
Александровского муниципального округа»
	Приложение 


	1.
	Количество мест (площадок), содержащихся за счет бюджета
	шт.
	
	96
	96
	96
	

	2.
	Количество обустроенных мест (площадок) ТКО
	шт.
	
	22
	10
	10
	

	3.
	Количество обустроенных контейнерных площадок в рамках реализации программы «Комфортный край» 
	ед.
	
	15
	0
	0
	

	4.
	Количество предприятий, получивших субсидию
	ед.
	
	2
	0
	0
	

	5.
	Протяженность  реконструированных сетей
	м
	
	8 140
	0
	0
	

	6.
	Количество разработанных проектных работ
	ед.
	
	3
	0
	0
	
	

	7.
	Количество отремонтированных жилых (нежилых) помещений жилищного фонда
	ед.
	
	7
	0
	0
	
	


	Приложение 3

к муниципальной программе 

«Управление жилищно-коммунальным
хозяйством Александровского муниципального округа»




Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление жилищно-коммунальным хозяйством
Александровского муниципального округа»

	№ п/п
	Наименование показателя

(индикатора)
	Единица

измерения
	Периодичность и сроки формирования фактического значения показателя

(индикатора)
	Показатель (индикатор)

на дату/ за период
	Формула (алгоритм) расчета фактического значения показателя

(индикатора)
	Источник информации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Количество мест (площадок), содержащихся за счет бюджета

	шт.
	полугодие, год
	
	
	акты выполненных работ

	2.
	Количество обустроенных мест (площадок) ТКО

	шт.
	полугодие, год
	
	
	акты выполненных работ

	3.
	Количество обустроенных контейнерных площадок в рамках реализации программы «Комфортный край»
	шт.
	год
	
	
	акты выполненных работ

	3.
	Количество предприятий, получивших субсидию
	ед.
	полугодие, год
	
	
	Реестр регистрации Соглашений о предоставлении субсидии АМО

	4.
	Протяженность  реконструированных сетей

	м
	год
	
	
	акты выполненных работ

	5.
	Количество разработанных проектных работ
	ед.
	год
	
	
	акты выполненных работ

	6.
	Количество отремонтированных жилых (нежилых) помещений жилищного фонда
	ед.
	полугодие, год
	
	
	акты выполненных работ


Приложение 4

к муниципальной программе «Управление жилищно-коммунальным
хозяйством Александровского муниципального округа»

	Сводные финансовые затраты муниципальной программы
«Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Источник финансирования
	Расходы на реализацию Программы, тыс.руб.

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Муниципальная программа «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»
	Всего, в т.ч.:
	126 179,15068
	5 843,65462
	5 843,65462
	137 866,45992

	
	
	Краевой бюджет
	76 509,00690
	0,00000
	0,00000
	76 509,00690

	
	
	Местный бюджет
	49 670,14378
	5 843,65462
	5 843,65462
	61 357,45302

	1.1.
	Основное мероприятие «Обеспечение качественного функционирования коммунального комплекса округа»
	Всего, в т.ч.:
	126 179,15068
	5 843,65462
	5 843,65462
	137 866,45992

	
	
	Краевой бюджет
	76 509,00690
	0,00000
	0,00000
	76 509,00690

	
	
	Местный бюджет
	49 670,14378
	5 843,65462
	5 843,65462
	61 357,45302

	1.1.1.
	Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа
	Местный бюджет
	5 460,13237
	5 843,65462
	5 843,65462
	17 147,44161

	1.1.2.
	Реализация мероприятий по направлению "Наша улица"
	Всего, в т.ч.:
	2 514,57390
	0,00000
	0,00000
	2 514,57390

	
	
	Краевой бюджет
	2 263,11651
	0,00000
	0,00000
	2 263,11651

	
	
	Местный бюджет
	251,45739
	0,00000
	0,00000
	251,45739

	1.1.3.
	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)
- капитальный ремонт сетей теплоснабжения 
р.п. Всеволодо-Вильва
	Всего, в т.ч.:
	42 030,00000
	0,00000
	0,00000
	42 030,00000

	
	
	Краевой бюджет
	29 421,00000
	0,00000
	0,00000
	29 421,00000

	
	
	Местный бюджет
	12 609,00000
	0,00000
	0,00000
	12 609,00000

	1.1.4.
	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)
- капитальный ремонт сетей водоснабжения р.п. Яйва (второй этап)
	Всего, в т.ч.:
	60 000,00000
	0,00000
	0,00000
	60 000,00000

	
	
	Краевой бюджет
	42 000,00000
	0,00000
	0,00000
	42 000,00000

	
	
	Местный бюджет
	18 000,00000
	0,00000
	0,00000
	18 000,00000

	1.1.5.
	Реализация мероприятий по направлению «Качественное водоснабжение» 
- обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения в п. Лытвенский
	Всего, в т.ч.:
	3 766,52053
	0,00000
	0,00000
	3 766,52053

	
	
	Краевой бюджет
	2 824,89039
	0,00000
	0,00000
	2 824,89039

	
	
	Местный бюджет
	941,63014
	0,00000
	0,00000
	941,63014

	1.1.6.
	Субсидии МУП «Яйва-Водоканал»  на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с предоставлением жилищно-коммунальных услуг в п. Скопкортная
	Местный бюджет
	779,95770
	0,00000
	0,00000
	779,95770

	1.1.7.
	Разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт системы теплоснабжения г. Александровска Пермского края»
	Местный бюджет
	6 018,36392
	0,00000
	0,00000
	6 018,36392

	1.1.8.
	Разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт сетей водоотведения р.п. Яйва»
	Местный бюджет
	1 505,71476
	0,00000
	0,00000
	1 505,71476

	1.1.9.
	Разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт сетей водоотведения р.п. Всеволодо-Вильва»
	Местный бюджет
	782,16250
	0,00000
	0,00000
	782,16250

	1.1.10.
	Субсидия МУП «ЯйваДом» на компенсацию выпадающих доходов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов
	Местный бюджет
	300,00000
	0,00000
	0,00000
	300,00000

	1.1.11.
	Ремонт жилых (нежилых) помещений, находящихся в муниципальной собственности
	Местный бюджет
	2 638,20275
	0,00000
	0,00000
	2 638,20275

	1.1.12.
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Местный бюджет
	383,52225
	0,00000
	0,00000
	383,52225


Рассылается: дело, фин.управление, отд. ЖКХ, Захарова Е.В., прокуратура, сайт АМО

	Согласовано:

Заместители главы

администрации
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Другие заинтересованные

лица

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
Юридический отдел

_______________________

Руководитель аппарата

_______________________

Исполнитель:

_______________________
Отметка о проведении ОРВ

(заполняется исполнителем):

______________________________________________

(приводятся дата и номер заключения Экспертного совета либо указывается, что ОРВ не подлежит)

Отпечатано 

в отделе орг. работы и делопроизводства

________________________
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