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Об утверждении годового отче-та о ходе реализации и оценке эффективности реализации му-ниципальной программы «Орга-низация транспортного обслу-живания населения Александ-ровского муниципального окру-га» за 2025 год
Руководствуясь пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального округа Пермского края от 12 июля 2023 г. № 898 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа»,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа» за 2025 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru) в разделе «Муниципальные программы».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского

муниципального округа





О.Э. Белобаржевская 

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского 

муниципального округа

от 25.02.2026 № 212
Годовой отчет 

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа» за 2025 год

Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального округа от 28 декабря 2024 г. № 2199 «Об утверждении муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа». Реализация Программы предусмотрена в период 2025-2027 годов и направлена на обеспечение комфортных, безопасных, регулярных и бесперебойных пассажирских перевозок по установленным муниципальным маршрутам.

Цель Программы – обеспечение населения услугами пассажирских перевозок.

Реализация Программы позволяет решать следующие задачи:

создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг населению; 

организация транспортного обслуживания населения между населенными пунктами в границах Александровского муниципального округа;

обеспечение регулярности движения автобусов на маршрутах;

повышение комфорта перевозки пассажиров автобусами.

Реализация Программы обеспечивается за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и бюджета Александровского муниципального округа.

В 2025 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

1. Организация пассажирских перевозок автобусами по муниципальному маршруту по регулируемым тарифам по рп. Яйва (№ 1 «Ж/д вокзал – 
ул. Новая»).
2. Организация пассажирских перевозок автобусами по муниципальному маршруту по регулируемым тарифам по г. Александровск (№ 3 «Халтурина -Сады Заоничкой – Сады за прудом» г. Александровск).

3. Организация пассажирских перевозок автобусами по муниципальным

маршрутам по г. Александровск и его пригороду (маршрут № 4 «Халтурина - Трактовая» г. Александровск, № 5 «Кирова - Заоничка» 
г. Александровск, № 125 «Александровск - Луньевка», № 126 «Александровск – Лытвенский»).

4. Организация пассажирских перевозок автобусами по муниципальному маршруту по регулируемым тарифам до рп. Яйва (№ 110 «Яйва – Александровск»)
5. Организация пассажирских перевозок автобусами по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам до п. Скопкортная и с. Усть–Игум 
(№ 876 «Александровск – Скопкортная» с заездом каждую 2-ю и 4-ю среду в 
п. Чикман, № 127 «Александровск – Усть-Игум»).
6. Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.

7. Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов.
В бюджете Александровского муниципального округа на организацию пассажирских перевозок на территории Александровского муниципального округа было утверждено финансирование в размере 19 349,63627 тыс. руб. 

Освоение средств  не выполнено в полном объеме и составило 19 340,71024 тыс. руб. за счет средств бюджета Александровского муниципального округа (100 %), за счет средств федерального бюджета (92,85 %), средств бюджета Пермского края (96,27 %).

Эффективность Программы оценивалась системой значений показателей (индикаторов). Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в Приложении 1 к Программе.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы представлена в Приложении 2 к Программе. 

Исполнение программы осуществлялось на должном уровне. Оценка эффективности Программы представлена в Приложении 3 к Программе.

Приложение 1

к годовому отчету о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации 

муниципальной программы

«Организация транспортного обслуживания Александровского

муниципального округа»
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

«Организация транспортного обслуживания населения

Александровского муниципального округа»

 (наименование муниципальной программы)
по итогам 2025 года
	№

п/п
	Показатель

(индикатор)
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя

(индикатора)
	Фактическое значение показателя

(индикатора)
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора)

 (причины отклонения, 

низкого уровня)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Организованные перевозки по муниципальным маршрутам 


	Кол-во
	10
	10
	100
	

	
	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа 


	%
	0,2
	0,2
	100
	


Приложение 2

к годовому отчету о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации 

муниципальной программы

«Организация транспортного обслуживания Александровского

муниципального округа»
Информация
об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий 

«Организация транспортного обслуживания населения

Александровского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Пояснения, причины не освоения средств

	
	источник финансирования
	план,

тыс.руб.
	факт, тыс.руб.
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная прог-рамма «Организация транспортного обслу-живания населения Александровского му-ниципального округа»


	федеральный бюджет
	50,73350
	47,10650
	92,85 %
	Неисполнение сло-жилось в резуль-тате фактический потребности на возмещение затрат, финансирование средств произво-дится по заявкам, поданым адми-нистрацией округа



	
	краевой бюджет
	142,22200
	136,92297
	96,27 %
	Неисполнение сло-жилось в резуль-тате фактический потребности на возмещение затрат, финансирование средств произво-дится по заявкам, поданым адми-нистрацией округа



	
	бюджет округа
	19 156,68077
	19 156,68077
	100,0 %
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Итого
	19 349,63627
	19 340,71024
	99,95 %
	Неисполнение сло-жилось в резуль-тате фактический потребности на возмещение затрат, финансирование средств произво-дится по заявкам, поданым адми-нистрацией округа

	Изготовление карт мар-шрутов
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	-
	

	
	краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	-
	

	
	бюджет округа
	3,08000
	3,08000
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00000
	0,00000
	-
	

	
	Итого


	3,08000
	3,08000
	100
	

	Организация пасса-жирских перевозок автобусами по муни-ципальному маршруту по регулируемым тари-фам по рп. Яйва (№ 1)
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	-
	

	
	краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	-
	

	
	бюджет округа
	2 810,63119
	2 810,63119
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00000
	0,00000
	-
	

	
	Итого
	2 810,63119
	2 810,63119
	100
	

	Организация пасса-жирских перевозок ав-тобусами по муници-пальному маршруту по регулируемым тарифам по г. Александровску (№ 3)
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	-
	

	
	краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	-
	

	
	бюджет округа
	599,96538
	599,96538
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00000
	0,00000
	-
	

	
	Итого
	599,96538
	599,96538
	100
	

	Организация пасса-жирских перевозок ав-тобусами по муници-пальным маршрутам по г. Александровску и его пригороду (№ 4, № 5,  № 125, № 126)
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	бюджет округа
	7 747,77809
	7 747,77809
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Итого
	7 747,77809
	7 747,77809
	100
	

	Организация пасса-жирских перевозок ав-тобусами по муници-пальному маршруту по регулируемым тарифам до р.п. Яйва (№110)
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	краевой бюджет
	0,0000
	0,00000
	-
	

	
	бюджет округа
	2 906,94928
	2 906,94928
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00000
	0,00000
	-
	

	
	Итого
	2 906,94928
	2 906,94928
	100
	

	Организация пасса-жирских перевозок ав-тобусами по муници-пальным маршрутам по регулируемым тарифам до п. Скопкортная и 
с. Усть–Игум (№ 876, № 127)
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	бюджет округа
	5 088,27683
	5 088,27683
	100
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Итого
	5 088,27683
	5 088,27683
	100
	

	Осуществление полно-мочий по регулирова-нию тарифов на пере-возки пассажиров и багажа автомобильным и городским электри-ческим транспортом на муниципальных марш-рутах регулярных пере-возок
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	-
	

	
	краевой бюджет
	20,00000
	20,00000
	100
	

	
	бюджет округа
	0,00000
	0,00000
	-
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00000
	0,00000
	-
	

	
	Итого
	20,00000
	20,00000
	100
	

	Возмещение затрат, связанных с органи-зацией перевозки от-дельных категорий граждан с использо-ванием электронных социальных проездных документов, а также недополученных до-ходов юридическим лицам, индивидуаль-ным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием элект-ронных социальных проездных документов
	федеральный бюджет
	50,73350
	47,10650
	92,85
	Неисполнение сло-жилось в резуль-тате фактической потребности на возмещение затрат, финансирование средств произво-дится по заявкам, поданым админи-страцией округа



	
	краевой бюджет
	122,22200
	116,92297
	95,66
	Неисполнение сло-жилось в результа-те фактический потребности на возмещение затрат, финансирование средств произво-дится по заявкам, поданым админи-страцией округа

	
	бюджет округа
	0,00000
	0,00000
	-
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00000
	0,00000
	-
	

	
	Итого
	172,95550
	164,02947
	94,83
	


Приложение 3

к годовому отчету о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации 

муниципальной программы

«Организация транспортного обслуживания  Александровского

муниципального округа»
Оценка эффективности муниципальной программы
«Организация транспортного обслуживания Александровского муниципального округа»

Порядок оценки эффективности реализации Программы представляет собой алгоритм оценки эффективности Программы в процессе и по итогам ее реализации и основан на оценке результативности Программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Порядок оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N, где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения значений показателей (индикаторов) реализации Программы;

N - количество значений показателей (индикаторов) реализации Программы.

Сдц = (1 + 1)/2 = 1

Степень достижения значений показателей (индикаторов) реализации Программы (Сдп) рассчитывается по формуле:

Сдп = Зф / Зп, где

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) реализации Программы.

Сдп1 = 10/10 = 1

Сдп2 = 0,2/0,2 = 1
*Достижение значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений показателей.

В случае если уровень достижения значений показателей (индикаторов) Программы значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач Программы по данному значению показателя (индикатору) принимается равным 1.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где

Уф - уровень финансирования реализации Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 19 340,71024/19 349,63627 х 100% = 99,95 %
В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф.

Эмп = 1 х 99 = 99 %

	Показатель эффективности
	Уровень эффективности

	Эмп = 99,95 %
	высокий


Реализация Программы характеризуется критериями: 

Рассылается: дело, Зуева О.М., финансовое управление, отдел экономики, сайт АМО, прокуратура.

	Согласовано:

Заместители главы

администрации
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
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