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О внесении изменений в поста-новление администрации Алек-сандровского муниципального округа от 25 февраля 2026 г. 
№ 21 «Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализа-ции муниципальной програм-мы «Благоустройство террито-рии Александровского муници-пального округа за 2025 год»
В целях уточнения данных годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского муниципального округа» за 2025 год,
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского муниципального округа за 2025 год», изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании официальный сайт администрации Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.
Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского

муниципального округа





О.Э. Белобаржевская 

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского 

муниципального округа

от 17.03.2026 № 321
Годовой отчет 

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского муниципального округа» за 2025 год

Муниципальная программа «Благоустройство территории Александровского муниципального округа» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального округа от 28 декабря 2024 г. № 2200 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского муниципального округа»». Реализация Программы предусмотрена в период 2025-2027 годов и направлена на комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Александровского муниципального округа, повышению комфортности граждан, улучшения экологической обстановки на территории округа, создание комфортной среды проживания.

Целью Программы является:

повышение качества жизни населения;
благоустройство территории населенных пунктов округа.
Реализация Программы позволяет решать следующие задачи:

создание условий для повышения качества жизни населения Александровского муниципального округа». 

обеспечение условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества и обеспечение устойчивого развития территории. 

организация благоустройства территории округа; 

приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов; 

организации прочих мероприятий по благоустройству округа, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории;

рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 

организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории округа.

Реализация Программы обеспечивается за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, бюджета Александровского муниципального округа и внебюджетных источников
В 2025 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

1. Выполнение работ по Содержанию кладбищ. г. Александровск, п. Луньевка.
В рамках указанного мероприятия выполнялись следующие работы:

производилась очистка основных проездов от снега, в летний период осуществлен сбор и вывоз ритуальных отходов и мусора в т.ч. несанкционированного, выполнялись работы по расчистке территории от кустарника, проведена противоклещевая обработка.
На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 750,77500 тыс. руб., фактические расходы составляют 750,77500 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

2. Содержание кладбища рп. Яйва 

В рамках указанного мероприятия выполнялись следующие работы:

производилась очистка основных проездов от снега, в летний период осуществлен сбор и вывоз ритуальных отходов и мусора в т.ч. несанкционированного, выполнялись работы по расчистке территории от кустарника, проведена противоклещевая обработка.
На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа было предусмотрено 475,50400 тыс. руб., фактические расходы составляют 475,49761 тыс. руб. (исполнение составляет 99 %).
3. Содержание кладбищ рп. Всеволодо-Вильва, с. Усть-Игум.
В рамках указанного мероприятия выполнялись следующие работы:

производилась очистка основных проездов от снега, в летний период осуществлен сбор и вывоз ритуальных отходов и мусора в т.ч. несанкционированного, выполнялись работы по расчистке территории от кустарника, проведена противоклещевая обработка.
На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 294,25220 тыс. руб., фактические расходы составляют 242,18470 тыс. руб. (исполнение составляет 82,30%).
4. Ремонт ограждения на территории кладбищ рп. Всеволодо-Вильва
На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 197,42113 тыс. руб., фактические расходы составляют 197,42113 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).
5. Содержание территории и детских площадок населенных пунктов г. Александровск, п. Луньевка, п. Лытвенский.
В рамках указанного мероприятия выполнялись следующие работы:
очистка территории у лавочек, очистка урн от мусора, окраска лавочек и урн;

очистка площадок от снега вручную;

выкашивание травы;

вывоз мусора;

акарицидная (противоклещевая) обработка территории скверов;

уборка территорий (подметание, сбор и вывоз мусора, порубочных остатков, сухой травы, листвы и удаление репейников), известковая окраска деревьев;

высадка цветов, прополка и полив цветочных клумб в сквере «Победа».

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа было предусмотрено 1 546,49610 тыс. руб., фактические расходы составляют 1 546,49610 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

6. Содержание территории и детских площадок рп. Всеволодо-Вильва, с. Усть-Игум, п. Карьер Известняк, п. Ивакинский карьер. 

В рамках указанного мероприятия выполнялись следующие работы:
очистка территории, лавочек и урн от мусора,

выкашивание травы;

вывоз мусора;

уборка территорий (подметание, сбор и вывоз мусора, порубочных остатков, сухой травы, листвы и удаление репейников).

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа  предусмотрено 543,67357 тыс. руб., фактические расходы составляют 543,673578 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).
7. Услуги по уборке мусора, очистке и выкашивания мест общего пользования на территории р.п. Яйва.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 500,00000 тыс. руб., фактические расходы составляют 500,00000 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

8. Оплата потребленной электроэнергии на нужды наружного освещения (г. Александровск, п. Лытвенский, рп. Всеволодо-Вильва, 
рп. Яйва, п. Скопкортная).
На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 5 434,60456 тыс. руб., фактические расходы составляют 5 434,60456 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

9. Содержание и эксплуатация сетей наружного освещения.
В рамках указанного мероприятия выполнялись работы по установке и ремонту светильников, осмотр линий наружного освещения, устранение обрывов линий, списание показаний счетчика и передача данных.
На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 2 711,64414 тыс. руб., фактические расходы составляют 2 711,64414 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

10. Спиливание деревьев на территории Александровского муниципального округа.
В рамках указанного мероприятия выполнены работы по спиливанию аварийных деревьев на территории г. Александровска, рп. Яйва и 
рп. Всеволодо-Вильва.
На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 1 427,64380 тыс. руб., фактические расходы составляют 1 427,64380  тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

11. Установка урн на территории Александровского муниципального округа

В рамках указанного мероприятия приобретены уличные урны на территории г. Александровска, рп. Яйва и рп. Всеволодо-Вильва.
На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 80,80000 тыс. руб., фактические расходы составляют 80,80000 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

12. Ремонт оборудования на детских площадках.

В рамках указанного мероприятия были выполнены работы по ремонту детских площадок на территории Александровского муниципального округа:
в г. Александровске на площадке «Океан», на площадках по ул. Халтурина, 1, Ленина, 35, Халтурина, 6, Халтурина, 14, Кирова, 7 произведен частичный ремонт и демонтаж оборудования; 
рп. Яйва на площадках расположенных возле домов по ул. Заводская, 
д. 32, 34, ул. Парковая, д. 1, ул. Парковая, д. 3, 5, ул. Парковая, д. 2, 4, 
ул. Коммунистическая, д. 11, 13, ул. Заводская, д. 36, 38, ул. Юбилейная, д. 4, 6, ул. Коммунистическая, д. 8, ул. 6-ой Пятилетки, д. 1, 5 ул. Энергетиков, д. 1, 3, ул. Заводская, д. 44, 46, 48, 50, 52, 54 произведен частичный ремонт и демонтаж непригодного в использовании оборудования;

в рп. Всеволодо–Вильва по ул. Ленина,10, в районе пересечения улиц Чкалова и Комсомольская, Урицкого,24, на площадке между домами 20, 26 по ул. Лоскутова, произведен частичный ремонт и демонтаж непригодного в использовании оборудования;

в п. Карьер Известняк по около дома 10 по ул. Гоголя, микрорайон «Юбилейный» около д. 4 по ул. Юбилейная , микрорайон «Юбилейный» около д. 5 по ул. Мира, в районе домов 1 и 2 по ул. Юбилейная произведен демонтаж непригодного в использовании оборудования.

в п. Лытвенский все старое оборудование на детской игровой площадке за клубом демонтировано и установлено новое оборудование.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 152,65041 тыс. руб., фактические расходы составляют 152,65041 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).
13. Ремонт тротуара от ул. Максима Горького до ул. Гоголя (вдоль детского сада) в п. Карьер Известняк.

Мероприятие реализовано в рамках постановления правительства Пермского края от 13 января 2023 г. № 17- п «О предоставлении субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на реализацию регионального проекта «Комфортный край» по приоритетному проекту «Наша улица».

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 1 413,06510 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 1 231,87541 тыс. руб., средства бюджета округа 136,87505 тыс. руб. фактические расходы составляют 1 368,75046 тыс. руб. (исполнение составляет 96,86 %,).
14. Ремонт тротуара по ул. Советская от ул. Лоскутова до 
ул. Пролетарская, по ул. Луначарского от ул. Свободы до ул. Советская в рп. Всеволодо-Вильва.
Мероприятие реализовано в рамках постановления правительства Пермского края от 13 января 2023 г. № 17- п «О предоставлении субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на реализацию регионального проекта «Комфортный край» по приоритетному проекту «Наша улица».

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 5 327,89376 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 4 795,82658 тыс. руб., средства бюджета округа 532,06718 тыс. руб. фактические расходы составляют 5 320,67183 тыс. руб. (исполнение составляет 99,86 %,).

15. Ремонт тротуара по ул. Чернышевского от ул. Мехоношина до 
ул. Кирова в г. Александровске и ремонт тротуара между домами по 
ул. Чернышевского, д. 2 и ул. Ленина, д. 37 в г. Александровске.

Мероприятие реализовано в рамках постановления правительства Пермского края от 13 января 2023 г. № 17- п «О предоставлении субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на реализацию регионального проекта «Комфортный край» по приоритетному проекту «Наша улица».

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 8 453,90310 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 7 608,51279 тыс. руб., средства бюджета округа 845,39031 тыс. руб. фактические расходы составляют 8 453,90310 тыс. руб. (исполнение составляет 100 %,).

16. Ремонт тротуара по ул. Энергетиков от ул. Заводской до ул. 6-ой Пятилетки в рп. Яйва.

Мероприятие реализовано в рамках постановления правительства Пермского края от 13 января 2023 г. № 17- п «О предоставлении субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на реализацию регионального проекта «Комфортный край» по приоритетному проекту «Наша улица».

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 4 265,83847 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 3 841,04469 тыс. руб., средства бюджета округа 424,79378 тыс. руб. фактические расходы составляют 4 247,93775 тыс. руб. (исполнение составляет 99,58 %,).

17. Проект инициативного бюджетирования «Мечта».
На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 2 168,65256   тыс. руб. в т.ч.средства бюджета Пермского края – 1 401,08354 тыс. руб., средства бюджета округа 658,78451 тыс. руб., внебюджетный источник  108,78451 тыс. руб. фактические расходы составляют 2 168,65256 тыс. руб. (исполнение составляет 100 %).
18. Ремонт тротуара по ул. Войкова от ул. Мехоношина до дома № 2 по ул. Ленина в г. Александровске

Мероприятие реализовано в рамках постановления правительства Пермского края от 13 января 2023 г. № 17-п «О предоставлении субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на реализацию регионального проекта «Комфортный край» по приоритетному проекту «Наша улица».

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 2 740,04819 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 2 466,04337 тыс. руб., средства бюджета округа 274,00482 тыс. руб. фактические расходы составляют 2 740,04819 тыс. руб. (исполнение составляет 100 %,).

19. Проект инициативного бюджетирования «Благоустройство детей общедоступной площадки «Березка».
В рамках реализации мероприятия устроена детская площадка, приобретено игровое оборудование на территории г. Александровска.
На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 3 841,75584 тыс. руб. в т.ч.средства бюджета Пермского края – 2 853,46134 тыс. руб., средства бюджета округа 794,14725 тыс. руб., внебюджетный источник 194,14725 тыс. руб. фактические расходы составляют 3 841,75584 тыс. руб. (исполнение составляет 100 %).
20. Мероприятия по предотвращению распространения и уничтожения Борщевика Сосновского.
В рамках мероприятия проведено уничтожение Борщевика Сосновского на территории Александровского муниципального округа.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 260,70660 тыс. руб., фактические расходы составляют 260,70660 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).
21. Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности».

В рамках мероприятия проведены акции и конкурсы по экологическому просвещению населения на территории Александровского муниципального округа.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 5,26000 тыс. руб., фактические расходы составляют 5,26000 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).
22. Ликвидация несанкционированных свалок.

В рамках мероприятия проведена уборка несанкционированных свалок на территории Александровского муниципального округа.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 1 954,99968 тыс. руб., фактические расходы составляют 1 954,99968 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).
23. Акция по раздельному сбору отработанных батареек.

В рамках мероприятия произведен сбор, вывоз и утилизация отработанных батареек на территории Александровского муниципального округа.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 55,01800 тыс. руб., фактические расходы составляют 55,018000 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).
24. Обустройство места отдыха у воды на территории городской набережной в городе Александровске.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 293,00000 тыс. руб., фактические расходы составляют 293,00000 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).
25. Внесение изменений в концепцию по благоустройству придомовой территории, расположенной по адресу: Пермский край, Александровский округ, поселок Карьер Известняк, ул. Юбилейная, д. 2.
В рамках данного направления работы была проведена следующая работы: асфальтирован дворовой проезд с двумя стоянками для автотранспорта -  711 м2; заасфальтировано 8 площадок у подъездов дома площадью – 113 м2; смонтировано 8 светодиодных светильников наружного освещения, установлено 8 скамеек и урн.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 63,00000 тыс. руб., фактические расходы составляют 63,00000 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).
26. Разработка дизайн – проекта и сметной документации «Место отдыха у воды в г. Александровске, рп. Яйва.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 297,00000 тыс. руб., фактические расходы составляют 297,00000 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

27. Разработка дизайн – проекта и составление локально – сметного расчета на благоустройство дворовой территории по адресу: Пермский край, рп. Яйва, ул. Коммунистическая 11 и ул. Коммунистическая 13.
На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 117,00000 тыс. руб., фактические расходы составляют 117,00000 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

28. Лабораторные исследования воды Александровского городского пруда и реки Яйва.
В рамках мероприятия проводились работы по отбору проб воды на соответствие для обустройства пляжей в рп. Яйва и г. Александровске.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 27,08976 тыс. руб., фактические расходы составляют 27,08976 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

29. Устройство тротуара по ул. Уральская рп. Яйва до ж/д переезда 169 км.

В рамках мероприятия выполнено устройство тротуара в рп. Яйва для безопасного передвижения граждан.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 231,18311 тыс. руб., фактические расходы составляют 231,18311 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

30. Вывоз и утилизация шин пневматических автомобильных.

В рамках мероприятия производилась очистка территории от автомобильных шин для дальнейшей утилизации специализированной организации с территории г. Александровска.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 78,20132 тыс. руб., фактические расходы составляют 78,20132  тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

31. Установка оборудования системы видеонаблюдения в сквере «Победы» в г. Александровск.
На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 2,35592 тыс. руб., фактические расходы составляют 2,35592 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

32. Технологическое присоединение к электрическим сетям 
(рп. Яйва, д. Клестово).

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 37,35120 тыс. руб., фактические расходы составляют 37,35120 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

33. Устройство наружного освещения на территории рп. Яйва.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 314,01360 тыс. руб., фактические расходы составляют 314,01360 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

34. Устройство наружного освещения по ул. Ленина от ул. Ленина, 
д. 40 до ул. Максима Горького в г. Александровске.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 132,13691тыс. руб., фактические расходы составляют 132,13691 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).
35. Устройство наружного освещения по ул. Машиностроителей от ул. Ленина до ул. Кирова в г. Александровске.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 467,56320 тыс. руб., фактические расходы составляют 467,56320 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).
36. Устройство наружного освещения в рп. Всеволодо-Вильва.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 700,17811 тыс. руб., фактические расходы составляют 700,17811 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).
37. Разработка дизайн - проекта по планированию к благоустройству в 2026 году общественной территории «Благоустройство общественной территории «Морозовский парк», по адресу: Пермский край, 
г. Александровск, рп. Всеволодо-Вильва, ул. Свободы»

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 587,49600 тыс. руб., фактические расходы составляют 587,49600 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

38. Проект инициативного бюджетирования «Дети - наше будущее» на территории МБДОУ «Детский сад № 30».

Данный проект позволил создать в детском саду новую детскую площадку площадью – 209 кв.м. В целях обеспечения безопасности  на новое асфальтовое покрытие было нанесено покрытие их резиновой крошки. На площадке появилось 13 новых игровых комплексов, скамейки и урны. Игровое пространство оснащено современным комплексом оборудования для развития дошкольников: теперь детишки смогут весело и полезно проводить время на прогулках, развивая логику, память, фантазию и мелкую моторику.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 3 652,50916 тыс. руб. в т.ч.средства бюджета Пермского края – 2 697,09090 тыс. руб., средства бюджета округа 772,78593 тыс. руб., внебюджетный источник 182,63233 тыс. руб. фактические расходы составляют 3 652,50916 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).
39. Обустройство мест отдыха у воды на территории городской набережной в городе Александровске.
В рамках данного направления были выполнены следующие мероприятия:

1. Устройство модуля для спасателей – 1 шт.

2. Устройство кабинок для переодевания – 3 шт.

3. Устройство теневого навеса – 1 шт.

4. Устройство фотозоны – 1 шт.

5. Устройство входной группы- 1 шт.

6. Установка знаков и указателей – 4 шт.

7. Монтаж МАФов (скамейки, шезлонги и урны) -  21 шт.

8. Устройство деревянного покрытия – 121,9 м2. 

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 7 997,07000 тыс. руб. в т.ч.средства бюджета Пермского края – 6 819,12900 тыс. руб., средства бюджета округа 1 177,94100 тыс. руб., фактические расходы составляют 7 997,07000 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

40. Устройство крытых торговых прилавков на территории 
г. Александровск.
В рамках мероприятия проведены работы по устройству 8-и крытых торговых прилавков в г. Александровске. ул. Ленина, 14

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 1 062,12000 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 955,90800 тыс. руб., средства бюджета округа 106,21200 тыс. руб., фактические расходы составляют 1 062,12000 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).
41. Установка оборудования системы видеонаблюдения в 
г. Александровске, центральная площадь.
На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 39,85770 тыс. руб., фактические расходы составляют 39,85770 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

42. Газоснабжение мемориального комплекса «Вечный огонь» в сквере «Победа» г. Александровск.
На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 24,94005 тыс. руб., фактические расходы составляют 24,94005 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

43. Праздничное оформление мест массового отдыха.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 776,40775 тыс. руб., фактические расходы составляют 776,40775 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).
В бюджете Александровского муниципального округа на благоустройство территории Александровского муниципального округа было утверждено финансирование в размере 61 552,50969 тыс. руб. в т.ч.  средства бюджета Пермского края 34 714,28945 тыс. руб., средства бюджета округа 26 352,65615 тыс. руб., внебюджетные источники 485,56402 тыс. руб.)
Освоение средств выполнено не в полном объеме и составило 61 430,99851 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края 34 644,852116 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа 26 300,58226, средств внебюджетных источников 485,56402.
Эффективность Программы оценивалась системой значений показателей (индикаторов). Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в Приложении 1 к Программе.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы представлена в Приложении 2 к Программе. 

Исполнение программы осуществлялось на должном уровне. Оценка эффективности Программы представлена в Приложении 3 к Программе.

Приложение 1

к годовому отчету о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации 

муниципальной программы

«Благоустройство территории Александровского

муниципального округа»
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

«Благоустройство территории Александровского муниципального округа»

 (наименование муниципальной программы)
по итогам 2025 года
	№

п/п
	Показатель

(индикатор)
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя

(индикатора)
	Фактическое значение показателя

(индикатора)
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора)

 (причины отклонения, 

низкого уровня)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Содержание уличного освеще-ния 
	км
	131,26
	131,26
	100
	

	2
	Протяженность отремонтиро-ванных тротуаров 
	п.м.
	2453,2
	2453,2
	100
	

	3.
	Организация работы по со-держанию мест захоронений
	объект
	5
	5
	100
	

	4.
	Благоустройство территорий детских площадок, парковок
	объект
	2
	2
	100
	

	5.
	Спиливание аварийных де-ревьев
	шт
	124
	124
	100
	

	6.
	Установка урн на территории округа
	шт
	14
	14
	100
	

	7.
	Количество проведенных ме-роприятий (акций, конкурсов) экологической направленнос-ти
	ед.
	5
	5
	100,00
	

	8.
	Площадь земель охваченных ликвидацией Борщевика Сос-новского
	га.
	12,45
	12,45
	100,00
	


Приложение 2

к годовому отчету о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации 

муниципальной программы

«Благоустройство территории Александровского

муниципального округа»
Информация
об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий 

«Благоустройство территории
Александровского муниципального округа 

(наименование муниципальной программы)
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Пояснения, причины не освоения средств

	
	источник финансирования
	план,

тыс.руб.
	факт, тыс.руб.
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	«Благоустройство территории Александровского муниципального округа»

	Всего, в т.ч.:
	61 552,50969
	61 430,99851
	99,80  
	Неисполнение сложилось в результате фактический потребности на возмещение затрат, финансирование средств производится по заявкам поданным администрацией округа

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	-
	

	
	Краевой бюджет
	34 714,28945
	34 644,85216
	99,80
	

	
	Местный бюджет
	26 352,65615
	26 300,58226
	99,80
	

	
	Внебюджетные источники
	485,56409
	485,56409  
	100  
	

	Устройство наружного освещения по ул. Машиностроителей от ул. Ленина до ул. Кирова в г. Александровске
	Всего, в т.ч.:
	467,56320
	467,56320 
	100  
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	100  
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	100  
	

	
	Местный бюджет
	467,56320
	467,56320 
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	Устройство наружного освещения в р.п. Всеволодо-Вильва
	Всего, в т.ч.:
	700,17811
	700,17811 
	100
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Местный бюджет
	700,17811
	700,17811  
	100
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	Ликвидация несанкционированных свалок
	Всего, в т.ч.:
	1 954,99968
	1 954,99968  
	100  
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Местный бюджет
	1 954,99968
	1 954,99968  
	100
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	 
	

	Ремонт ограждений на территории кладбищ в рп. Всеволодо-Вильва
	Всего, в т.ч.:
	197,42113
	197,42113 
	100 
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Местный бюджет
	197,42113
	197,42113 
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	Содержание кладбищ 
г. Александровск, 
п. Луньевка
	Всего, в т.ч.:
	750,77500
	750,77500  
	100  
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Местный бюджет
	750,77500
	750,77500  
	100  
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	Содержание кладбищ рп. Всеволодо-Вильва, с. Усть-Игум
	Всего, в т.ч.:
	294,25220
	242,18470  
	82,30  
	Неисполнение возникло в результате не предоставления своевременно документов на оплату Подрядчиком

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Местный бюджет
	294,25220
	242,18470 
	82,30 
	Неисполнение возникло в результате не предоставления своевременно документов на оплату Подрядчиком

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	Содержание кладбищ рп. Яйва
	Всего, в т.ч.:
	475,50400
	475,49761  
	99,99 
	Неисполнение возникло в результате невыполнений объемов предусмотренных муниципальным контрактом оплата производиться за фактически выполненные работы

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Местный бюджет
	475,50400
	475,49761
	99,99
	Неисполнение возникло в результате невыполнений объемов предусмотренных муниципальным контрактом оплата производиться за фактически выполненные работы

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	Праздничное оформление мест массового отдыха


	Всего, в т.ч.:
	776,40775
	776,40775
	100
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Местный бюджет
	776,40775
	776,40775
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	Содержание территории и детских площадок населенных пунктов г. Александровск, п. Луньевка, п. Лытвенский 
	Всего, в т.ч.:
	1 546,49610
	1 546,49610 
	100 
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Местный бюджет
	1 546,49610
	1 546,49610  
	100  
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	Содержание территории и детских площадок рп. Всеволодо-Вильва, с. Усть-Игум, п. Карьер Известняк, п. Ивакинский карьер.
	Всего, в т.ч.:
	543,67357 
	543,67357
	100  
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Местный бюджет
	543,67357 
	543,67357
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	Услуги по уборке мусора, очистке и выкашивания мест общего пользования на территории рп. Яйва
	Всего, в т.ч.:
	500,00000 
	500,00000
	100 
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	 
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Местный бюджет
	500,00000 
	500,00000  
	100  
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	Оплата потребленной электроэнергии на нужды наружного освещения (г. Александровск, 
п. Лытвенский, 

рп. Всволодо-Вильва, рп. Яйва, 
п. Скопкортная)
	Всего, в т.ч.:
	5 434,60456 
	5434,60456  
	100 
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Местный бюджет
	5 434,60456 
	5434,60456  
	100
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	Содержание и эксплуатация сетей наружного освещения
	Всего, в т.ч.:
	2 711,64414 
	2 711,64414
	100
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	-
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Местный бюджет
	2 711,64414
	2 711,64414  
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	 
	

	Спиливание деревьев на территории Александровского муниципального округа 
	Всего, в т.ч.:
	1 427,64380
	1 427,64380 
	100 
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Местный бюджет
	1 427,64380
	1 427,64380
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	Установка урн на территории Александровского муниципального округа 
	Всего, в т.ч.:
	80,80000
	80,80000
	100  
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Местный бюджет
	80,80000
	80,80000 
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	Ремонт оборудования на детских площадок
	Всего, в т.ч.:
	152,65041
	152,65041  
	100 
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Местный бюджет
	152,65041
	152,65041  
	100  
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	Ремонт тротуара от ул. Максима Горького до ул. Гоголя (вдоль детского сада) в 
п. Карьер Известняк

	Всего, в т.ч.:
	1 413,06510
	1 368,75046
	96,86
	Неисполнение возникло в результате невыполнений объемов предусмотренных муниципальным контрактом оплата производиться за фактически выполненные работы

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Краевой бюджет
	1 276,19005
	1 231,87541  
	96,52
	Неисполнение возникло в результате невыполнений объемов предусмотренных муниципальным контрактом оплата производиться за фактически выполненные работы

	
	Местный бюджет
	136,87505
	136,87505
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	Ремонт тротуара по ул. Советская от 
ул. Лоскутова до 
ул. Пролетарская, по 
ул. Луначарского от 
ул. Свободы до 
ул. Советская в 
рп. Всеволодо-Вильва 
	Всего, в т.ч.:
	5 327,89376
	5 320,67183 
	99,86
	Неисполнение возникло в результате невыполнений объемов предусмотренных муниципальным контрактом оплата производиться за фактически выполненные работы

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000  
	- 
	

	
	Краевой бюджет
	4 795,82658
	4 788,60455
	99,84
	Неисполнение возникло в результате невыполнений объемов предусмотренных муниципальным контрактом оплата производиться за фактически выполненные работы

	
	Местный бюджет
	532,06718
	532,06718
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	Ремонт тротуара по ул. Чернышевского от 
ул. Мехоношина до 
ул. Кирова в 
г. Александровске и ремонт тротуара между домами по
 ул. Чернышевского, д. 2 и ул. Ленина, д. 37 в 
г. Александровске
	Всего, в т.ч.:
	8 453,90310
	8 453,90310 
	100 
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Краевой бюджет
	7 608,51279
	7 608,51279
	100
	

	
	Местный бюджет
	845,39031 
	845,39031
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	Ремонт тротуара по 
ул. Энергетиков от 
ул. Заводской до 
ул. 6-ой Пятилетки в 
рп. Яйва
	Всего, в т.ч.:
	4 265,83847
	4 247,93775
	99,58
	Неисполнение возникло в результате невыполнений объемов предусмотренных муниципальным контрактом оплата производиться за фактически выполненные работы

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Краевой бюджет
	3 841,04469
	3 823,14397
	99,53
	Неисполнение возникло в результате невыполнений объемов предусмотренных муниципальным контрактом оплата производиться за фактически выполненные работы

	
	Местный бюджет
	424,79378
	424,79378
	100  
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	Проект инициативного бюджетирования «Мечта»
	Всего, в т.ч.:
	2 168,65256 
	2 168,65256
	100  
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Краевой бюджет
	1 401,08354
	1 401,08354  
	100
	

	
	Местный бюджет
	658,78451
	658,78451 
	100  
	

	
	Внебюджетные источники
	108,78451
	108,78451 
	100
	

	Ремонт тротуара по 
ул. Войкова от 
ул. Мехоношина до дома № 2 по 
ул. Ленина в 
г. Александровске


	Всего, в т.ч.:
	2 740,04819
	2 740,04819  
	100  
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Краевой бюджет
	2 466,04337
	2 466,04337 
	100
	

	
	Местный бюджет
	274,00482
	274,00482  
	100  
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	100
	

	Проект инициативного бюджетирования «Благоустройство детей общедоступной площадки «Березка»
	Всего, в т.ч.:
	3 841,75584
	3 841,75584
	100 
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Краевой бюджет
	2 853,46134
	2 853,46134
	100
	

	
	Местный бюджет
	794,14725
	794,14725
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	194,14725
	194,14725
	 
	

	Мероприятия по предотвращению распространения и уничтожения Борщевика Сосновского


	Всего, в т.ч.:
	260,70660
	260,70660  
	100 
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	100 
	

	
	Местный бюджет
	260,70660
	260,70660  
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности»

	Всего, в т.ч.:
	5,26000
	5,26000 
	100
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000
	-
	

	
	Местный бюджет
	5,26000
	5,26000 
	100  
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	Акция по раздельному сбору отработанных батареек
	Всего, в т.ч.:
	55,01800 
	55,01800  
	100 
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000
	- 
	

	
	Местный бюджет
	55,01800 
	55,01800  
	100  
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	Обустройство места отдыха у воды на территории городской набережной в г. Александровске
	Всего, в т.ч.:
	293,00000
	293,00000  
	100
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000
	-
	

	
	Местный бюджет
	293,00000
	293,00000  
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	-
	

	Внесение изменений в концепцию по благоустройству придомовой территории, расположенной по адресу: Пермский край, Александровский округ, п. Карьер Известняк, ул. Юбилейная, д. 2

	Всего, в т.ч.:
	63,00000
	63,00000  
	100
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000
	-
	

	
	Местный бюджет
	63,00000
	63,00000
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	-
	

	Разработка дизайн –проекта и сметной документации «Место отдыха у воды в г. Александровске, р. Яйва
	Всего, в т.ч.:
	297,00000
	297,00000  
	100
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000
	-
	

	
	Местный бюджет
	297,00000
	297,00000
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	-
	

	Разработка дизайн –проекта и составление локально – сметного расчета на благоустройство дворовой территории по адресу: Пермский край, рп. Яйва, ул. Коммунистическая 11 и ул. Коммунистическая 13
	Всего, в т.ч.:
	117,00000
	117,00000  
	100
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000
	-
	

	
	Местный бюджет
	117,00000
	117,00000
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	-
	

	Лабораторные исследования воды Александровского городского пруда и реки Яйва
	Всего, в т.ч.:
	27,08976
	27,08976
	100
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000
	-
	

	
	Местный бюджет
	27,08976
	27,08976
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	-
	

	Устройство тротуара по ул. Уральская рп. Яйва до ж/д переезда 169 км.
	Всего, в т.ч.:
	231,18311
	231,18311
	100
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000
	-
	

	
	Местный бюджет
	231,18311
	231,18311
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	-
	

	Вывоз и утилизация шин пневматических автомобильных


	Всего, в т.ч.:
	78,20132
	78,20132
	100
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000
	-
	

	
	Местный бюджет
	78,20132
	78,20132
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	-
	

	Установка оборудования системы видеонаблюдения в сквере «Победы» в 
г. Александровске
	Всего, в т.ч.:
	49,42750
	49,42750
	100
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000
	-
	

	
	Местный бюджет
	49,42750
	49,42750
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	-
	

	Оплата судебных расходов по решению Арбитражного суда Пермского края (Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к объекту медицинской организации на территории с. Усть -Игум и рп Всеволодо-Вильва
	Всего, в т.ч.:
	2,35592
	2,35592
	100
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000
	-
	

	
	Местный бюджет
	2,35592
	2,35592
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	-
	

	Технологическое присоединение к электрическим сетям (рп. Яйва, д. Клестово)
	Всего, в т.ч.:
	37,35120
	37,35120
	100
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000
	-
	

	
	Местный бюджет
	37,35120
	37,35120
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	-
	

	Устройство наружного освещения на территории р.п. Яйва
	Всего, в т.ч.:
	314,01360
	314,01360
	100
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000
	-
	

	
	Местный бюджет
	314,01360
	314,01360
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	-
	

	Устройство наружного освещения по 
ул. Ленина от 
ул. Ленина, д. 40 до 
ул. Максима Горького в г. Александровске
	Всего, в т.ч.:
	132,13691
	132,13691
	100
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000
	-
	

	
	Местный бюджет
	132,13691
	132,13691
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	-
	

	Разработка дизайн-проекта по планированию к благоустройству в 2026 году общественной территории «Благоустройство общественной территории «Морозовский парк», по адресу: Пермский край, г. Александровск, рп. Всеволодо-Вильва, 
ул. Свободы»


	Всего, в т.ч.:
	587,49600
	587,49600
	100
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000
	-
	

	
	Местный бюджет
	587,49600
	587,49600
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	-
	

	Проект инициативного бюджетирования «Дети -наше будущее» на территории МБДОУ «Детский сад № 30»
	Всего, в т.ч.:
	3 652,50916
	3 652,50916
	100 
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	- 
	

	
	Краевой бюджет
	2 697,09090
	2 697,09090
	100
	

	
	Местный бюджет
	772,78593
	772,78593
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	182,63233
	182,63233
	 -
	

	Обустройство мест отдыха у воды на территории городской набережной в городе Александровске
	Всего, в т.ч.:
	7 997,07000
	7 997,07000
	100 
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000  
	- 
	

	
	Краевой бюджет
	6 819,12900
	6 819,12900
	100
	

	
	Местный бюджет
	1 177,94100
	1 177,94100
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	- 
	

	Оборудование торговых мест прилавками
	Всего, в т.ч.:
	1 062,12000
	1 062,12000
	100 
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000  
	- 
	

	
	Краевой бюджет
	955,90800
	955,90800
	100
	

	
	Местный бюджет
	106,21200
	106,21200
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	- 
	

	Установка оборудования системы видеонаблюдения в 
г. Александровске, центральная площадь
	Всего, в т.ч.:
	39,85770
	39,85770
	100
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000
	-
	

	
	Местный бюджет
	39,85770
	39,85770
	100 
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	-
	


	Газоснабжение мемориального комплекса «Вечный огонь» в сквере «Победа» 
г. Александровск
	Всего, в т.ч.:
	24,94005
	24,94005
	100
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	-
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	-
	

	
	Местный бюджет
	24,94005
	24,94005
	100
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	 -
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000  
	-
	


Приложение 3

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной программы

«Благоустройство территории  Александровского

муниципального округа»
Оценка эффективности муниципальной программы
«Благоустройство территории Александровского муниципального округа»

Порядок оценки эффективности реализации Программы представляет собой алгоритм оценки эффективности Программы в процессе и по итогам ее реализации и основан на оценке результативности Программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Порядок оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1. Степени достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N, где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения значений показателей (индикаторов) реализации Программы;

N - количество значений показателей (индикаторов) реализации Программы.

Сдц = (1 +1+1+1+1+1+1+1)/8 = 1
Степень достижения значений показателей (индикаторов) реализации Программы (Сдп) рассчитывается по формуле:

Сдп = Зф / Зп, где

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) реализации Программы.

Сдп1 = 131,26/131,26 = 1

Сдп2 = 2453,2/2453,2 = 1
Сдп3 = 5/5 = 1

Сдп4 = 2/2 = 1
Сдп5 = 124/124 = 1
Сдп6 = 14/14 = 1
Сдп7 = 5/5 = 1

Сдп8 = 12,45/12,45 = 1

*Достижение значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений показателей.

В случае если уровень достижения значений показателей (индикаторов) Программы значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач Программы по данному значению показателя (индикатору) принимается равным 1.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где

Уф - уровень финансирования реализации Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 61 430,99851 / 61 552,50969 х 100% = 99,80 %
В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф.

Эмп = 1 х 99,80= 99,8 %

	Показатель эффективности
	Уровень эффективности

	Эмп = 99,8 %
	высокий


Реализация Программы характеризуется критериями: 

Рассылка: дело, отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, финансовое управление, отдел экономики, сайт АМО, прокуратура.
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