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Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского муниципального округа»
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, решением Думы Александровского муниципального округа от 16 декабря 2025 г. № 96 «О бюджете Александровского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлениями администрации Александровского муниципального округа Пермского края от 12 июля 2023 г. № 898 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа», от 
24 октября 2024 г. № 1727 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского муниципального округа»,
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Александровского муниципального округа» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2026 года муниципальную программу «Благоустройство территории Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 28 декабря 2024 г. № 2200:
3. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании официальный сайт администрации Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.
Глава муниципального округа -
глава администрации Александровского
муниципального округа 




         О.Э. Белобаржевская

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации 
Александровского 

муниципального округа
от 30.12.2025 № 1688
Муниципальная программа

«Благоустройство территории Александровского муниципального округа» 
	ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Благоустройство территории Александровского муниципального округа»

	1
	Координатор муниципальной программы
	Первый заместитель главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству

	2
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства

	3
	Соисполнители муниципальной программы
	Территориальное управление р.п. Яйва
Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва 
Сектор по экологии администрации Александровского муниципального округа 

Отдел реализации инвестиционных проектов

	4
	Цели муниципальной программы
	Повышение уровня благоустройства территории АМО

	5
	Задачи муниципальной программы
	Обеспечение комфортного проживания на территории округа

	6
	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	Срок реализации программы 2026-2028 годы

	7
	Показатели (индикаторы) муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов)

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	
	
	1
	Содержание уличного освещения 
	км
	131,26
	131,26
	131,26

	
	
	2
	Протяженность отремонтированных тротуаров 
	п.м.
	2469
	0
	0

	
	
	3
	Организация работы по содержанию мест захоронений
	объект
	5
	5
	5

	
	
	4
	Благоустройство территорий детских площадок, парковок
	объект
	1
	1
	1

	
	
	5
	Спиливание аварийных деревьев
	шт.
	120
	120
	0

	
	
	6
	Установка урн на территории округа
	шт.
	0
	14
	14

	
	
	7
	Количество проведенных мероприятий (акций, конкурсов) экологической направленности
	ед.
	5
	5
	5

	
	
	8
	Площадь земель охваченных ликвидацией  борщевика Сосновского
	га
	13,8
	23,8
	32

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	тыс.руб.

	
	
	Источники финансирования
	2026
	2027
	2028

	
	
	Всего, в том числе:
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	0,00000

	9
	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Повышение качества жизни населения округа


2. Общая характеристика текущего состояния организации благоустройства территории в Александровском муниципальном округе

Разработка муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского муниципального округа» на 2026-2028 годы (далее - Программа) направлена на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности граждан Александровского муниципального округа.

Одним из важнейших вопросов местного значения муниципального округа является благоустройство территории.

Имеющие объекты благоустройства, расположенные на территории округа, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Существующие финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт имеющихся объектов благоустройства и инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны.

Необходимость обеспечения надлежащего содержания и улучшения состояния объектов благоустройства является одним из основных элементов развития округа.

Благоустройство территории округа, включает обеспечение мер, направленных на создание здоровых и удобных условий проживания населения, формирование благоприятной среды жизнедеятельности граждан.

Одной из проблем благоустройства территории округа является негативное отношение жителей к элементам благоустройства, низком уровне культуры поведения жителей округа на улицах и общественных территориях, небрежном отношении к элементам благоустройства. Поддерживание высокого уровня благоустройства так же зависит и от самих граждан, от степени их сознательности, желания и возможности в оказании помощи органами местного самоуправления. 

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории округа из-за достижения периода естественного старения ухудшилась. Для улучшения и поддержания зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации требуется своевременное проведение работ по уходу за существующими насаждениями: вырезка поросли, декоративная обрезка и вырубка деревьев.

В настоящее время на территории округа частично отсутствуют урны для сбора мусора, что приводит к загрязнению территории.

Качественное освещение территории округа – необходимое условие его жизнедеятельности. На территории округа есть улицы и населенные пункты, которые не имеют наружного освещения. Для обеспечения бесперебойной работы линий наружного освещения и своевременного устранения повреждений осуществляется контроль исправности электросетей, осветительной арматуры и оборудования. Производится установка и замена электроламп, а также осуществлялся текущий ремонт линий наружного освещения муниципального округа. Кроме того, при необходимости проводится оперативное восстановление линий наружного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств.

На территории Александровского муниципального округа расположены 7 кладбищ общей площадью около 32,5 га.

В части содержания территории общего пользования кладбищ необходимо проводить:

механизированную уборку дорожек;

очистку территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора;

уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;

Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных кладбищ, в среднесрочной перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных расходов на содержание кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и увеличением числа мест захоронений.


На территории Александровского муниципального округа появляется система перспективного благоустройства, проводится ремонт тротуаров, появляются новые детские и спортивные площадки, устанавливаются элементы благоустройства (скамейки, урны). 


Для благоустройства территории разработан комплекс мероприятий, в который входят следующие виды работ: содержание и ремонт детских площадок, содержание общественных территорий и мест захоронения, устройство наружного освещения, ремонт тротуаров и прочие мероприятия.


Организация ликвидации несанкционированных свалок на территории Александровского муниципального округа, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания. 

Организация ликвидации несанкционированных свалок в границах населенных пунктов и вдоль дорог местного значения муниципального округа. 
Несанкционированные свалки представляют собой угрозу для окружающей среды. Отравляющие вещества со свалок могут проникать в грунтовые воды, а также естественным водотоком загрязнять реки и другие водоёмы. Свалка – место обитания насекомых, крыс и других животных и птиц, которые могут стать причиной возникновения эпидемий.
От несанкционированных свалок исходит постоянная угроза лесных пожаров, в результате которых в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества (оксид углерода, оксиды азота, сернистый ангидрид, сажа и твёрдые частицы).

Сокращение объёма и полная ликвидация размещаемых несанкционированных свалок на территории Александровского муниципального округа улучшит санитарно-экологическое состояние территории округа.

На территории муниципального образования ежегодно фиксируется более 20 мест несанкционированно размещённых отходов, что является нарушением санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. В связи с этим администрация округа организует ликвидацию несанкционированных свалок. 

Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами путём информирования населения о необходимости соблюдения правил обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а также вовлечение населения в природоохранные мероприятия.

Организация ликвидации борщевика Сосновского. Распространение борщевика Сосновского опасно для экологического состояния округа тем, что его разрастание приводит к обеднению видового состава растительности, вплоть до угрозы сохранности целого ряда редких видов.

Распространение борщевика Сосновского на территории Александровского муниципального округа контролируется путем ежегодного скашивания борщевика Сосновского в черте населенных пунктов 
(г. Александровск, рп. Всеволодо-Вильва, п. Лытвенский, вдоль дорог местного значения). Ежегодное скашивание не дает возможности борщевику Сосновского распространяться и захватывать новые территории, а также снижается его количество на ранее выявленных территориях.

В большом количестве борщевик Сосновского произрастает на землях сельхоз назначения вдоль автомобильной дороги Александровск - Малая Вильва.

Площадь произрастания борщевика Сосновского составляет 46 Га. Растение неконтролируемо распространяется и очень опасно для человека, особенно летом — в период цветения.

По закону на участках, выделенных для сельскохозяйственных нужд, не должны расти сорняки. Если такие территории временно не используются, их необходимо регулярно приводить в порядок — скашивать. 

3. Цель и задачи муниципальной программы.
Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Александровского муниципального округа, повышению комфортности граждан, улучшения экологической обстановки на территории округа, создание комфортной среды проживания. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

создание условий для повышения качества жизни населения Александровского муниципального округа». 

обеспечение условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества и обеспечение устойчивого развития территории. 

организация благоустройства территории округа; 

приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов; 

организации прочих мероприятий по благоустройству округа, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории;

рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 

организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории округа.
Для решения задач Программы предполагается использование средств бюджета Александровского муниципального округа. В рамках реализации данной Программы, в соответствии с приоритетами развития муниципального округа, будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.
4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации Программы ожидается: 

1. Улучшение эстетического состояния территорий общего пользования округа. 

2. Обеспечение надежной работы сетей наружного освещения. 

3. Формирование современной городской среды на территории округа.

5. поддержание территорий кладбищ Александровского муниципального округа

6. обеспечение детских площадок сертифицированным, исправным оборудованием

5. Краткое описание основных мероприятий муниципальной программы
Основным мероприятием муниципальной программы является благоустройство территории Александровского муниципального округа. Основное содержание мероприятия: создание комфортных условий для проживания граждан на территории Александровского муниципального округа. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы с указанием сроков реализации и непосредственных результатов приведен в приложении 1 к муниципальной программе.

6. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы


Система показателей (индикаторов) муниципальной программы включает основные показатели (индикаторы), характеризующие решение задач и достижение целей муниципальной программы, а также показатели (индикаторы), количественно отражающие ход реализации основных мероприятий.


Показатели (индикаторы) муниципальной программы соответствуют ее целям и задачам.


Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам приведены в приложении 2 к настоящей Программе.


Сведения о порядке сбора информации и методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 65 063,80581 тыс. руб., в том числе по годам:


в 2026 году – 26 261,76869 тыс. руб.


в 2027 году – 19 297,51856 тыс. руб.


в 2028 году – 19 504,51856 тыс. руб.


в том числе из местного бюджета 64 363,50325 тыс. руб., в том числе по годам:


в 2026 году – 25 561,46613 тыс. руб.


в 2027 году – 19 297,51856 тыс. руб.


в 2028 году – 19 504,51856 тыс. руб.


в том числе внебюджетные источники 700,30256 тыс. руб., в том числе по годам:


в 2026 году – 700,30256 тыс. руб.


в 2027 году – 0,00000 тыс. руб.


в 2028 году – 0,00000 тыс. руб.

Сводные финансовые затраты муниципальной программы приведены в приложении 4 к настоящей Программе.

8. Основные меры правового регулирования


К основным мерам правового регулирования, направленным на выполнение мероприятий муниципальной программы, относится разработка и принятие, в случае необходимости, муниципальных нормативных правовых актов в сфере благоустройства территории Александровского муниципального округа.

9. Риски и меры по управлению рисками

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Программы на уровне Александровского муниципального округа;

организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении;

финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы;

непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Российской Федерации и Пермского края, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации средств бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Программы.

Уровень влияния – умеренный. 

Институционально-правовые риски: отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий Программы.

Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Программы; недостаточная гибкость и адаптируемость Программы к изменению тенденций экономического развития.

Меры по снижению риска: повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска.

Уровень влияния - высокий.

Финансовые риски: дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий Программы.

Меры по снижению риска: обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Программы, в соответствии с ожидаемыми конечными результатами.

Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы.

Меры по снижению риска: осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Поскольку в рамках реализации Программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в ходе реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности.

10. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Порядок оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,

где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Степень достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф / Зп,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп / Зф,

где

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограмм);

Зп - плановое значение показателя (индикатора) реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений показателей.

В случае если уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю (индикатору) принимается равным 1.

Оценка степени достижения целей, решения задач муниципальной программы (подпрограмм) рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), отраженных в приложении к муниципальной программе;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:
Эмп = Сдц x Уф
	Показатель эффективности
	Уровень эффективности

	Эмп = 100%
	наивысший

	95% <= Эмп < 100%
	высокий

	80% <= Эмп < 95%
	средний

	Эмп < 80%
	низкий


Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории
Александровского 
муниципального округа»

	Перечень 
мероприятий муниципальной программы 
«Благоустройство территории Александровского муниципального округа»

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	1
	Изготовление табличек «Название остановочного пункта», правила эксплуатации детской игровой площадки»
	Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства
	2026
	2026
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа, обеспечение безопасности детей и граждан 

	2


	Мероприятия по предотвращению распространения и уничтожения Борщевика Сосновского
	Сектор по экологии
	2026
	2028
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа 

	3
	Акция по раздельному сбору отработанных батареек
	Сектор по экологии
	2026
	2028
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа 

	4
	Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности»


	Сектор по экологии
	2026
	2028
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа

	5
	Разработка концепций благоустройства территорий (дизайн-проектов и сметных расчетов) по проектам инициативного бюджетирования
	Отдел реализации инвестиционных проектов
	2026
	2026
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа

	6
	Содержание кладбищ 
г. Александровск, п. Луньевка
	Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства
	2026
	2028
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа (обеспечение содержания мест
захоронений согласно
требованиям Правил
благоустройств)

	7
	Содержание кладбищ п. Всеволодо-Вильва, с.Усть-Игум
	Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства; территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва
	2026
	2028
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа (обеспечение содержания мест
захоронений согласно
требованиям Правил
благоустройств)

	8
	Содержание кладбищ рп. Яйва
	Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства; территориальное управление рп. Яйва
	2026
	2028
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа (обеспечение содержания мест
захоронений согласно
требованиям Правил
благоустройств)

	9
	Содержание территории и детских площадок населенных пунктов Александровск, Луньевка, Лытвенский 


	Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства
	2026
	2028
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа

	10
	Содержание территории и детских площадок р.п. Всеволодо-Вильва, Усть-Игум, Карьер Известняк, Ивакинский карьер.
	Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства; территориальный отдел п. Всеволодо-Вильва
	2026
	2028
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа

	11
	Демонтаж остановочного павильона в п. Лытвенский
	Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства
	2026
	2028
	Улучшение эстетического
состояния территории


	12
	Софинансирование сбора и вывоза размещенных на несанкционированных свалках в границах муниципального образования твердых коммунальных отходов на полигон, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов, ведение которого осуществляется в порядке, определенном приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 02 апреля 2025 г. № 167 «Об утверждении порядка ведения государственного кадастра отходов производства и потребления» в отношении несанкционированной свалки: свалка ТКО. Пермский край, Александровский муниципальный округ, _р.п. Яйва, вдоль дороги с левой стороны на золоотвал, 900 м.. координаты 59,192463 с.ш., 57,145769 в.д., 59,191517 с.ш., 57,150382 в.д., 59,190814 с.ш., 57,150865 в.д., 59,190279 с.ш., 57,152882 в.д., (вдоль дороги с левой стороны от дороги).
	Сектор по экологии
	2026
	2028
	Улучшение эстетического
состояния территории


	13
	Содержание и эксплуатация сетей наружного освещения
	Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства
	2026
	2028
	Содержание в исправном
состоянии объектов уличного
освещения

	14
	Оплата потребления электроэнергии на нужды уличного освещения
	Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства; территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва
	2026
	2028
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа

	15
	Спиливание деревьев на территории Александровского муниципального округа
	Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства; территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва; территориальное управление р.п. Яйва
	2026
	2028
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа

	16

	Ремонт оборудования на детских площадках
	Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства; территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва; территориальное управление р.п. Яйва
	2026
	2028
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа

	17
	Установка урн на территории Александровского муниципального округа
	Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства; территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва; территориальное управление р.п. Яйва
	2027
	2028
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа

	18
	Праздничное оформление мест массового отдыха населения
	Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства; территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва; территориальное управление р.п. Яйва
	2026
	2028
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа

	20
	Проект инициативного бюджетирования "Сквер Героев"
	Отдел реализации инвестиционных проектов
	2026
	2026
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа

	21
	Проект инициативного бюджетирования "Территория детского счастья - второй этап"
	Отдел реализации инвестиционных проектов
	2026
	2026
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа

	22
	Проект инициативного бюджетирования "Ограждение территории храма"
	Отдел реализации инвестиционных проектов
	2026
	2026
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа

	23
	Установка остановочного павильона на остановке по маршруту движения школьного автобуса в пос. Карьер Известняк, на пересечении ул. Юбилейная и ул. Железнодорожная
	Отдел реализации инвестиционных проектов
	2026
	2026
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа


	24
	Установка остановочного павильона на остановке по маршруту движения школьного автобуса в пос. Всеволодо-Вильва
	Отдел реализации инвестиционных проектов
	2026
	2026
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа

	25
	Установка остановочного павильона на остановке по маршруту движения школьного автобуса в пос. Карьер Известняк, ул. Гоголя около д. 8
	Отдел реализации инвестиционных проектов
	2026
	2026
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа

	26
	Ремонт тротуара по ул. Халтурина от ул. Максима Горького до ул. Чернышевского, по ул. Максима Горького от ул. Ким до ул. Халтурина, по ул. Ким от ул. Чернышевского до ул. Максима Горького, по ул. Кирова от ул. Чернышевского до ул. Садовая в г. Александровске
	Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства
	2026
	2026
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа

	27
	Ремонт тротуара по ул. 6 - Пятилетки от ул. Юбилейная до ул. Галкинская и по ул. Заводская от ул. Юбилейная до ул. Парковая в р.п. Яйва
	Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства; территориальное управление р.п. Яйва
	2026
	2026
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа

	28
	Обустройство мест отдыха у воды Александровский муниципальный округ Пермского края, рабочий поселок Яйва
	Отдел реализации инвестиционных проектов
	2026
	2026
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа

	29
	Оборудование торговых мест торговыми прилавками
	Отдел экономики 
	2026
	2026
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа


Приложение 2
к муниципальной программе

«Благоустройство территории
Александровского 
муниципального округа»

	Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы (подпрограмм) 
«Благоустройство территории Александровского муниципального округа»

	№ 

п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов)
	 

	
	
	
	на начало реализации программы
	1-й год планового периода
	2-й год планового периода
	3-й год планового периода
	(+ N, годы реализации программы)
	Наименование программных мероприятий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	муниципальная программа «Благоустройство территории Александровского муниципального округа

	1.
	Содержание уличного освещения 
	км
	131,26
	131,26
	131,26
	131,26
	393,78
	Содержание в исправном
состоянии объектов уличного
освещения

	2
	Протяженность отремонтированных тротуаров 
	п.м.
	2453,20
	2469
	0
	0
	2469
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа

	3.
	Организация работы по содержанию мест захоронений
	объект
	5
	5
	5
	5
	15
	Обеспечение содержания мест
захоронений согласно
требованиям Правил
благоустройств

	4.
	Благоустройство территорий детских площадок, парковок
	объект
	1
	1
	1
	1
	3
	Повышение качества жизни населения Александровского муниципального округа

	5.
	Спиливание аварийных деревьев
	шт
	124
	144
	144
	144
	432
	Улучшение эстетического
состояния территории

	6.
	Установка урн на территории округа
	шт
	14
	0
	14
	14
	42
	Улучшение эстетического
состояния территории

	7.
	Площадь земель охваченных ликвидацией  борщевика Сосновского
	га
	12,45
	13,8
	23
	32
	68,8
	- реализация мероприятий по предотвра-щению распро-странения и уничтожения борщевика Сосновского

	8.
	Количество проведенных мероприятий (акций, конкурсов) экологической направленности
	ед.
	5
	5
	5
	5
	15
	- проведение акции «Дни защиты от экологической опасности»;

- проведение акции по раздельному сбору отработанных батареек;

- исследование водных объектов и их прибрежных зон общего пользования


Приложение 3
к муниципальной программе

«Благоустройство территории
Александровского 
муниципального округа»

	Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Благоустройство территории Александровского муниципального округа»

	№ 
п/п
	Наименование показателя
(индикатора)
	Единица
измерения
	Периодичность и сроки формирования фактического значения показателя
(индикатора)
	Показатель (индикатор)
на дату/ за период
	Формула (алгоритм) расчета фактического значения показателя
(индикатора)
	Источник информации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Содержание уличного освещения
	км
	год
	01.01./год
	
	акты выполненных работ

	2.
	Протяженность отремонтированных тротуаров
	п.м.
	год
	01.01./год
	
	акты выполненных работ

	3.
	Организация работы по содержанию мест захоронений
	объект
	год
	01.01./год
	
	акты выполненных работ

	4.
	Благоустройство территорий детских площадок, парковок
	объект
	год
	01.01./год
	
	акты выполненных работ

	5.
	Спиливание аварийных деревьев
	шт.
	год
	01.01./год
	
	акты выполненных работ

	6.
	Установка урн на территории округа
	шт.
	год
	01.01./год
	
	акты выполненных работ

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Площадь земель охваченных ликвидацией  борщевика Сосновского
	га.
	год
	01.01./год
	
	акты выполненных работ

	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Количество проведенных мероприятий (акций, конкурсов) экологической направленности
	ед.
	год
	01.01./год
	
	факт проведения мероприятий


Приложение 4
к муниципальной программе

«Благоустройство территории
Александровского 
муниципального округа»

	Сводные финансовые затраты муниципальной программы
«Благоустройство территории Александровского муниципального округа»


	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Источник финансирования
	Расходы на реализацию Программы, тыс. руб.

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	«Благоустройство территории Александровского муниципального округа»
	Всего, в т.ч.:
	26 261,76869
	19 297,51856
	19 504,51856
	65 063,80581

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Местный бюджет
	25 561,46613
	19 297,51856
	19 504,51856
	64 363,50355

	
	Внебюджетные источники
	700,30256
	0,00000
	0,00000
	700,30256

	Изготовление табличек «Название остановочного пункта», правила эксплуатации детской игровой площадки»
	Всего, в т.ч.:
	53,53322
	0,00000 
	0,0000 
	53,53322

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000,
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	53,53322
	0,00000 
	0,0000 
	53,53322

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	Мероприятия по предотвращению распространения и уничтожения Борщевика Сосновского


	Всего, в т.ч.:
	310,50000
	517,50000
	724,50000
	1552,50000

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Местный бюджет
	310,50000
	517,50000
	724,50000
	1552,50000

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Акция по раздельному сбору отработанных батареек
	Всего, в т.ч.:
	0,00000
	58,20904
	58,20904
	116,41808

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000,
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	0,00000
	58,20904
	58,20904
	116,41808

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности»


	Всего, в т.ч.:
	5,56508
	5,56508
	5,56508
	16,69524

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	5,56508
	5,56508
	5,56508
	16,69524

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	Разработка концепций благоустройства территорий (дизайн-проектов и сметных расчетов) по проектам инициативного бюджетирования
	Всего, в т.ч.:
	537,19680
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	537,19680
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	Реализация мероприятий по содержанию территории населенных пунктов (в т.ч. содержание кладбищ)
	Всего, в т.ч.:
	7 588,28821
	6 553,57209
	6 553,57209
	20 695,43239

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	7 588,28821
	6 553,57209
	6 553,57209
	20 695,43239

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000
	0,00000 

	Содержание кладбищ 
г. Александровск, п. Луньевка
	Всего, в т.ч.:
	1 255,85795
	1 255,85795
	1 255,85795
	3 767,57385

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	1 255,85795
	1 255,85795
	1 255,85795
	3 767,57385

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	Содержание кладбищ п. Всеволодо-Вильва, с.Усть-Игум
	Всего, в т.ч.:
	542,08783
	542,08783
	542,08783
	1 626,26349

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	542,08783
	542,08783
	542,08783
	1 626,26349

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	Содержание кладбищ рп. Яйва
	Всего, в т.ч.:
	753,08298
	753,08298
	753,08298
	2 259,24894

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	753,08298
	753,08298
	753,08298
	2 259,24894

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	Содержание территории и детских площадок населенных пунктов Александровск, Луньевка, Лытвенский 


	Всего, в т.ч.:
	2 061,12870
	2 061,12870
	2 061,12870
	6 183,38610

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	2 061,12870
	2 061,12870
	2 061,12870
	6 183,38610

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	Содержание территории и детских площадок р.п. Всеволодо-Вильва, Усть-Игум, Карьер Известняк, Ивакинский карьер.
	Всего, в т.ч.:
	756,06943
	756,06943
	756,06943
	2 268,20829

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	756,06943
	756,06943
	756,06943
	2 268,20829

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	Демонтаж остановочного павильона в п. Лытвенский
	Всего, в т.ч.:
	31,06572
	0,00000
	0,00000
	31,06572

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	31,06572
	0,00000
	0,00000
	31,06572

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	Услуги по уборке мусора, очистке и выкашивания мест общего пользования на территории р.п. Яйва
	Всего, в т.ч.:
	529,00000
	529,00000
	529,00000
	1 587,00000

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	529,00000
	529,00000
	529,00000
	1 587,00000

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	Софинансирование сбора и вывоза размещенных на несанкционированных свалках в границах муниципального образования твердых коммунальных отходов на полигон, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов, ведение которого осуществляется в порядке, определенном приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 02 апреля 2025 г. № 167 «Об утверждении порядка ведения государственного кадастра отходов производства и потребления» в отношении несанкционированной свалки: свалка ТКО. Пермский край, Александровский муниципальный округ, _р.п. Яйва, вдоль дороги с левой стороны на золоотвал, 900 м.. координаты 59,192463 с.ш., 57,145769 в.д., 59,191517 с.ш., 57,150382 в.д., 59,190814 с.ш., 57,150865 в.д., 59,190279 с.ш., 57,152882 в.д., (вдоль дороги с левой стороны от дороги).
	Всего, в т.ч.:
	656,34520
	656,34520
	656,34520
	1 969,03560

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Местный бюджет
	656,34520
	656,34520
	656,34520
	1 969,03560

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Устройство системы видеонаблюдения на объекте благоустройства "Морозовский парк", расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск, пос. Всеволодо-ВИльва, ул. Свободы (1 этап)
	Всего, в т.ч.:
	1 003,65040
	0,00000
	0,00000
	1 003,65040

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	1 003,65040
	0,00000
	0,00000
	1 003,65040

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	Оплата потребленной электроэнергии на нужды наружного освещения ( г. Александровск, п. Лытвенский, рп. Всволодо-Вильва, рп. Яйва, 
п. Скопкортная)
	Всего, в т.ч.:
	5 919,26691
	5 919,26691
	5 919,26691
	17 757,80073

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	5 919,26691
	5 919,26691
	5 919,26691
	17 757,80073

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	Содержание и эксплуатация сетей наружного освещения
	Всего, в т.ч.:
	2 881,36503
	2 881,36503
	2 881,36503
	8 644,09509

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	2 881,36503
	2 881,36503
	2 881,36503
	8 644,09509

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	Спиливание деревьев на территории Александровского муниципального округа 
	Всего, в т.ч.:
	1 793,25967
	2 293,61048
	2 293,61048
	6 380,48063

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	1 793,25967
	2 293,61048
	2 293,61048
	6 380,48063

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	Установка урн на территории Александровского муниципального округа 
	Всего, в т.ч.:
	0,00000
	85,48640
	85,48640
	170,97280

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	0,00000
	85,48640
	85,48640
	170,97280

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	Ремонт оборудования на детских площадок
	Всего, в т.ч.:
	161,50413
	161,50413
	161,50413
	484,51239

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	161,50413
	161,50413
	161,50413
	484,51239

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	Праздничное оформление мест массового отдыха населения
	Всего, в т.ч.:
	821,43940
	821,43940
	821,43940
	2 464,31820

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	821,43940
	821,43940
	821,43940
	2 464,31820

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 
	Всего, в т.ч.:
	2 907,11825
	0,00000
	0,00000
	2 907,11825

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000

	
	Местный бюджет
	2 206,81569
	
	
	2 206,81569

	
	Внебюджетные источники
	700,30256 
	0,00000 
	0,00000 
	700,30256 

	Проект инициативного бюджетирования «Сквер Героев»
	Всего, в т.ч.:
	278,33799
	0,00000
	0,00000
	278,33799

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	139,16899
	0,00000
	0,00000
	139,16899

	
	Внебюджетные источники
	139,16900 
	0,00000 
	0,00000 
	139,16900 

	Проект инициативного бюджетирования «Территория детского счастья – второй этап»
	Всего, в т.ч.:
	655,05336
	0,00000
	0,00000
	655,05336

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	225,05336
	0,00000
	0,00000
	225,05336

	
	Внебюджетные источники
	430,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	430,00000 

	Проект инициативного бюджетирования «ограждение территории храма»
	Всего, в т.ч.:
	1 973,72690
	0,00000 
	0,00000 
	1 973,72690

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	1 842,59334
	0,00000
	0,00000
	1 842,59334

	
	Внебюджетные источники
	131,13356
	0,00000
	0,00000
	131,13356

	Реализация программы «Комфортный край»


	Всего, в т.ч.:
	3 282,73199
	0,00000
	0,00000
	3 282,73199

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	3 282,73199
	0,00000
	0,00000
	3 282,73199

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	Установка остановочного павильона на остановке по маршруту движения школьного автобуса в пос. Карьер Известняк, на пересечении ул. Юбилейная и ул. Железнодорожная

	Всего, в т.ч.:
	66,00000
	0,00000
	0,00000
	66,00000

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	66,00000
	0,00000
	0,00000
	66,00000

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	Установка остановочного павильона на остановке по маршруту движения школьного автобуса в пос. Всеволодо-Вильва

	Всего, в т.ч.:
	66,00000
	0,00000
	0,00000
	66,00000

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	66,00000
	0,00000
	0,00000
	66,00000

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	Установка остановочного павильона на остановке по маршруту движения школьного автобуса в пос. Карьер Известняк, ул. Гоголя около д. 8
	Всего, в т.ч.:
	66,00000
	0,00000
	0,00000
	66,00000

	
	Федеральный бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Краевой бюджет
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	
	Местный бюджет
	66,00000
	0,00000
	0,00000
	66,00000

	
	Внебюджетные источники
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 
	0,00000 

	Ремонт тротуара по ул. Халтурина от ул. Максима Горького до ул. Чернышевского, по ул. Максима Горького от ул. Ким до ул. Халтурина, по ул. Ким от ул. Чернышевского до ул. Максима Горького, по ул. Кирова от ул. Чернышевского до ул. Садовая в г. Александровске
	Всего, в т.ч.:
	1 351,88392
	0,00000
	0,00000
	1 351,88392

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Местный бюджет
	1 351,88392
	0,00000
	0,00000
	1 351,88392

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Ремонт тротуара по ул. 6 - Пятилетки от ул. Юбилейная до ул. Галкинская и по ул. Заводская от ул. Юбилейная до ул. Парковая в р.п. Яйва
	Всего, в т.ч.:
	864,49804
	0,00000
	0,00000
	0,0000

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Местный бюджет
	864,49804
	0,00000
	0,00000
	864,49804

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Обустройство мест отдыха у воды Александровский муниципальный округ Пермского края, рабочий поселок Яйва
	Всего, в т.ч.:
	788,34978
	0,00000
	0,00000
	788,34978

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Местный бюджет
	788,34978
	0,00000
	0,00000
	788,34978

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Оборудование торговых мест торговыми прилавками
	Всего, в т.ч.:
	80,00025
	0,00000
	0,00000
	80,00025

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Местный бюджет
	80,00025
	0,00000
	0,00000
	80,00025

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


Дело, отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройств, прокуратура, финансовое управление, сайт АМО
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