 (
186
) (
18.02.2026
)[image: 44]О мерах по безаварийному пропуску весенне-летнего половодья 2026 года
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 20 марта 2025 г.
№ 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», законом Пермского края от 12 марта 2007 г. № 12-ПК «О защите населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом Александровского муниципального округа, в целях своевременной подготовки и планирования мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весенне-летнего половодья и паводков, предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах и ликвидации последствий вредного воздействия вод на территории Александровского муниципального округа,
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. состав рабочей (оперативной) группы КЧС и ОПБ округа для реагирования при ухудшении паводковой обстановки;
1.2. план основных противопаводковых мероприятий Александровского муниципального округа на период прохождения весенне-летнего половодья 2026 года;
1.3. перечень пунктов временного размещения населения на период весеннего половодья.
2. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, управляющих компаний:
2.1. принять к исполнению План основных противопаводковых мероприятий Александровского муниципального округа на период прохождения весенне-летнего половодья 2026 года;
2.2. о начале и прохождении весеннего половодья информировать - еженедельно, в случаях затопления (подтопления) населенных пунктов и объектов экономики, объектов жизнеобеспечения, возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весенне-летнего половодья – немедленно через ЕДДС по телефонам 112, 3-71-86; отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа по телефону 3-61-95; Западно-Уральское управление Ростехнадзора по телефону/факсу 8 (342) 227-09-95; Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) Камское бассейновое водное управление (Камское БВУ) отдел водных ресурсов по Пермскому краю по телефонам 8 (342) 212-98-82, 212-20-43.
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.



Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского 
муниципального округа						О.Э. Белобаржевская
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13406
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Александровского 
муниципального округа
от	 18.02.2026 № 186

СОСТАВ
рабочей (оперативной) группы КЧС и ОПБ округа для реагирования при ухудшении паводковой обстановки

	Руководитель группы 
	

	Захарова
Елена Васильевна
	- исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству


	Заместитель руководителя группы 
	

	Гурьянов
Максим Семенович
	- заместитель начальника 93 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю
(по согласованию)


	Заместитель руководителя группы 
	

	Башков
Андрей Витальевич
	- начальник отдела по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа

	
	

	Члены группы:
	

	Половникова
Наталья Вячеславовна
	- заместитель главы администрации округа по градостроительству - начальник управления имущественных и земельных отношений


	Аникеенко
Светлана Валерьевна
	- заместитель начальника отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации округа

	Горелкин
Иван Михайлович
	- заместитель начальника отдела по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа


	Крюкова
Анна Михайловна
	- консультант отдела по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа


	Пуховкина
Гузалья Маулитзяновна
	- начальник сектора по экологии администрации округа

	Мельчаков
Дмитрий Валерьевич
	- директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального округа» (по согласованию)

	Баран
Ольга Петровна
	- ведущий специалист отдела по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа


	
	

	Волик
Елена Евгеньевна
	- начальник территориального отдела рп. Всеволодо-Вильва (по согласованию)


	Красных
Андрей Анатольевич

	- начальник Отделения МВД России по Александровскому муниципальному округу
(по согласованию)


	Ельшин
Виталий Геннадьевич
	- начальник отдела безопасности АО «Алек-сандровский машиностроительный завод» 
(по согласованию)


	Гашков
Евгений Сергеевич
	- начальник штаба ГОЧС филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
(по согласованию)





УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Александровского 
муниципального округа
от	 18.02.2026 № 186


ПЛАН
основных противопаводковых мероприятий Александровского 
муниципального округа на период прохождения весенне-летнего половодья 2026 года

	№ 
п/п
	Наименование организации
	Срок
выполнения
	Ответственные исполнители
	Сведения об исполнении

	Подготовка к пропуску весеннего половодья и паводка

	1. 
	Проверка готовности ГТС к пропуску половодья
	март-апрель 2026 г.
	Противопаводковая рабочая группа при КЧС и ОПБ Пермского края
	

	2. 
	Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования (организации).
	до 20.02.2026
	Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа.
Руководители гидротехнических сооружений: филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», АО «АМЗ».
	

	3. 
	Уточнение затороопасных участков на территории МО и планирование мероприятий по ослаблению льда на данных участках.
Направление предложений о необходимости проведения взрывных работ на затороопасных участках председателю КЧС и ОПБ округа. 
	до 01.04.2026
	Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа.
Территориальное управление р.п. Яйва.
Территориальный отдел р.п. В.-Вильва
	

	4. 
	Проведение заседания КЧС и ОПБ.
	до 01.03.2026
	Председатель КЧС и ОПБ округа.
Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа.
Руководители организаций: АО «АМЗ», филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
	

	5. 
	Подготовка постановления (приказа) «О мерах по безаварийному пропуску весенне-летнего половодья 2026 года». Данным постановлением (приказом) утвердить План противопаводковых мероприятий.
Представить НПА в отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа.
	до 20.02.2026
	Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа.
Руководители организаций: филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», АО «АМЗ».
	

	6. 
	Подготовка Плана по смягчению рисков и реагированию на ЧС в период весенне-летнего половодья 2026 года на территории Александровского муниципального округа.
Представление, утвержденного главой МО, плана в ГУ МЧС по Пермскому краю.
	до 10.03.2026
	Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа.
	

	7. 
	Проверка состояния и подготовка потенциально опасных гидротехнических сооружений (ГТС) и защитных дамб к безаварийному пропуску половодья. Принятие мер по устранению повреждений и неисправностей. 
Представление в отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа актов проверки готовности к пропуску половодья 2026 года ГТС, подлежащих декларированию безопасности, с указанием ответственных за эксплуатацию ГТС.
	март
2026 г.





5 апреля
2026 г.
	Руководители 
АО «АМЗ», филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»
	

	8. 
	Организация работы по распиловке и чернению льда с целью исключения ледовых заторов, контроль выполнения мероприятий.
Представление сведений о выполненных работах в отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа.
	февраль-апрель 2026 г. 
(по мере необходимости)
в течение 2-х рабочих дней со дня выполнения
	Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа.
Территориальное управление р.п. Яйва.
	

	9. 
	Уточнение информации об источниках децентрализованного водоснабжения (частные и общественные колодцы, скважины), выгребов, попадающих в зоны возможного затопления и подтопления в период весенне-летнего половодья.
Представление информации в отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа.
	до 01.03.2025
	Сектор по экологии администрации округа.
Территориальное управление р.п. Яйва.
Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва.
	

	10. 
	Уточнение информации об объектах размещения отходов (навозохранилища, пометохранилища, полигоны промышленных и бытовых отходов), складах пестицидов и агрохимикатов, скотомогильниках, расположенных в водоохранных зонах, а также в зонах затопления в период весенне-летнего половодья.
Представление информации в отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа.
	до 01.03.2026
	Сектор по экологии администрации округа.
Территориальное управление р.п. Яйва.
Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва.
	

	11. 
	Проведение обхода территории, подвергающейся подтоплению, с целью уточнения информации о наличии угроз подтопления жилых домов, в том числе о количестве населения, проживающего в подтопляемых домах, и проведения разъяснительной работы.
	с марта 2026 г. до окончания паводка
	Сектор по экологии администрации округа.
Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа.
Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации округа.
Территориальное управление р.п. Яйва.
Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва.
	

	12. 
	Регулярное информирование населения о порядке действий, мерах безопасности при подъеме паводковых вод, рекомендации о правилах поведения населения в паводкоопасный период, используя для этого средства массовой информации и сходы граждан.
	с февраля 2026 г. до окончания паводка
	Сектор по экологии администрации округа.
Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа.
Территориальное управление р.п. Яйва.
Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва.
Аппарат администрации округа.
МКУ «ЕДДС АМО».
	

	13. 
	Организация подвоза питьевой воды населению на случай вывода из эксплуатации водозаборных сооружений в период весенне-летнего половодья.
	в период паводка
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа.
Территориальное управление р.п. Яйва.
Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва.
	

	14. 
	Организовать и провести работу в образовательных учреждениях о поведении учащихся во внеурочное время в период паводка, особенно проживающих в зоне возможного подтопления.
	с февраля 2026 г. до окончания паводка
	Управление образования
	

	15. 
	Проведение практических тренировок по оповещению и информированию населения в период паводка, а также готовности и достаточности сил и средств, спланированных к привлечению в период весеннего половодья 2026 года.
Представление отчета о проделанной работе в отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа.
	до 31.03.2026 г.






01.04.2026 г.
	КЧС и ОПБ.
Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа. 
Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
АО «АМЗ».
	

	16. 
	Обеспечение содержания в постоянной готовности сил и средств для выполнения спасательных работ, создание запасов горюче-смазочных материалов, материальных средств, подготовка к работе агрегатов аварийного электроснабжения. 
	до 01.04.2026 г.
	КЧС и ОПБ.
Отдел экономики администрации округа.
Руководители организаций, учреждений, предприятий,
НФГО.
	

	17. 
	Заключение договоров с владельцами частных лодок, плавсредств. Представление договоров в отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа.
	до 01.03.2026 г.
	Территориальное управление р.п. Яйва.
Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва.
	

	18. 
	Подготовка помещений (ПВР) для приема эвакуируемого населения из зон подтопления (затопления).
	до 15.03.2026 г.
	Начальники ПВР, согласно прилагаемого перечня
	

	19. 
	Очистка от снега крыш, отмостков зданий, дорог, кюветов, обеспечение подъездов к жилым домам, предприятиям, учреждениям.
	до 01.04.2026 г.
	Руководители управляющих компаний ЖКХ,
учреждений, предприятий.
	

	20. 
	Очистка дренажных систем, ливневых канализаций, водоотводных канав водосточных, колодцев, водопропускных труб под автодорогами и мостовыми переходами, трансформаторных подстанций.
	до 15.04.2026 г.
	Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации округа.
Руководители
организаций.
	

	21. 
	Укомплектование аварийных формирований, составление графиков     дежурства ответственных лиц, проверка готовности инженерной техники.
	до 15.04.2026 г.
	Руководители:
МУП «ЯйваДом», МУП «Теплоэнергетика», 
МУП «КЭС», МКП «Яйва-Водоканал»,
ООО «Комфорт», 
МКП «Вильва-Водоканал»,
АО «АМЗ», филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
	

	22. 
	Проверка состояния канализационных колодцев, приемных резервуаров на КНС с целью исключения попадания паводковых вод.
	до 15.04.2026 г.
	Руководители:
МУП «Теплоэнергетика», ООО УК «Комфорт», 
МКП «Вильва-Водоканал»,
МКП «Яйва-Водоканал».
	

	23. 
	Проверка готовности связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления, а также с водомерными и метеорологическими постами.
	март-апрель
2026 г.
	Руководители:
УТУ г. Александровск БРУС ПФ «Урал» ПАО «Ростелеком»;
МКУ «ЕДДС АМО»;
Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа.
	

	Пропуск половодья

	24. 
	Организация дежурства в населенных пунктах, попадающих в зоны возможного подтопления.
	 в течение паводкового периода
до окончания
паводка
	Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа.
Территориальное управление р.п. Яйва.
Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва.
	

	25. 
	Корректировка, уточнение планов эвакуации, определение мест эвакуации людей, материальных и культурных ценностей и сельскохозяйственных животных, а также первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценарию максимально возможного затопления.
	до окончания
паводка
	Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа.
Территориальное управление р.п. Яйва.
Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва.
	

	26. 
	Мониторинг ледовой и паводковой обстановки (ежедневное представление в ЕДДС сведений по гидропостам о режимах водных объектов (изменение уровня воды за сутки и общее повышение воды с начальной даты наблюдения, ледовые явления и др. изменения с указанием допустимых величин – опасных уровней воды, при которых возможны подтопления жилого сектора, объектов, дорог и т.д.)).
	до окончания
паводка
	Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа.
Территориальное управление р.п. Яйва.
Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва.
Руководители ГТС:
АО «АМЗ», филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
	

	27. 
	Обеспечение контроля за качеством подаваемой питьевой воды.
	до окончания
паводка
	Руководители МУП «Теплоэнергетика», МКП «Вильва-Водоканал», МКП «Яйва-Водоканал».
	

	28. 
	Своевременно информировать население о складывающейся паводковой обстановке и зонах возможного подтопления через СМИ и путем подворного обхода.
	до окончания
паводка
	Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа.
Территориальное управление р.п. Яйва.
Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва.
МКУ «ЕДДС АМО».
	

	29. 
	Маневрирование затворов водосбросов во избежание размывов в нижнем бьефе, при прохождении половодья запрещается проведение каких-либо ремонтных работ в нижнем бьефе.
	до окончания
паводка
	Руководители:
АО «АМЗ», филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»
	

	30. 
	Участие в заслушивании главы МО о проведении противопаводковых мероприятий на территории МО в период прохождения весенне-летнего половодья в 2026 году, в том числе о готовности пунктов временного размещения граждан, материальных и культурных ценностей и сельскохозяйственных животных.
	в течение всего паводкового периода согласно графикам заслушиваний
	Глава Александровского муниципального округа – глава администрации Александровского муниципального округа.
	

	Мероприятия в послепаводковый период

	31. 
	Обследование гидротехнических сооружений, находящихся в эксплуатации, принятие мер по устранению повреждений и неисправностей.
	по окончанию паводка

	Руководители ГТС:
АО «АМЗ», филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
	

	32. 
	Определение объема работ по ликвидации последствий половодья.
	по окончанию паводка
	Противопаводковая комиссия.
	

	33. 
	Представление итогового донесения о прохождении весенне-летнего половодья в 2026 году в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
	01.06.2026 г.
	Отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа.
	





УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Александровского 
муниципального округа
от	 18.02.2026 № 187


ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения населения
на период весеннего половодья

	Наименование объекта, на котором организуется пункт временного размещения населения
	Адрес пункта временного размещения населения
	Лицо, ответственное за подготовку пункта временного размещения населения
	Количество размещаемого населения, чел.

	МБУ «Городской Дворец культуры»
	г. Александровск, ул. Ленина, 21а
	Директор
Яновский
Сергей
Михайлович
	25

	МКУ «Дворец культуры «Энергетик»
	рп. Яйва, 
ул. Парковая, 11
	Директор
Бухарина
Светлана Александровна
	25





Рассылается: Морозова Г.Б., сайт, прокуратура, сканы в электронном виде – Половникова Н.В., Аникеенко С.В., Пуховкина Г.М., Демшина Е.Г., террито-риальное управление рп. Яйва, территориальный отдел рп. В.-Вильва, ОМВД, АО «АМЗ», ЯГРЭС, 93 ПСЧ, МКУ «ЕДДС АМО», ЖКХ - 5, МУП «КЭС», руководителям ПВР - 2, Ростелеком. 
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