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)[image: 44]Об утверждении отчёта о реали-зации муниципальной програм-мы «Формирование комфортной городской среды в Александ-ровском муниципальном округе» за 2025 год

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Александровского муниципального округа от 12 июля 2023 г. № 898 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа», 
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе», утвержденный постановлением администрации Александровского муниципального округа от 27 октября 2023 г. № 2042, за 2024 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru) в разделе «Муниципальные программы».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.


Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского
1
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Александровского 
муниципального округа
от 09.02.2026 № 119

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды 
в Александровском муниципальном округе»
за 2025 год

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 
в Александровском муниципальном округе» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального округа Пермского края (далее – администрация муниципального округа)
от 27.10.2023 № 2042 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе» (в редакции постановлений администрации муниципального округа от 13.10.2025 № 1183, от 17.12.2025 № 1529). Реализация Программы предусмотрена в 2025 году и плановый период 2026-2027 годов направлена на повышение качества и комфорта городской среды на территории Александровского муниципального округа Пермского края (далее – муниципальный округ).
Программа включает два основных мероприятия, направленные на решение вопросов местного значения муниципального округа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Благоустройство дворовых территорий в Александровском муниципальном округе;
2. Благоустройство общественных территорий в Александровском муниципальном округе.
В рамках данной муниципальной программы в 2025 году были проведены следующие мероприятия.

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Александровского муниципального округа

В рамках данного направления в 2025 году было реализовано мероприятие: Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: Пермский край, г. Александровск, пос. Карьер Известняк, 
ул. Юбилейная, д. 2. 
Для реализации данного мероприятия были заключены следующие  муниципальные контракты и договора:
от 04.07.2025 № 0356500001425005250 на сумму 2 771,16324 тыс. рублей с ИП Давтян А.Ш. работы выполнены в полном объеме (Акт о приемке выполненных работ от 17.08.2025 № 1). По результатам проведения конкурсных процедур возникла экономия в размере 363,90815 тыс. рублей. 
На средства экономии был заключен муниципальный контракт на проведения дополнительных работ по данному объекту (устройство дополнительной автомобильной парковки) от 17.07.2025 МК 95/25-АМО с 
ИП Давтян А.Ш. на сумму 360,08407 тыс. рублей. По данному муниципальному контракту часть работ не была принята в связи с низким качеством их исполнения. С подрядчиком было заключено дополнительное соглашение о расторжении контракта от 09.12.2025 № б/н, стоимость контракта уменьшена до 263,62682 тыс. рублей, по оставшимся обязательствам в размере 96,45725 тыс. рублей, обязательства были прекращены по соглашению сторон.
Дополнительно в целях благоустройства дворовой территории по работам не вошедшим в основной проект был заключен муниципальный контракт от 25.09.2025 № 124/25-АМО с ИП Жигалов А.П. на приобретения и поставку 
6 парковых скамеек на сумму 69,00000 тыс. рублей.
В рамках мероприятия были проведены работы следующие виды работ:
фрезерование асфальтобетонного покрытия - 541,02 м2;
демонтаж асфальтобетонного покрытия - 109,84 м2;
демонтаж щебеночного покрытия - 130,65 м2;
демонтаж светильников и прожектора – 3 шт;
планировка территории - 547,21 м2;
устройство асфальтобетонного покрытия  парковки с устройством основания -  122,87 м2;
устройство асфальтобетонного покрытия площадок с устройством основания - 113,61 м2;
устройство асфальтобетонного покрытия проезда без устройства основания - 528,68 м2;
устройство бортового камня - 365,4 м;
устройство прожекторов наружного освещения - 8 шт.;
смонтировано 6 парковых скамеек.
В рамках соглашения о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края, источником предоставления которых являются средства бюджета Пермского края от 20.12.2024 № 2 (Дополнительное соглашение от 14.05.2025 № 1) на муниципалитет была возложена задача по выполнению показателя - количество реализованных проектов благоустройства каждой общественной территории, не предусмотренных адресным перечнем общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, согласно приложению 4 к Государственной программе (обустройство контейнерными площадками для сбора твердых коммунальных отходов). Для выполнения данного показателя из средств программы был оплачен муниципальный контракт от 15.09.2025 № 116/25-АМО на ремонт контейнерной площадки по ул. Гайдара на сумму – 93,40756 тысяч рублей.
Таким образом, затраты на проведение данного мероприятия муниципальной программы составили 3197,19752 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета – 2731,31106 тыс. рублей, средства местного бюджета – 465,88656 тыс. рублей. 

2. Благоустройство общественных территорий Александровского муниципального округа

В рамках данного направления в 2025 году было реализовано мероприятие «Обустройство парка на территории ДК, расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 21 а. (4-этап)». Таким образом, в 2025 году было завершен комплекс работ по благоустройству общественной территории около городского Дворца культуры в городе Александровске.
Для реализации данного мероприятия были заключены следующие муниципальные контракты и договора:
от 17.03.2025 № 0356500001425000878 ООО «СК "Уралстрой"» на 
сумму 6 516,54657 тыс. рублей, в соответствии с дополнительным соглашением от 29.08.2025 № 1 в договор внесены соответствующие изменения в части изменения стоимости работ и локального сметного расчета, стоимость контракта составила 6335621,45 рублей;
от 17.07.2025 №  3591000755025000002 ООО ТПК «ТермоСтайл» на сумму 650,00000 тыс. рублей;
от 18.07.2025 б/н ООО ТПК «ТермоСтайл» на сумму 430,10000 
тыс. рублей;
от 01.07.2024 б/н ООО «Дорсервис» на сумму 485,73789 тыс. рублей, 
в соответствии с дополнительным соглашением от 06.10.2025 № 1 в договор внесены соответствующие изменения в части изменения стоимости работ, локального сметного расчета и ведомости объемом, стоимость контракта составила 463257,40 рублей;
от 06.11.2025 № 3096 с ООО «РГ-Строй» на сумму 180,92512 
тыс. рублей;
от 06.11.2025 № 3121 с ООО «РГ-Строй» на сумму 425,41908 
тыс. рублей;
от 09.12.2025 № 3293 с ООО «РГ-Строй» на сумму 203,40561 
тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия в 2025 году были выполнены следующие работы: 
планировка территории - 1433,03 м2;
устройство асфальтобетонного покрытия проезда - 1305,08 м2;
устройство бортового камня БР 100.30.15 - 162 п.м.;
озеленение – 477 м2;
устройство водоотведения - 49,00 п.м.;
устройство ограждения - 26 м;
покраска ограждения - 148,20 м2;
посадка деревьев – 6 шт (береза);
приобретен и смонтирован сценический комплекс (8м*4м*4м). – 1 шт.;
приобретено МАФ: вазоны (мобильные цветники) – 19 шт., скамья – 
1 шт., стол парковый – 1 шт., столы уличные шахматные – 2 шт., велопарковка – 1 шт. 
устройство резинового покрытия на лестницах – 38 м2.
Таким образом, общая стоимость мероприятия составила – 8688,72866 тыс. рублей, из  них средства федерального бюджета – 7507,06156 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 312,79423 тыс. рублей, средства местного бюджета – 868,87287 тыс. рублей. Экономия по результатам реализации мероприятия отсутствует.

Информация о достижении значений показателей индикаторов муниципальной программы

Информация о достижении значений показателей индикаторов муниципальной программы приведена в Таблице 1.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программе

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной представлена в таблице 2.

Информация о достижении целевых показателях 
муниципальной программы

Информация о достижении целевых показателях муниципальной программы указана в таблице 3.
Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой в 2025 году, составил 11976,81621 тыс. руб., фактическое освоение этих средств равняется 11885,92628 тыс. руб. (или 99,24 %).


Приложение 1 к 
постановлению 
администрации
Александровского 
муниципального округа 
от 09.02.2026 № 119


Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в 
Александровском муниципальном округе» 
по итогам 2025 года

	№
п/п
	Показатель
(индикатор)
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя
(индикатора)
	Фактическое значение показателя
(индикатора)
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора)
 (причины отклонения, 
низкого уровня)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Количество дворовых территорий многоквартирных домов округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов округа.
	Ед.
	1
	1
	100
	-

	2.
	Количество общественных территорий (скверов, парков, площадей) округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий округа.
	Ед.
	1
	1
	100
	-


Приложение 2 к 
постановлению 
администрации
Александровского 
муниципального округа 
от 09.02.2026 № 119


Информация
об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
в Александровском муниципальном округе» 
по итогам 2025 года

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Пояснения, причины не освоения средств

	
	источник финансирования
	план,
тыс.руб.
	факт, тыс.руб.
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
«Формирование комфортной городской среды»
	федеральный бюджет
	8688,72866
	8688,72866
	100,0
	

	
	краевой бюджет
	3134,35848
	3044,10529
	97,12
	Экономия при расторжении контракта и оплата работ по фактически выполненному объему.

	
	бюджет округа
	1335,39617
	1334,75943
	99,95
	Экономия при расторжении контракта и оплата работ по фактически выполненному объему.

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого
	11976,81621
	11885,92528
	99,20
	Экономия при расторжении контракта и оплата работ по фактически выполненному объему.

	Основное мероприятие 1
«Благоустройство дворовых территорий»
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	краевой бюджет
	2821,56425
	2731,31106
	96,80
	Экономия при расторжении контракта и оплата работ по фактически выполненному объему.

	
	бюджет округа
	466,52330
	465,88656
	99,86
	Экономия при расторжении контракта и оплата работ по фактически выполненному объему.

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого
	32888,08755
	3197,19762
	0,0
	

	Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий»

	федеральный бюджет
	7507,06156
	7507,06156
	100,0
	

	
	краевой бюджет
	312,79423
	312,79423
	100,0
	

	
	бюджет округа
	868,87287
	868,87287
	100,0
	

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого
	8688,72866
	8688,72866
	100,0
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Приложение 3 к 
постановлению 
администрации
Александровского 
муниципального округа 
от 09.02.2026 № 119


Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (по следующим направлениям:
1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется по формуле:
Сдц = (Сдп1 + Сдп2) / N,
где
Сдц - степень достижения целей (решения задач);
Сдп - степень достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы; 
N - количество показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы
Сдц= (1+1)/2 = 1
Степень достижения целей (решения задач) по муниципальной программе в 2024 году.
2. Степень достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
Сдп = Зф / Зп,
Сдп1 = 1/1=1
Сдп2 = 1/1=1
Таким образом, показатель (индикатор) муниципальной программы в 2024 году составляет 1.
3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяется по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100%,
Уф = 11978,81621/11885,92628*100=99,24%
Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по формуле:
Эмп = Сдц / Уф*100.
Уф=1/99,24*100=99,24 %
Исходя из анализа выше представленных показателей и индикаторов эффективности, реализации программы можно сделать вывод о том, что программа выполнена в полном объеме, все запланированные показатели исполнены, с наивысшим показателем эффективности реализации.
	Показатель эффективности
	Уровень эффективности

	Эмп < 100%
	высокий





Рассылка: дело, прокуратура, отдел экономики, фин.управление, Захарова Е.В., Галкин А.М., сайт АМО
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