119

09.02.2026

Об утверждении отчёта о реали-зации муниципальной програм-мы «Формирование комфортной городской среды в Александ-ровском муниципальном округе» за 2025 год

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Александровского муниципального округа от 12 июля 2023 г. № 898 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа»,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе», утвержденный постановлением администрации Александровского муниципального округа от 27 октября 2023 г. № 2042, за 2024 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru) в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского

муниципального округа					         О.Э. Белобаржевская

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского

муниципального округа

от 09.02.2026 № 119

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

в Александровском муниципальном округе»

за 2025 год

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды

в Александровском муниципальном округе» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального округа Пермского края (далее – администрация муниципального округа)
от 27.10.2023 № 2042 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе» (в редакции постановлений администрации муниципального округа от 13.10.2025 № 1183, от 17.12.2025 № 1529). Реализация Программы предусмотрена в 2025 году и плановый период 2026-2027 годов направлена на повышение качества и комфорта городской среды на территории Александровского муниципального округа Пермского края (далее – муниципальный округ).

Программа включает два основных мероприятия, направленные на решение вопросов местного значения муниципального округа, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Благоустройство дворовых территорий в Александровском муниципальном округе;

2. Благоустройство общественных территорий в Александровском муниципальном округе.

В рамках данной муниципальной программы в 2025 году были проведены следующие мероприятия.

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Александровского муниципального округа

В рамках данного направления в 2025 году было реализовано мероприятие: Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: Пермский край, г. Александровск, пос. Карьер Известняк, 
ул. Юбилейная, д. 2.

Для реализации данного мероприятия были заключены следующие  муниципальные контракты и договора:

от 04.07.2025 № 0356500001425005250 на сумму 2 771,16324 тыс. рублей с ИП Давтян А.Ш. работы выполнены в полном объеме (Акт о приемке выполненных работ от 17.08.2025 № 1). По результатам проведения конкурсных процедур возникла экономия в размере 363,90815 тыс. рублей.

На средства экономии был заключен муниципальный контракт на проведения дополнительных работ по данному объекту (устройство дополнительной автомобильной парковки) от 17.07.2025 МК 95/25-АМО с 
ИП Давтян А.Ш. на сумму 360,08407 тыс. рублей. По данному муниципальному контракту часть работ не была принята в связи с низким качеством их исполнения. С подрядчиком было заключено дополнительное соглашение о расторжении контракта от 09.12.2025 № б/н, стоимость контракта уменьшена до 263,62682 тыс. рублей, по оставшимся обязательствам в размере 96,45725 тыс. рублей, обязательства были прекращены по соглашению сторон.

Дополнительно в целях благоустройства дворовой территории по работам не вошедшим в основной проект был заключен муниципальный контракт от 25.09.2025 № 124/25-АМО с ИП Жигалов А.П. на приобретения и поставку 
6 парковых скамеек на сумму 69,00000 тыс. рублей.

В рамках мероприятия были проведены работы следующие виды работ:

фрезерование асфальтобетонного покрытия - 541,02 м2;

демонтаж асфальтобетонного покрытия - 109,84 м2;

демонтаж щебеночного покрытия - 130,65 м2;

демонтаж светильников и прожектора – 3 шт;

планировка территории - 547,21 м2;

устройство асфальтобетонного покрытия  парковки с устройством основания -  122,87 м2;

устройство асфальтобетонного покрытия площадок с устройством основания - 113,61 м2;

устройство асфальтобетонного покрытия проезда без устройства основания - 528,68 м2;

устройство бортового камня - 365,4 м;

устройство прожекторов наружного освещения - 8 шт.;

смонтировано 6 парковых скамеек.

В рамках соглашения о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края, источником предоставления которых являются средства бюджета Пермского края от 20.12.2024 № 2 (Дополнительное соглашение от 14.05.2025 № 1) на муниципалитет была возложена задача по выполнению показателя - количество реализованных проектов благоустройства каждой общественной территории, не предусмотренных адресным перечнем общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, согласно приложению 4 к Государственной программе (обустройство контейнерными площадками для сбора твердых коммунальных отходов). Для выполнения данного показателя из средств программы был оплачен муниципальный контракт от 15.09.2025 № 116/25-АМО на ремонт контейнерной площадки по ул. Гайдара на сумму – 93,40756 тысяч рублей.

Таким образом, затраты на проведение данного мероприятия муниципальной программы составили 3197,19752 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета – 2731,31106 тыс. рублей, средства местного бюджета – 465,88656 тыс. рублей.

2. Благоустройство общественных территорий Александровского муниципального округа

В рамках данного направления в 2025 году было реализовано мероприятие «Обустройство парка на территории ДК, расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 21 а. (4-этап)». Таким образом, в 2025 году было завершен комплекс работ по благоустройству общественной территории около городского Дворца культуры в городе Александровске.

Для реализации данного мероприятия были заключены следующие муниципальные контракты и договора:

от 17.03.2025 № 0356500001425000878 ООО «СК "Уралстрой"» на 
сумму 6 516,54657 тыс. рублей, в соответствии с дополнительным соглашением от 29.08.2025 № 1 в договор внесены соответствующие изменения в части изменения стоимости работ и локального сметного расчета, стоимость контракта составила 6335621,45 рублей;

от 17.07.2025 №  3591000755025000002 ООО ТПК «ТермоСтайл» на сумму 650,00000 тыс. рублей;

от 18.07.2025 б/н ООО ТПК «ТермоСтайл» на сумму 430,10000 
тыс. рублей;

от 01.07.2024 б/н ООО «Дорсервис» на сумму 485,73789 тыс. рублей, 
в соответствии с дополнительным соглашением от 06.10.2025 № 1 в договор внесены соответствующие изменения в части изменения стоимости работ, локального сметного расчета и ведомости объемом, стоимость контракта составила 463257,40 рублей;

от 06.11.2025 № 3096 с ООО «РГ-Строй» на сумму 180,92512 
тыс. рублей;

от 06.11.2025 № 3121 с ООО «РГ-Строй» на сумму 425,41908 
тыс. рублей;

от 09.12.2025 № 3293 с ООО «РГ-Строй» на сумму 203,40561 
тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия в 2025 году были выполнены следующие работы:

планировка территории - 1433,03 м2;

устройство асфальтобетонного покрытия проезда - 1305,08 м2;

устройство бортового камня БР 100.30.15 - 162 п.м.;

озеленение – 477 м2;

устройство водоотведения - 49,00 п.м.;

устройство ограждения - 26 м;

покраска ограждения - 148,20 м2;

посадка деревьев – 6 шт (береза);

приобретен и смонтирован сценический комплекс (8м*4м*4м). – 1 шт.;

приобретено МАФ: вазоны (мобильные цветники) – 19 шт., скамья – 
1 шт., стол парковый – 1 шт., столы уличные шахматные – 2 шт., велопарковка – 1 шт.

устройство резинового покрытия на лестницах – 38 м2.

Таким образом, общая стоимость мероприятия составила – 8688,72866 тыс. рублей, из  них средства федерального бюджета – 7507,06156 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 312,79423 тыс. рублей, средства местного бюджета – 868,87287 тыс. рублей. Экономия по результатам реализации мероприятия отсутствует.

Информация о достижении значений показателей индикаторов муниципальной программы

Информация о достижении значений показателей индикаторов муниципальной программы приведена в Таблице 1.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программе

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной представлена в таблице 2.

Информация о достижении целевых показателях

муниципальной программы

Информация о достижении целевых показателях муниципальной программы указана в таблице 3.

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой в 2025 году, составил 11976,81621 тыс. руб., фактическое освоение этих средств равняется 11885,92628 тыс. руб. (или 99,24 %).

Приложение 1 к 
постановлению

администрации

Александровского

муниципального округа

от 09.02.2026 № 119

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в

Александровском муниципальном округе»

по итогам 2025 года

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Плановое значение показателя (индикатора) | Фактическое значение показателя (индикатора) | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора) (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество дворовых территорий многоквартирных домов округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов округа. | Ед. | 1 | 1 | 100 | - |
| 2. | Количество общественных территорий (скверов, парков, площадей) округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий округа. | Ед. | 1 | 1 | 100 | - |

Приложение 2 к 
постановлению

администрации

Александровского

муниципального округа

от 09.02.2026 № 119

Информация

об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды

в Александровском муниципальном округе»

по итогам 2025 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Пояснения, причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» | федеральный бюджет | 8688,72866 | 8688,72866 | 100,0 |  |
|  | краевой бюджет | 3134,35848 | 3044,10529 | 97,12 | Экономия при расторжении контракта и оплата работ по фактически выполненному объему. |
|  | бюджет округа | 1335,39617 | 1334,75943 | 99,95 | Экономия при расторжении контракта и оплата работ по фактически выполненному объему. |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого | 11976,81621 | 11885,92528 | 99,20 | Экономия при расторжении контракта и оплата работ по фактически выполненному объему. |
| Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий» | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | краевой бюджет | 2821,56425 | 2731,31106 | 96,80 | Экономия при расторжении контракта и оплата работ по фактически выполненному объему. |
|  | бюджет округа | 466,52330 | 465,88656 | 99,86 | Экономия при расторжении контракта и оплата работ по фактически выполненному объему. |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого | 32888,08755 | 3197,19762 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» | федеральный бюджет | 7507,06156 | 7507,06156 | 100,0 |  |
|  | краевой бюджет | 312,79423 | 312,79423 | 100,0 |  |
|  | бюджет округа | 868,87287 | 868,87287 | 100,0 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого | 8688,72866 | 8688,72866 | 100,0 |  |

Приложение 3 к 
постановлению

администрации

Александровского

муниципального округа

от 09.02.2026 № 119

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (по следующим направлениям:

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2) / N,

где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы;

N - количество показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы

Сдц= (1+1)/2 = 1

Степень достижения целей (решения задач) по муниципальной программе в 2024 году.

2. Степень достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф / Зп,

Сдп1 = 1/1=1

Сдп2 = 1/1=1

Таким образом, показатель (индикатор) муниципальной программы в 2024 году составляет 1.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

Уф = 11978,81621/11885,92628*100=99,24%

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по формуле:

Эмп = Сдц / Уф*100.

Уф=1/99,24*100=99,24 %

Исходя из анализа выше представленных показателей и индикаторов эффективности, реализации программы можно сделать вывод о том, что программа выполнена в полном объеме, все запланированные показатели исполнены, с наивысшим показателем эффективности реализации.

| Показатель эффективности | Уровень эффективности |
| --- | --- |
| Эмп < 100% | высокий |

Рассылка: дело, прокуратура, отдел экономики, фин.управление, Захарова Е.В., Галкин А.М., сайт АМО