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Об утверждении отчета о реа-лизации муниципальной прог-раммы «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Алек-сандровского муниципального округа на 2024-2026 гг.» за 2024 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Александровского муниципального округа от 12 июля 2023 г. № 898 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа», 
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы» Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа на 2024-2026 гг.», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального округа от 25 декабря 2023 г. № 2415, за 2024 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского

муниципального округа




          О.Э. Белобаржевская

УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации Александровского 

муниципального округа
от 11.03.2025 № 325_____
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Управление жилищно-коммунальным хозяйством 
Александровского муниципального округа 2024-2026 гг.» за 2024 год
Муниципальная программа «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа 2024-2026 гг.» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального округа Пермского края от 25.12.2023 № 2415 «Об утверждении муниципальной программы «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа на 2024-2026 гг.» (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации Александровского муниципального округа от 11.03.2024  № 330; от 10.06.2024 
№ 927; от 28.12.2024 № 2209).
Программа направлена на обеспечение качественного функционирования коммунального комплекса округа.

Реализация Программы осуществлялась отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского муниципального округа, отвечающим за решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства.
Программа реализуется за счет средств бюджета Александровского муниципального округа, бюджета Пермского края.
Оценка достижения целей и задач Программы
Основными целями Программы являются рост качества жизни населения округа, обеспечение населения качественными коммунальными услугами, обеспечение бесперебойной и безаварийной работы объектов коммунального комплекса.
Достижение целей и задач, поставленных в Программе на 2024 год, обеспечено следующими проведёнными мероприятиями:
- разработка нормативно-правовых актов регулирующих организацию предоставления коммунальных услуг потребителям;

- предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям в сфере ЖКХ в целях обеспечения качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- исполнение обязательств собственника имущества и учредителя муниципальных унитарных предприятий по несению бремени субсидиарной ответственности перед кредиторами;

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа;

- ремонт жилых (нежилых) помещений, находящихся в муниципальной собственности.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы 

На ход реализации Программы, выполнение целевых показателей за 2024 год большое влияние имела финансовая обеспеченность, позволяющая оперативно решать вопросы по обеспечению бесперебойной и безаварийной работы объектов коммунального комплекса.
Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, 
по исполнителям и участникам Программы
Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программы «Управление жилищно-коммунальным хозяйством  Александровского муниципального округа» приведена в таблице № 2.
Результаты реализации мероприятий муниципальной Программы

В 2024 году из девяти целевых показателей Программы все показатели выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа на 2024-2026 гг.» по итогам 2024 года представлены согласно приложению 1 к настоящему отчету. 

На финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2024 году были запланированы финансовые средства в сумме 339 629,21606 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 338 653,7731 тыс. рублей (99,71 %).
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы, а также причины не освоения бюджетных средств в отчетном году представлены в таблице 2. 

Координатор Программы – первый заместитель главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, ответственный исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа.
В ходе реализации Программы разработчик Программы обеспечивал координацию деятельности исполнителей Программы. Взаимодействие с участниками Программы осуществлялось путем заключения муниципальных контрактов, договоров, соглашений и т.д.

Мероприятия Программы реализовывались в рамках двух Основных мероприятий, обеспечивающих решение задач и достижение цели Программы.
Финансирование осуществлялось по следующим Основным мероприятиям:

Основное мероприятие 1 «Обеспечение качественного функционирования коммунального комплекса Александровского муниципального округа».

Основное мероприятие 2 «Улучшение качества систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Пермского края».
Программные мероприятия по Подпрограммам выполнены в следующем объеме:

Основное мероприятие 1:

«Обеспечение качественного функционирования коммунального комплекса Александровского муниципального округа»
В 2024 году на мероприятия, связанные с обеспечением качественного функционирования коммунального комплекса Александровского муниципального округа предусмотрено 62 435,21539 тыс.руб. 
В рамках Основного мероприятия 1 осуществлялись 20 (двадцать) мероприятий: 
Мероприятие 1. Ремонт жилых (нежилых) помещений, находящихся в муниципальной собственности
В рамках данного мероприятия администрацией Александровского муниципального округа произведен ремонт семи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе на территории 
г. Александровска, рп. Яйва, рп. Всеволодо-Вильва, п. Лытвенский.
Исполнение данного мероприятия позволило привести ряд жилых помещений в нормативное состояние. В результате чего жилые помещения были предоставлены гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию данного мероприятия, в отчетном году освоены не в полном объеме. 
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия, а также причины не освоения бюджетных средств в отчетном году представлены в таблице 2. 

Мероприятие 2. Создание и содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа
В рамках исполнения данного мероприятия администрацией Александровского муниципального заключены договоры с юридическими и физическими лицами по содержанию контейнерных площадок на территории Александровского муниципального круга.
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию данного мероприятия, в отчетном году освоены не в полном объеме. 

Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия, а также причины не освоения бюджетных средств в отчетном году представлены в таблице 2. 
Мероприятие 3. Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на подготовку объектов коммунального хозяйства округа к работе в осенне-зимний период (МУП «Яйва-Водоканал»)
В рамках данного мероприятия Администрацией Александровского муниципального округа произведены выплаты МУП «Яйва-Водоканал» на подготовку объектов коммунального хозяйства округа к работе в осенне-зимний период.
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 4. Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (без финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»)
В рамках постановления Правительства Пермского края № 1030-п на территории рп. Яйва реализуются мероприятия по реконструкции системы водоснабжения поселка, срок реализации 2024-2025 гг. Для реализации мероприятия администрация Александровского муниципального округа заключила муниципальный контракт с ООО «СТРОЙСЕТЬ-ИНЖИНИРИНГ» на выполнение работ по разработке проектной документации и строительно-монтажным работам.

Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 5. Выплаты по Мировому соглашению по договорам энергоснабжения ПАО «Пермэнергосбыт» 
(МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»)
В рамках данного мероприятия администрацией Александровского муниципального округа произведены выплаты по мировым соглашениям по определениям Арбитражного суда Пермского края. 
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 6.  Субсидия на ликвидационные мероприятия муниципальному казенному предприятию Скопкортненского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Скопкортная»

В рамках данного мероприятия администрацией Александровского муниципального округа произведены выплаты МКП ССП «ЖКХ 
п. Скопкортная» на проведение ликвидационных мероприятий.

Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 7. Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения, эксплуатируемых МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»
В рамках данного мероприятия администрацией Александровского муниципального округа произведены выплаты МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» для производства работ по подготовке объектов водоснабжения, водоотведения, эксплуатируемых предприятием.

Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 8. Субсидии муниципальному казенному предприятию Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Вильва-Водоканал» на финансовое обеспечение затрат по приобретению материальных запасов
В рамках данного мероприятия администрацией Александровского муниципального округа произведены выплаты МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» на возмещение затрат по приобретению дров для теплоснабжения жителей п. Ивакинский Карьер.

Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 9. Реализация мероприятий по направлению «Качественное водоснабжение»
В рамках постановления Правительства Пермского края № 17-п администрацией Александровского муниципального округа реализовано мероприятие по устройству двух водонапорных башен по адресам: с. Усть-Игум, мкр. Совхоз рп. Всеволодо-Вильва, объемом 25 куб.м каждая.
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 10. Субсидии по возмещению недополученных доходов и (или) возмещению затрат в связи с производством  (реализацией) товаров, услуг, выполнению работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальному унитарному предприятию «ЯйваДом»
В рамках данного мероприятия администрацией Александровского муниципального округа произведены выплаты МУП «ЯйваДом» на возмещение затрат по производству работ, услуг.
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 11. Субсидия на финансовое обеспечение затрат, в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Александровский муниципальный округ
В рамках данного мероприятия администрацией Александровского муниципального округа произведены выплаты МКП ВВГП «Вильва-Водоканал», МКП ССП «ЖКХ п. Скопкортная», МУП «Яйва-Водоканал» в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий.

Мероприятие 12. Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на подготовку объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период (МУП «Теплоэнергетика»)
В рамках данного мероприятия администрацией Александровского муниципального округа произведены выплаты МУП «Теплоэнергетика» по возмещению затрат по выполнению ремонтных работ на газовой котельной 
п. Лытвенский.

Мероприятие 13. Компенсация стоимости имущества - сети водопровода и канализации р.п. Яйва в соответствии с решением Арбитражного суда Пермского края
В рамках данного мероприятия администрацией Александровского муниципального округа произведена компенсация стоимости имущества - сети водопровода и канализации рп. Яйва в соответствии с решением Арбитражного суда Пермского края
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 14. Реализация мероприятий по направлению
«Наша улица»
В рамках исполнения данного мероприятия на территории Александровского муниципального круга было создано 6 (шесть) контейнерных площадок
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию данного мероприятия, в отчетном году освоены не в полном объеме. 

Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия, а также причины не освоения бюджетных средств в отчетном году представлены в таблице 2. 

Мероприятие 15.  Субсидии по возмещению недополученных доходов и (или) возмещению затрат в связи с производством (реализацией) товаров, услуг, выполнению работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальному унитарному предприятию «Вильва-Водоканал»
В рамках данного мероприятия администрацией Александровского муниципального округа произведены выплаты МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» на возмещение затрат по производству работ, услуг. 
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию данного мероприятия, в отчетном году освоены не в полном объеме. 

Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия, а также причины не освоения бюджетных средств в отчетном году представлены в таблице 2. 

Мероприятие 16. Субсидии по возмещению недополученных доходов и (или) возмещению затрат в связи с производством  (реализацией) товаров, услуг, выполнению работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальному унитарному предприятию «Яйва-Водоканал»
В рамках данного мероприятия администрацией Александровского муниципального округа произведены выплаты МУП «Яйва-Водоканал» на возмещение затрат по производству работ по ремонту канализационного коллектора в рп. Яйва.
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 17. Субсидии по возмещению недополученных доходов и (или) возмещению затрат в связи с производством (реализацией) товаров, услуг, выполнению работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальному унитарному предприятию «Яйва-Водоканал»
В рамках данного мероприятия администрацией Александровского муниципального округа произведены выплаты МУП «Яйва-Водоканал» на возмещение затрат по производству работ по содержанию водоснабжения 
п. Скопкортная.
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 
 Мероприятие 18. Выплата налоговой задолженности ООО «Доверие»
В рамках данного мероприятия администрацией Александровского муниципального округа произведена оплата задолженности ООО «Доверие» по налоговым платежам в размере 1,5 тыс. руб.
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице № 2. 

Мероприятие 19. Субсидия по возмещению недополученных доходов и (или) возмещению затрат в связи с производством (реализацией) товаров, услуг, выполнению работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальному казенному предприятию Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Вильва-Водоканал» 
В рамках данного мероприятия администрацией Александровского муниципального округа произведены выплаты МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» на возмещение затрат по замене канализационных сетей при проведении  ремонта тротуара в п. Карьер-Известняк по ул. Железнодорожная.

Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

 Мероприятие 20. Субсидия по возмещению недополученных доходов и (или) возмещению затрат в связи с производством (реализацией) товаров, услуг, выполнению работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальному казенному предприятию Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Вильва-Водоканал» 
В рамках данного мероприятия администрацией Александровского муниципального округа произведены выплаты МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» на возмещение затрат по приобретению дров для теплоснабжения жителей п. Ивакинский Карьер.
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 
Основное мероприятие 2:

«Улучшение качества систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Пермского края»
В 2024 году на мероприятия, связанные с улучшением качества систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Пермского края предусмотрено 277 194,00067 тыс.руб. 

В рамках Основного мероприятия 2 осуществлялись 3 (три) мероприятия:

Мероприятие 1. Строительство блочно-модульных котельных в
 г. Александровске по ул. Войкова, 5а и по ул. Советская, 97а
В рамках данного мероприятия построены две блочно-модульные газовые котельные по адресам г. Александровск, ул. Войкова, 5а мощностью 36,9 МВт и по ул. Советская, 97а мощностью 2.1 МВт. Ввод в эксплуатацию запланирован на апрель-май 2025 г. 

Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 2. Возмещение экономически обоснованного размера убытков теплоснабжающих организаций, связанных со сверхнормативным потреблением топливно-энергетических ресурсов при производстве тепловой энергии для предоставления коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему водоснабжению населению и объектам социальной сферы, в целях обеспечения устойчивого функционирования таких организаций и охраны здоровья граждан (МУП «Теплоэнергетика»)
В рамках данного мероприятия администрацией Александровского муниципального округа произведено возмещение экономически обоснованного размера убытков МУП «Теплоэнергетика», что позволило теплоснабжающей организации произвести погашение задолженности за поставленный природный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» в размере 7 373,71045 тыс. руб. 
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 3. Возмещение экономически обоснованного размера убытков теплоснабжающих организаций, связанных со сверхнормативным потреблением топливно-энергетических ресурсов при производстве тепловой энергии для предоставления коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему водоснабжению населению и объектам социальной сферы, в целях обеспечения устойчивого функционирования таких организаций и охраны здоровья граждан (МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»)
В рамках данного мероприятия администрацией Александровского муниципального округа произведено возмещение экономически обоснованного размера убытков МКП ВВГП «Вильва-Водоканал», что позволило теплоснабжающей организации произвести погашение задолженности за поставленный природный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» в размере 7 901,94411 тыс. руб. 
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 
Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» проведена в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Александровского муниципального округа, утвержденном постановлением администрации Александровского муниципального округа от 12.07.2023 № 898.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц х Уф, где

Сдц - оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Уф - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и их плановых значений и составляет:

Сдц = (1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 9 = 1
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляет:

Уф= 338 653,7731 / 339 629,21606 х 100% = 99,71%
Эффективность реализации муниципальной программы «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» составляет:

Эмп = 1 х 99,71 = 99,71
Показатель 99,71 соответствует высокому уровню эффективности муниципальной программы.
Таблица 1
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы

«Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» 

по итогам 2024 года

	№

п/п
	Показатель

(индикатор)
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя

(индикатора)
	Фактическое значение показателя

(индикатора)
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора)

 (причины отклонения, 

низкого уровня)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество отремонтированных помещений
	ед.
	7
	7
	100
	

	2
	Количество мест (площадок), содержащихся за счет бюджета
	шт.
	65
	65
	100
	

	3
	Количество обустроенных мест (площадок) ТКО
	шт.
	6
	6
	100
	

	4
	Количество вновь построенных объектов теплоснабжения (котельных)
	ед.
	2
	2
	100
	

	5
	Количество предприятий, получивших субсидию
	ед.
	4
	4
	100
	

	6
	Протяженность  реконструированных сетей
	м
	500
	500
	100
	

	7
	Количество отремонтированных водопроводных башен
	ед.
	2
	2
	100
	

	8
	Количество предприятий, воспользовавшихся возмещением экономически обоснованного размера убытков теплоснабжающих организаций  
	ед.
	2
	2
	100
	

	9
	Количество предприятий, воспользовавшихся возмещением задолженности за ТЭР, по которым имеется субсидиарная ответственность (гарантии) муниципального образования, на основании судебных актов, вступивших в законную силу
	ед.
	1
	1
	100
	


Таблица 2

Информация

об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий 

муниципальной программы

«Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»
по итогам 2024 года
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Пояснения, причины не освоения средств

	
	источник финансирования
	план,

тыс.руб.
	факт, тыс.руб.
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»
	Всего, в т.ч.:
	339 629,21606
	338 653,7731
	99,71%
	

	
	Краевой бюджет
	282 542,41127
	282 318,97687
	99,92%
	

	
	Местный бюджет
	57 086,80479
	56 334,79623
	98,68%
	

	Основное мероприятие «Обеспечение качественного функционирования коммунального комплекса округа»
	Всего, в т.ч.:
	62 435,21539
	61 459,77243
	98,43%
	

	
	Краевой бюджет
	19 576,79616
	19 353,36176
	98,85%
	

	
	Местный бюджет
	42 858,41923
	42 106,41067
	98,24%


	

	Ремонт жилых (нежилых) помещений, находящихся в муниципальной собственности
	Местный бюджет
	3 194,31368
	2 678,23389
	83,84%
	При реализации мероприятия не освоены денежные средства в размере 

516,07979 тыс.руб. Поскольку в отчетном 2024 году не произведена оплата по муниципальному контракту № 0356500001424005961 от 11.10.2024 по ремонту жилого помещения по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова, д. 6, кв. 2, в связи с поздним окончанием работ (акт приемки выполненных работ составлен 26.12.2024), что не позволило произвести оплату до окончания финансового года

	Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа
	Местный бюджет
	1024,55567
	788,6273
	76,97%
	При реализации мероприятия возникла экономия денежных средств в размере 235,92837 тыс. руб.

	Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на подготовку объектов коммунального хозяйства округа к работе в осенне-зимний период (МУП «Яйва-Водоканал»)
	Местный бюджет
	5 154,40703
	5 154,40703
	100%
	

	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (без финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании  «Фонд развития территорий»)
	Всего, в т.ч.:
	22 094,40000
	22 094,40000
	100%
	

	
	Краевой бюджет
	15 466,08000
	15 466,08000
	100%
	

	
	Местный бюджет
	6 628,32000
	6 628,32000
	100%
	

	Выплаты по Мировому соглашению по договорам энергоснабжения ПАО «Пермэнергосбыт» (МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»)
	Местный бюджет
	8 258,01400
	8 258,01400
	100%
	

	Субсидия на ликвидационные мероприятия муниципальному казенному предприятию Скопкортненского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Скопкортная»
	Местный бюджет
	110,54497
	110,54497
	100%
	

	Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения, эксплуатируемых МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»
	Местный бюджет
	430,54800
	430,54800
	100%
	

	Субсидии муниципальному казенному предприятию Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Вильва-Водоканал» на финансовое обеспечение затрат по приобретению материальных запасов
	Местный бюджет
	808,50000
	808,50000
	100%
	

	Реализация мероприятий по направлению «Качественное водоснабжение»
	Всего, в т.ч.:
	4 112,99828
	4 112,99828
	100%
	

	
	Краевой бюджет
	3 084,7487
	3 084,7487
	100%
	

	
	Местный бюджет
	1 028,24958
	1 028,24958
	100%
	

	Субсидии по возмещению недополученных доходов и (или) возмещению затрат в связи с производством  (реализацией) товаров, услуг, выполнению работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальному унитарному предприятию «ЯйваДом»
	Местный бюджет
	757,96000
	757,96000
	100%
	

	Субсидия на финансовое обеспечение затрат, в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Александровский муниципальный округ
	Местный бюджет
	1 923,90489
	1 923,90489
	100%
	

	Субсидия муниципальным унитарным предприятиям на подготовку объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период

(МУП «Теплоэнергетика»)
	Местный бюджет
	1 564,94000
	1 564,94000
	100%
	

	Компенсация стоимости имущества - сети водопровода и канализации р.п. Яйва в соответствии с решением Арбитражного суда Пермского края
	Местный бюджет
	4 859,81282
	4 859,81282
	100%
	

	Реализация мероприятий по направлению

«Наша улица»
	Всего, в т.ч.:
	1 115,13781
	891,70341
	79,96%
	

	
	Краевой бюджет
	1 025,96746
	802,53306
	78,22%
	При реализации мероприятия возникла экономия денежных средств в размере 223,43440 тыс. руб.

20 ноября 2024 года в адрес Министерства территориального развития Пермского края направлено письмо об отсутствии необходимости в остатке, просьба их снять. Денежные средства не сняты

	
	Местный бюджет
	89,17035
	89,17035
	100%
	

	Субсидия по возмещению недополученных доходов и (или) возмещению затрат в связи с производством (реализацией) товаров, услуг, выполнению работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальному казенному предприятию Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Вильва-Водоканал»
	Местный бюджет
	2 102,57204
	2 102,57164
	99,99%
	При реализации мероприятия не освоено 0,0004 тыс. руб.
Поскольку субсидия была предоставлена в размере, заявленном предприятием

	Субсидия по возмещению недополученных доходов и (или) возмещению затрат в связи с производством (реализацией) товаров, услуг, выполнению работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальному унитарному предприятию «Яйва-Водоканал»
	Местный бюджет
	1 271,36406
	1 271,36406
	100%
	

	Субсидия по возмещению недополученных доходов и (или) возмещению затрат в связи с производством (реализацией) товаров, услуг, выполнению работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальному унитарному предприятию

«Яйва-Водоканал»
	Местный бюджет
	1 450,97479
	1 450,97479
	100%
	

	Выплата налоговой задолженности 
ООО «Доверие»
	Местный бюджет
	1,50000
	1,50000
	100%
	

	Субсидия по возмещению недополученных доходов и (или) возмещению затрат в связи с производством (реализацией) товаров, услуг, выполнению работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальному казенному предприятию Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Вильва-Водоканал» (замена канализ.сетей при провед. ремонта тротуара в п.Карьер-Известняк)
	Местный бюджет
	1 188,01735
	1 188,01735
	100%
	

	Субсидия по возмещению недополученных доходов и (или) возмещению затрат в связи с производством (реализацией) товаров, услуг, выполнению работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальному казенному предприятию Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Вильва-Водоканал» (поставка дров)
	Местный бюджет
	1 010,75000
	1 010,75000
	100%
	

	Основное мероприятие «Улучшение качества систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Пермского края»


	Всего, в т.ч.:
	277 194,00067
	277 194,00067
	100%
	

	
	Краевой бюджет
	262 965,61511
	262 965,61511
	100%
	

	
	Местный бюджет
	14 228,38556
	14 228,38556
	100%
	

	Софинансирование мероприятий муниципальных программ муниципальных образований по обеспечению технического развития систем теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности (строительство блочно-модульных котельных в г. Александровске по ул. Войкова, 5а и по ул. Советская, 97а)
	Всего, в т.ч.:
	261 918,34611
	261 918,34611
	100%
	

	
	Краевой бюджет
	248 822,42880
	248 822,42880
	100%
	

	
	Местный бюджет
	13 095,91731
	13 095,91731
	100%
	

	Софинансирование мероприятий по возмещению экономически обоснованного размера убытков теплоснабжающих организаций, связанных со сверхнормативным потреблением топливно-энергетических ресурсов при производстве тепловой энергии для предоставления коммунальных услуг по отоплению (или) горячему водоснабжению населению и объектам социальной сферы, в целях обеспечения устойчивого функционирования таких организаций и охраны здоровья граждан
	Всего, в т.ч.:
	7 373,71045
	7 373,71045
	100%
	

	
	Краевой бюджет
	6 636,33941
	6 636,33941
	100%
	

	
	Местный бюджет
	737,37104
	737,37104
	100%
	

	Возмещение задолженности муниципального образования за ТЭР, по которой имеется субсидиарная ответственность (гарантии) муниципального образования на основании судебных актов, вступивших в законную силу (Муниципальное казенное предприятие Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Вильва-Водоканал» Александровского муниципального округа
	Всего, в т.ч.:
	7 901,94411
	7 901,94411
	100%
	

	
	Краевой бюджет
	7 506,84690
	7 506,84690
	100%
	

	
	Местный бюджет
	395,09721
	395,09721
	100%
	


Рассылается: дело, отдел ЖКХ, финансовое управление, отдел экономики, сайт АМО, КСП, прокуратура. 
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