Об актуализации схемы тепло-снабжения Александровского муниципального округа Пермского края

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку из разработки и утверждения»,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к актуализации схемы теплоснабжения Александровского муниципального округа.

2. Утвердить состав рабочей группы по актуализации Схемы теплоснабжения (приложение 1).

3. Утвердить график актуализации Схемы теплоснабжения (приложение 2).

4. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Александровского муниципального округа.

Глава муниципального округа -

глава администрации Александровского

муниципального округа                                                                          О.Э. Лаврова

Приложение 1

к постановлению администрации

Александровского муниципального округа

от 11.01.2024 № 12

Состав

рабочей группы по актуализации Схемы теплоснабжения

Александровского муниципального

| Захарова Елена Васильевна | - и.о. первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Александровского муниципального округа |
| --- | --- |
| Сабирзянова Валентина Ксенофонтовна | - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского муниципального округа |
| Климова Ольга Юрьевна | - консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского муниципального округа |

Приложение 2

к постановлению администрации

Александровского муниципального округа

от 11.01.2024 № 12

ГРАФИК

актуализации Схемы теплоснабжения

Александровского муниципального округа

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение уведомления об актуализации схемы теплоснабжения на официальном сайте Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru). | В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об актуализации схемы теплоснабжения | Климова О.Ю. |
| 2. | Организация сбора замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения | Не менее 20 и не более 30 календарных дней со дня размещения проекта актуализированной схемы теплоснабжения | Климова О.Ю. |
| 3. | Размещение уведомления о проведении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru). | Не менее чем за 7 календарных дней до дня начала проведения публичных слушаний | Климова О.Ю. |
| 4. | Размещение протокола публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения | В течение 3 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний | Климова О.Ю. |
| 5. | Утверждение схемы теплоснабжения | В течение 7 рабочих дней со дня размещения протокола публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения | Лаврова О.Э. |
| 6. | Размещение в полном объеме схемы теплоснабжения на официальном сайте Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru). | В течение 15 календарных дней со дня утверждения схемы теплоснабжения | Климова О.Ю. |

Рассылка: дело, прокуратура, сайт aleksraion.ru, Захарова Е.В., Сабирзянова В.К., Яшин С.В., Волик Е.Е.

# Text boxes

12

11.01.2024