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Об утверждении годового отче-та о ходе реализации и оценке эффективности реализации му-ниципальной программы «Жи-лище» за 2025 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 12 июля 2023 г. № 898 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа»,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Жилище» за 2025 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края www.aleksraion.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации округа по градостроительству – начальника управления имущественных и земельных отношений.

Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского

муниципального округа





О.Э. Белобаржевская 

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского 

муниципального округа

от 27.02.2026 № 232
Годовой отчет 

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Жилище» за 2025 год

Муниципальная программа «Жилище» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального округа от 
28 декабря 2024 г. № 2214 «Об утверждении муниципальной программы «Жилище». Реализация Программы предусмотрена в период 2025-2027 годов и направлена на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, путем их переселения из аварийного жилищного фонда, а также из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Александровского муниципального округа в благоустроенные жилые помещения.

Основной целью Программы является создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей Александровского муниципального округа Пермского края.
Реализация Программы позволяет решать следующие задачи:

1. Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Переселение жителей, проживающих в труднодоступных, отдаленных
и малочисленных населенных пунктах.

3. Создание условий для развития территории Александровского муниципального округа Пермского края.

Программа состоит из следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 «Переселение граждан Александровского муниципального округа из аварийного жилищного фонда» (далее – Подпрограмма 1).
В 2025 году в рамках Подпрограммы 1 выполнены следующие мероприятия:

1.1. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда:

исполнение судебных решений о выплате гр. Мичурину Л.Н. выкупной цены за жилое помещение, расходов на оплату оценки жилого помещения, расходов на оплату государственной пошлины, расходов по оплате юридических услуг (г. Александровск, ул. Ким, 14-11);

исполнение судебного решения о выплате гр. Королевой Е.Г., 
гр. Королеву П.В. компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок, расходов по оплате государственной пошлины, судебных расходов по оплате услуг представителя.

Освоение средств по данному мероприятию выполнено в полном объеме и составило 709 356,00 руб. за счет средств бюджета Александровского муниципального округа (100 %).

1.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с целью реализации мероприятий федерального проекта «Жильё» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в соответствии с региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2025-2031 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 20 июня 2025 г. № 498-п (далее – Постановление № 498-п):

по этапу 2025 года раздела без участия средств Фонда:

расселены многоквартирные дома и жилые помещения, расположенные по адресам:

Пермский край, г. Александровск, п. Карьер Известняк, ул. Горького,
д. 3;

Пермский край, г. Александровск, ул. Советская, д. 92, кв. 3, 4;

Пермский край, г. Александровск, ул. Советская, д. 102, кв. 1, 5, 7.

В рамках указанного мероприятия нанимателям жилых помещений и членам их семей предоставлены свободные жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, а также приобретены жилые помещения у лиц, не являющихся застройщиками, в домах, введенных в эксплуатацию, с последующим предоставлением на условиях договора социального найма (расчетная средняя стоимость 1 квадратного метра устанавливается в соответствии с ценой, утвержденной на II квартал 2025 года по Александровскому муниципальному округу постановлением Правительства Пермского края от 24 февраля 2025 г. № 144-п «Об утверждении на II квартал 2025 года корректирующих коэффициентов по городским, муниципальным округам Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городским, муниципальным округам Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений») 
.

Данное мероприятие реализовано за счет средств бюджета Пермского края, бюджета Александровского муниципального округа (финансирование за счет средств бюджета Пермского края - 75%, бюджета Александровского муниципального округа – 25%).

В бюджете Александровского муниципального округа на реализацию данного мероприятия было утверждено финансирование в размере 4 914 624,12 руб., из них средства бюджета Пермского края - 3 685 969,12 руб., средства бюджета Александровского муниципального округа - 1 228 655,00 руб.
Освоение средств составило 4 914 620,00 руб., из них средства бюджета Пермского края - 3 685 965,00 руб., средства бюджета Александровского муниципального округа - 1 228 655,00 руб. (99,99 %).

Остаток средств в размере 4,12 руб. - средства бюджета Пермского края, является экономией, образовавшейся в результате проведения электронных аукционов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность.

Всего переселено 17 человек из 9 жилых помещений, общей площадью 284,53 кв. м., находящихся в муниципальной собственности.

по этапу 2025 года раздела с участием средств Фонда:

расселены жилые помещения, расположенные по адресу:

Пермский край, г. Александровск, ул. Гайдара, д. 73, кв. 1, 3, 6, 9.

В рамках указанного мероприятий для нанимателей жилых помещений и членов их семей приобретены жилые помещения у лиц, не являющихся застройщиками, в домах, введенных в эксплуатацию, с последующим предоставлением на условиях договора социального найма, собственнику жилого помещения произведена выплата возмещения за изымаемое в муниципальную собственность помещение.

Данное мероприятие реализовано за счет бюджета Пермского края, выделяемого за счет средств, поступивших от Фонда, бюджета Пермского края, бюджета Александровского муниципального округа (финансирование за счет бюджета Пермского края, выделяемого за счет средств, поступивших от Фонда - 55,700 %, бюджета Пермского края - 33,225 %, бюджета Александровского муниципального округа - 11,075 %).

В бюджете Александровского муниципального округа на реализацию данного мероприятия было утверждено финансирование в размере 4 028 402,50 руб., из них средства бюджета Пермского края, выделяемого за счет средств, поступивших от Фонда - 2 243 820,19 руб., средства бюджета Пермского края - 1 338 436,73 руб., средства бюджета Александровского муниципального округа - 446 145,58 руб.
Освоение средств выполнено в полном объеме и составило 4 028 402,50 руб., из них средства бюджета Пермского края, выделяемого за счет средств, поступивших от Фонда - 2 243 820,19 руб., средства бюджета Пермского края - 1 338 436,73 руб., средства бюджета Александровского муниципального округа - 446 145,58 руб. (100 %).
Всего переселено 9 человек из 4 жилых помещений общей площадью 171,7 кв. м., в том числе:

2 человека из 1 жилого помещения, находящегося в частной собственности, общей площадью 57,6 кв.м.;

7 человек из 3 жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, общей площадью 114,1 кв.м.

2. Подпрограмма 2 «Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Александровском муниципальном округе» (далее – Подпрограмма 2).
В 2025 году в рамках Подпрограммы 2 выполнены следующие мероприятия:

2.1. Расселение многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 14 марта 2018 г. № 109-п (далее – Порядок № 109-п).
В 2025 году расселены многоквартирные дома и жилые помещения, расположенные по следующим адресам:

Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. Домостроителей,
д. 9 (26 человек из 11 жилых помещений общей площадью 472,8 кв. м.);

Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. Домостроителей,
д. 11 (25 человек из 10 жилых помещений общей площадью 424,9 кв. м.);

Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. Калинина,
д. 24 (11 человек из 6 жилых помещений общей площадью 302,7 кв. м.);

Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. Яйвинская,
д. 7 (8 человек из 2 жилых помещений общей площадью 60,4 кв. м.);

Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. Советская,
д. 20 (5 человек из 2 жилых помещений общей площадью 75,1 кв. м.);

Пермский край, г. Александровск, ул. Красина, д. 2 (1 человек из 1 жилого помещения общей площадью 24,6 кв. м.);

Пермский край, г. Александровск, ул. 3 Интернационала, д. 20
(2 человека из 1 жилого помещения общей площадью 80,4 кв. м.).

В рамках указанного мероприятия нанимателям жилых помещений предоставлена субсидия на приобретение других жилых помещений, приобретены жилые помещения у лиц, не являющихся застройщиками, в домах, введенных в эксплуатацию, с последующим предоставлением на условиях договора социального найма, собственникам жилых помещений предоставлена субсидия на приобретение других жилых помещений (при наличии оснований), произведена выплата возмещения за изымаемые в муниципальную собственность помещения.

Данное мероприятие реализовано за счет средств бюджета Пермского края, бюджета Александровского муниципального округа (финансирование за счет средств бюджета Пермского края - 75%, бюджета Александровского муниципального округа - 25%).

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа было утверждено финансирование в размере 54 277 428,87 руб., в том числе за счет средств бюджета Пермского края - 40 808 983,92 руб., за счет средств бюджета Александровского муниципального округа - 13 468 444,95 руб.

Освоение средств составило 53 206 315,70 руб., из них средства бюджета Пермского края - 39 737 870,75 руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 13 468 444,95 руб. (98 %).

Остаток средств в размере 13 249,99 руб. - средства бюджета Пермского края, является экономией, сложившейся в результате проведения электронного аукциона на приобретение жилого помещения в муниципальную собственность.

Остаток средств в размере 907 991,25 руб. - средства бюджета Пермского края, образовался по причине  непредвиденных обстоятельств (судебный спор), повлиявших на ход реализации указанного мероприятия. Исполнение мероприятия в полном объеме запланировано на 2026 г., сумма средств будет определена по итогам разрешения судебных споров.

Остаток средств в размере 149 871,93 руб. - средства бюджета Пермского края, является экономией, сложившейся результате предоставления переселяемыми гражданами договоров купли-продажи жилых помещений на сумму, ниже установленной при планировании расходов на данное мероприятие.

Всего в рамках Порядка № 109-п в 2025 году переселено 78 человек из 33 жилых помещений общей площадью 1440,9 кв. м.

2.2. Выполнение технического обследования и заключения специализированной организации по обследованию технического состояния многоквартирных домов.

Для принятия решения о признании многоквартирного дома соответствующим (не соответствующим) требованиям, установленным Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47, необходимо заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, являющейся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций, по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения.

Выполнены технические отчеты о надежности и безопасности, о соответствии предельным параметрам разрешенного строительства на многоквартирные дома, расположенные по адресам:

- Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. Коммунистическая,
д. 17;

- Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. Жданова, д. 13;

- Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. Яйвинская, д. 23;

- Пермский край, г. Александровск, рп. Яйва, ул. Калинина, д. 58;

- Пермский край, г. Александровск, ул. Железнодорожная, д. 13;

- Пермский край, г. Александровск, ул. Железнодорожная, д. 19.

2.3. Размещение информационных щитов (табличек) на многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих расселению.

В целях обеспечения информирования граждан о сроках выполнения мероприятий по переселению на территории Александровского муниципального округа изготовлены информационные щиты (таблички) в количестве 6 штук с последующим размещением их на фасадах аварийных домов, планируемых к расселению в соответствии с Постановлением № 498-п, на которые предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. Размер щитов 60х40 см., материал - пластик ПВХ. Щиты содержат сведения о дате признания дома аварийным, запланированных сроках переселения граждан, лицах, ответственных за переселение в субъекте Российской Федерации и муниципальном образовании с указанием должности, фамилии и контактного телефона.
Освоение средств по данному мероприятию выполнено в полном объеме и составило 7 200,00 руб. за счет средств бюджета Александровского муниципального округа (100 %).

Эффективность Программы оценивалась системой значений показателей (индикаторов). Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в Приложении 1 к Программе.

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году в бюджете Александровского муниципального округа было утверждено финансирование в размере 63 937 011,49 руб., в том числе за счет бюджета Пермского края, выделяемого за счет средств, поступивших от Фонда - 2 243 820,19 руб., за счет средств бюджета Пермского края - 45 833 389,77 руб., за счет средств бюджета Александровского муниципального округа - 15 859 801,53 руб. Израсходовано 62 865 894,20 руб., в том числе за счет бюджета Пермского края, выделяемого за счет средств, поступивших от Фонда - 2 243 820,19 руб., за счет средств бюджета Пермского края - 44 762 272,48 руб., за счет средств бюджета Александровского муниципального округа - 15 859 801,53 руб., т.е. освоение Программы за 2025 год составило 98,3 %. Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы представлена в Приложении 2 к Программе. 

Исполнение программы осуществлялось на должном уровне. Оценка эффективности Программы представлена в Приложении 3 к Программе.

Приложение 1

к годовому отчету о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации 

муниципальной программы

«Жилище»
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Жилище»
по итогам 2025 года

(наименование муниципальной программы)

	№

п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя (индикатора)
	Фактическое значение показателя (индикатора)
	% испол-нения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора)

 (причины отклонения, 

низкого уровня)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Переселение граждан Александровского муниципального округа из аварийного жилищного фонда»



	1.
	Общая площадь расселенного жилищного фонда


	кв. м.
	456,23
	456,23
	100
	Показатели выполнены

	2.
	Количество расселенных многоквартирных домов
	ед.
	1
	1
	100


	

	3.
	Количество переселяемых граждан


	чел.
	26 
	26
	100
	

	4.
	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
	%
	6,5
	6,5
	100
	

	Подпрограмма 2 «Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Александровском муниципальном округе»



	1.
	Общая площадь расселенного жилищного фонда
	кв. м.
	1 802,73
	1 897,13
	105,2
	Показатели выполнены

	2.
	Количество расселенных многоквартирных домов

	ед.
	2


	2


	100


	

	3.
	Количество переселяемых граждан
	чел.
	98
	104
	106,1
	

	4.
	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
	%
	24,5
	26
	106,1
	

	5.
	Количество выполненных технических обследований
	ед.
	6
	6
	100
	

	6.
	Количество изготовленных информационных щитов (табличек)
	ед.
	6
	6
	100
	


Приложение 2

к годовому отчету о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации 

муниципальной программы

«Жилище»
ИНФОРМАЦИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и иных средств

на выполнение мероприятий муниципальной программы

«Жилище»

(наименование муниципальной программы)

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Пояснения, причины не освоения средств

	
	источник финансирования
	план,

тыс. руб.
	факт, 
тыс. руб.
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа

«Жилище»
	федеральный бюджет
	2 243 820,19
	2 243 820,19
	100
	Причины не освоения средств указаны в мероприятиях 1, 3 Подпрограмм 1, 2



	
	краевой бюджет
	45 833 389,77
	44 762 272,48
	97,6
	

	
	местный бюджет 
	15 859 801,53
	15 859 801,53
	100
	

	
	внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0
	

	
	Итого
	63 937 011,49
	62 865 894,20
	98,3
	

	Подпрограмма 1 «Переселение граждан Александровского муниципального округа из аварийного жилищного фонда»

	Основное мероприятие

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
	федеральный бюджет
	2 243 820,19
	2 243 820,19
	100
	Причины не освоения средств указаны в мероприятии 3



	
	краевой бюджет
	5 024 405,85
	5 024 401,73
	99,99
	

	
	местный бюджет
	2 384 156,58
	2 384 156,58
	100
	

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0
	

	
	итого
	9 652 382,62
	9 652 378,50
	99,99
	

	Мероприятие 1

«Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0
	

	
	краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0
	

	
	местный бюджет
	709 356,00
	709 356,00
	100
	

	
	внебюджетные источники
	709 356,00
	709 356,00
	100
	

	
	итого
	709 356,00
	709 356,00
	100
	

	Мероприятие 2

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с целью реализации мероприятий федерального проекта «Жильё» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» (с участием средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»)
	федеральный бюджет
	2 243 820,19
	2 243 820,19
	100
	

	
	краевой бюджет
	1 338 436,73
	1 338 436,73
	100
	

	
	местный бюджет
	446 145,58
	446 145,58
	100
	

	
	внебюджетные источники 
	0,0
	0,0
	0
	

	
	итого
	4 028 402,50
	4 028 402,50
	100
	

	Мероприятие 3

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с целью реализации мероприятий федерального проекта «Жильё» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» (без участия средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»)


	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0
	Остаток средств в размере 4,12 руб. - средства бюджета Пермского края, является экономией, образовавшейся в результате проведения электронных аукционов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность.

	
	краевой бюджет
	3 685 969,12
	3 685 965,00
	
	

	
	местный бюджет
	1 228 655,00
	1 228 655,00
	100
	

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	итого
	4 914 624,12
	4 914 620,00
	99,99
	

	Подпрограмма 2 «Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Александровском муниципальном округе»

	Основное мероприятие «Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда»
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0
	Причины не освоения средств указаны в мероприятии 1



	
	краевой бюджет
	40 808 983,92
	39 737 870,75
	97,4
	

	
	местный бюджет
	13 475 644,95
	13 475 644,95
	100
	

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0
	

	
	итого
	54 284 628,87
	53 213 515,70
	98
	

	Мероприятие 1

«Расселение многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций»
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0
	Остаток средств в размере 13 249,99 руб. - средства бюджета Пермского края, является экономией, сложившейся в результате проведения электронного аукциона на приобретение жилого помещения в муниципальную собственность.

Остаток средств в размере 907 991,25 руб. - средства бюджета Пермского края, образовался по причине  непредвиденных обстоятельств (судебный спор), повлиявших на ход реализации указанного мероприятия. Исполнение мероприятия в полном объеме запланировано на 2026 г., сумма средств будет определена по итогам разрешения судебных споров.

Остаток средств в размере 149 871,93 руб. - средства бюджета Пермского края, является экономией, сложившейся результате предоставления переселяемыми гражданами договоров купли-продажи жилых помещений на сумму, ниже установленной при планировании расходов на данное мероприятие.



	
	краевой бюджет
	40 808 983,92
	39 737 870,75
	97,4
	

	
	местный бюджет
	13 468 444,95
	13 468 444,95
	100
	

	
	внебюджетные источники 
	0,0
	0,00
	0
	

	
	итого
	54 277 428,87
	53 206 315,70
	98
	

	Основное мероприятие 2

«Размещение информационных щитов (табличек) на многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих расселению»
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0
	

	
	краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0
	

	
	местный бюджет
	7 200,00
	7 200,00
	0
	

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0
	

	
	итого
	7 200,00
	7 200,00
	0
	


Приложение 3

к годовому отчету о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации 

муниципальной программы

«Жилище»
Оценка эффективности муниципальной программы
«Жилище»
Порядок оценки эффективности реализации Программы представляет собой алгоритм оценки эффективности Программы в процессе и по итогам ее реализации и основан на оценке результативности Программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Порядок оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N, где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения значений показателей (индикаторов) реализации Программы;

N - количество значений показателей (индикаторов) реализации Программы.

Сдц = (1+1+1+1+1,05+1+1,06+1,06+1+1)/10 = 0,92

Степень достижения значений показателей (индикаторов) реализации Программы (Сдп) рассчитывается по формуле:

Сдп = Зф / Зп, где

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) реализации Программы.

Сдп1 = 456,23/456/23 = 1

Сдп2 = 1/1 = 1
Сдп3 = 26/26 = 1

Сдп4 = 6,5/6,5 = 1
Сдп5 = 1 897,13/1 802,73 = 1,05

Спд6 = 2/2 = 1

Сдп7 = 104/98 = 1,06

Сдп8 = 26/24,5 = 1,06
Сдп9 = 6/6 = 1

Спд10 = 6/6 = 1

*Достижение значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений показателей.

В случае если уровень достижения значений показателей (индикаторов) Программы значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач Программы по данному значению показателя (индикатору) принимается равным 1.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где

Уф - уровень финансирования реализации Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 62 865 894,20/63 937 011,49 х 100% = 98,3 %
В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф.

Эмп = 0,92 х 98,3 = 90,4 %

	Показатель эффективности
	Уровень эффективности

	Эмп = 90,4 %
	высокий


Реализация Программы характеризуется критериями: 

Рассылается: дело, Зуева О.М., финансовое управление, отдел экономики, сайт АМО, прокуратура.
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� Средняя расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья устанавливается для каждого этапа реализации Программы. Для первого этапа Программы средняя расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья устанавливается в размере средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городским, муниципальным округам Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 24 февраля 2025 г. № 144-п "Об утверждении на II квартал 2025 года корректирующих коэффициентов по городским, муниципальным округам Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городским, муниципальным округам Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений".


Для второго и последующих этапов Программы средняя расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья устанавливается в размере расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, установленной для первого этапа Программы, проиндексированной на дефлятор, который составляет на 2026 год - 1,053, на 2027 и последующие годы - 1,045 ежегодно (основание: пункт 4.3. Постановления № 498-п).
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