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Об утверждении муниципаль-ной адресной программы по переселению граждан Алек-сандровского муниципального округа из аварийного жилищ-ного фонда на 2025 – 2031 годы
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Пермского края от 20 июня 2025 г. № 498-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2025-2031 годы», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2021 г. № 817/пр «Об утверждении методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», на основании Устава Александровского муниципального округа Пермского края,
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу по переселению граждан Александровского муниципального округа из аварийного жилищного фонда на 2025 – 2031 годы.

2.  Отменить постановление администрации Александровского муниципального округа от 11 октября 2024 г. № 1653 «Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан Александровского муниципального округа из аварийного жилищного фонда на 2025-2030 годы».
3.  Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru). 
4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации округа по градостроительству – начальника управления имущественных и земельных отношений.

Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского 

муниципального округа 





О.Э. Белобаржевская
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации
Александровского муниципального округа 

от 25.07.2025 № 849
МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2025 – 2031 ГОДЫ
Паспорт программы
	№ п/п
	Наименование раздела
	Содержание раздела

	1
	2
	3

	1
	Наименование Программы
	Муниципальная адресная программа по переселению граждан Александровского муниципального округа из аварийного жилищного фонда на 2025-2031 годы (далее - Программа)

	2
	Координатор

Программы
	Заместитель главы администрации округа по градостроительству – начальник управления имущественных и земельных отношений

	3
	Ответственный исполнитель Программы
	Отдел по жилищным отношениям администрации Александровского муниципального округа

	4
	Основание для разработки Программы
	Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Постановление Правительства Пермского края от 20 июня 2025 г.
№ 498-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2025-2031 годы».

	5
	Цель и задачи Программы
	1. Основными целями Программы являются:

1.1. создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
1.2. ликвидация аварийного жилищного фонда;

1.3. снижение социальной напряженности в обществе;

1.4. высвобождение земельных участков, занятых аварийным жильем, для нового строительства.
2. В соответствии с намеченными целями основными задачами являются:

2.1. переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;

2.2. снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действующим законодательством;

2.3. использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства.

2.4. создание условий для развития территории Александровского муниципального округа Пермского края.

	6
	Целевые показатели Программы
	№ п/п


	Наименование показателя,

ед. изм.
	Плановое значение целевого показателя

	
	
	1
	Общая площадь расселенного

жилищного фонда, признанного

аварийным с 01 января 2017 года

по 01 января 2022 года (кв. м.)
	7 310,56

	
	
	2
	Количество граждан,

расселенных из жилищного

фонда, признанного аварийным

с 01 января 2017 года по 01

января 2022 года (чел.)
	416

	7
	Этапы и сроки реализации Программы
	Программа утверждается на период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2031 года и реализуется в шесть этапов:

1-й этап - 01 января 2025 г. - 31 декабря 2026 г.;

2-й этап - 01 января 2026 г. - 31 декабря 2027 г.;

3-й этап - 01 января 2027 г. - 31 декабря 2028 г.;

4-й этап - 01 января 2028 г. - 31 декабря 2029 г.;

5-й этап - 01 января 2029 г. - 31 декабря 2030 г.;

6-й этап - 01 января 2030 г. - 31 декабря 2031 г.

	8
	Объемы бюджетных ассигнований Программы
	Необходимый объем финансирования Программы составляет

251 579 740,12 руб., в том числе:

за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития

территорий» - 132 092 246,53 руб.;

за счет средств бюджета Пермского края - 89 615 620,19 руб.;

за счет средств бюджета Александровского муниципального округа

Пермского края - 29 871 873,40 руб.

	9
	Ожидаемые результаты

реализации Программы
	В рамках Программы будет ликвидирован аварийный жилищный фонд общей площадью 7 310,56 кв. м., переселено в благоустроенное жилье 416 человек


1. Общие положения

Ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан в благоустроенные жилые помещения является важной социально-экономической задачей.

Аварийный жилищный фонд на территории Александровского муниципального округа составляет более 16 тыс. кв. м.

Наличие аварийного жилья создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Проблема ликвидации аварийного жилищного фонда является одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы. Средств местного бюджета недостаточно для расселения аварийного жилищного фонда. 

Данная Программа разработана в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения из аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа в благоустроенные жилые помещения, а так же в целях привлечения для их решения средств всех уровней бюджета.

Настоящая Программа реализуется в рамках региональной адресной  программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2025-2031 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 20 июня 2025 г. № 498-п (далее - постановление Правительства Пермского края № 498-п).

В рамках Программы к 31 декабря 2031 г. планируется обеспечить переселение граждан из многоквартирных домов, признанных с 01 января 2017 года по 01 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Александровского муниципального округа.

2. Основные цели и задачи Программы

1. Основными целями Программы являются:

1.1. создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;
1.2. ликвидация аварийного жилищного фонда;

1.3. снижение социальной напряженности в обществе;

1.4. высвобождение земельных участков, занятых аварийным жильем, для нового строительства.
2. В соответствии с намеченными целями основными задачами являются:

2.1. переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;

2.2. снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действующим законодательством;

2.3. использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства.

2.4. создание условий для развития территории Александровского муниципального округа Пермского края.
3. Сроки реализации Программы

Программа утверждается на период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2031 года и реализуется в шесть этапов:
1-й этап - 01 января 2025 г. - 31 декабря 2026 г.;

2-й этап - 01 января 2026 г. - 31 декабря 2027 г.;

3-й этап - 01 января 2027 г. - 31 декабря 2028 г.;

4-й этап - 01 января 2028 г. - 31 декабря 2029 г.;

5-й этап - 01 января 2029 г. - 31 декабря 2030 г.;

6-й этап - 01 января 2030 г. - 31 декабря 2031 г.

4. Общая стоимость Программы и обоснование объема средств

для финансирования Программы

4.1. Программа реализуется за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" (далее - Фонд), бюджета Пермского края, бюджета Александровского муниципального округа.

4.2. Общий объем финансирования Программы определен исходя из перечня аварийных многоквартирных домов Александровского муниципального округа, площади расселяемых жилых помещений и средней расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья.

 Средняя расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья устанавливается для каждого этапа реализации Программы.

Для первого этапа Программы средняя расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья устанавливается в размере средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городским, муниципальным округам Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 24 февраля 2025 г. № 144-п "Об утверждении на II квартал 2025 года корректирующих коэффициентов по городским, муниципальным округам Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городским, муниципальным округам Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений".

Для второго и последующих этапов Программы средняя расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья устанавливается в размере расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, установленной для первого этапа Программы, проиндексированной на дефлятор, который составляет на 2026 год - 1,053, на 2027 и последующие годы - 1,045 ежегодно.
4.3. Расчет объема финансирования на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по этапам Программы, доля финансирования за счет средств бюджета муниципального образования, бюджета Пермского края, средств Фонда от общего объема финансирования Программы определяются по порядку расчета в пунктах 4.3., 4.4. постановления Правительства Пермского края № 498-п.

4.4. Распределение средств бюджета Пермского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на которые предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, приведено в таблице 1 приложения 2 к Программе.

4.5. Распределение средств бюджета Пермского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на которые не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, приведено в таблице 2 приложения 2 к Программе.

4.6. Объемы финансирования Программы подлежат уточнению на основании анализа полученных результатов в случае внесения изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, изменения порядка и способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Пермского края, а также с учетом инфляции.

5. Объем долевого финансирования переселения граждан

из аварийного жилищного фонда

5.1. Размер долевого софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Пермского края и средств бюджета Александровского муниципального округа составляет не менее 44,3 %. При этом доля бюджета Александровского муниципального округа в объеме обязательного софинансирования составляет не менее 11,7 %.

5.2. Размер и объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Фонда, бюджета Пермского края, бюджета Александровского муниципального округа приведены приложении 1 к Программе.
Приложение 1
к муниципальной адресной программе

по переселению граждан Александровского

муниципального округа
из аварийного жилищного фонда

на 2025-2031 годы

Размер долевого финансирования переселения граждан

из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Фонда,

бюджета Пермского края, бюджета Александровского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование
	Размер и объем долевого финансирования (руб.)

	
	
	всего
	бюджет Фонда
	бюджет Пермского края
	бюджет Александровского муниципального округа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Всего
	251 579 740,12
	132 092 246,53
	89 615 620,19
	29 871 873,40

	1
	1-й этап (2025 г.)
	26 921 287,50
	14 995 157,14
	8 944 597,77
	2 981 532,59

	2
	2-й этап (2026 г.)
	41 523 148,01
	23 128 393,44
	13 796 065,93
	4 598 688,64

	3
	3-й этап (2027 г.)
	40 756 670,34
	22 701 465,38
	13 541 403,72
	4 513 801,24

	4
	4-й этап (2028 г.)
	43 223 569,25
	24 075 528,07
	14 361 030,88
	4 787 010,30

	5
	5-й этап (2029 г.)
	40 836 938,42
	22 746 174,70
	13 568 072,79
	4 522 690,93

	6
	6-й этап (2030 г.)
	43 887 841,65
	24 445 527,80
	14 581 735,39
	4 860 578,46

	В том числе в рамках мероприятий, на которые предусмотрено финансирование за счет средств Фонда
	14 430 284,95
	0,00
	10 822 713,71
	3 607 571,24

	1
	1-й этап (2025 г.)
	4 914 625,50
	0,00
	3 685 969,12
	1 228 656,38

	2
	2-й этап (2026 г.)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	3-й этап (2027 г.)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	4-й этап (2028 г.)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	5-й этап (2029 г.)
	9 515 659,45
	0,00
	7 136 744,59
	2 378 914,86

	6
	6-й этап (2030 г.)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


6. Реализация мероприятий Программы

6.1.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

предоставление жилых помещений путем заключения договоров мены взамен изымаемых жилых помещений;

предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации;

путем выплаты собственникам возмещения за изымаемые в муниципальную собственность жилые помещения.

6.2. Размер возмещения за изымаемое жилое помещение определяется в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Стоимость изымаемого жилого помещения определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости жилого помещения, составленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".
6.3. По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое равнозначное жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение. Предоставляемое гражданам жилое помещение в связи с выселением может находиться в границах населенного пункта, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение, или с согласия в письменной форме этих граждан может находиться в границах другого населенного пункта на территории Пермского края.

Предоставляемое по договору мены жилое помещение должно быть равнозначным по общей площади жилому помещению, занимаемому собственником в многоквартирном доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - занимаемое жилое помещение). По соглашению с собственником занимаемого жилого помещения ему может быть предоставлено по договору мены жилое помещение, общая площадь которого меньше общей площади занимаемого жилого помещения.

В целях реализации Программы под равнозначным жилым помещением понимается жилое помещение, общая площадь которого отличается от площади занимаемого жилого помещения в многоквартирном доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в сторону увеличения не более чем на 5 квадратных метров.

6.4. Собственники жилых помещений, расположенных в аварийных домах, которые признаны малоимущими, состоят на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений и для которых жилое помещение, расположенное в аварийном доме, является единственным жилым помещением, имеют право на получение благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, подлежащему изъятию для муниципальных нужд без оплаты возмещения.
Жилое помещение, подлежащее изъятию для муниципальных нужд, передается на безвозмездной основе собственниками в муниципальную собственность до подписания договора социального найма.

В соответствии с частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или собственниками жилых помещений, единственные жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат. Указанным собственникам жилых помещений жилые помещения по договорам социального найма предоставляются вне очереди в случае, если в установленном федеральным законодательством порядке не принято решение об изъятии земельного участка, на котором расположено принадлежащее им на праве собственности жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для государственных или муниципальных нужд в целях последующего изъятия такого жилого помещения.
6.5. Рекомендуемый перечень характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам в рамках реализации Программы, приведен в приложении 4 к постановлению Правительства Пермского края № 498-п.
6.6. Перечень расселяемых многоквартирных домов, признанных аварийными с 01 января 2017 года по 01 января 2022 года (далее - Перечень), приведен в приложении 3 к Программе.
6.7. План реализации мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным с 01 января 2017 года по 01 января 2022 года, по способам переселения приведен в приложении 4 к Программе.

7. Планируемые показатели выполнения Программы

7.1. В рамках Программы будет ликвидирован аварийный жилищный фонд Александровского муниципального округа общей площадью 7 310,56 кв. м., переселено в благоустроенное жилье 416 человек.

7.2. Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы по переселению граждан Александровского муниципального округа из аварийного жилищного фонда на 2025-2031 годы приведены в приложении 5 к Программе.

Приложение 2
к муниципальной адресной программе

по переселению граждан Александровского

муниципального округа
из аварийного жилищного фонда

на 2025-2031 годы

Таблица 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

средств бюджета Пермского края 

на обеспечение мероприятий по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда, на которые

предусмотрено финансирование за счет средств Фонда
	Объем финансирования (руб.)
	2025 этап
	2026 этап
	2027 этап
	2028 этап
	2029 этап
	2030 этап

	
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	
	8 944 597,77
	13 796 065,93
	13 541 403,72
	14 361 030,88
	13 568 072,79
	14 581 735,39


Примечание: распределение средств бюджета Пермского края по является предварительным и подлежит уточнению после доведения лимитов финансовой поддержки за счет средств Фонда.
Таблица 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

средств бюджета Пермского края 

на обеспечение мероприятий по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда, на которые

не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда
	Объем финансирования (руб.)
	2025 этап
	2026 этап
	2027 этап
	2028 этап
	2029 этап

	
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	
	3 685 969,12
	0,00
	0,00
	0,00
	7 136 744,59


Примечание: распределение средств бюджета Пермского края является предварительным и подлежит уточнению после доведения лимитов финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Приложение 3
к муниципальной адресной программе

по переселению граждан Александровского

муниципального округа

из аварийного жилищного фонда

на 2025-2031 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

расселяемых многоквартирных домов, признанных аварийными

с 01 января 2017 года по 01 января 2022 года
	№ п/п
	Наименование муниципального образования Пермского края
	Адрес
	Тип
	Техническое состояние
	Принадлежность к объектам культурного наследия (да/нет)
	Год ввода в эксплуатацию
	Дата признания аварийным/ограниченно работоспособным
	Сведения о жилищном фонде, подлежащем расселению
	Планируемая дата окончания переселения граждан
	Площадь застройки дома
	Информация о формировании земельного участка под домом

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	площадь земельного участка
	кадастровый номер земельного участка
	характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован)

	
	
	
	
	
	
	год
	дата
	площадь, кв. м
	количество человек
	количество семей
	дата
	кв. м
	кв. м
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Перечень аварийных многоквартирных домов, в том числе:
	X
	X
	X
	X
	X
	7 310,56
	416
	187
	X
	8 905,98
	119 412,00
	X
	X

	расселение которых осуществляется с участием средств Фонда
	X
	X
	X
	X
	X
	6 865,62
	387
	173
	X
	8 067,00
	118 537,00
	X
	X

	Итого по Александровскому муниципальному округу:
	X
	X
	X
	X
	X
	6 865,62
	387
	173
	X
	8 067,00
	118 537,00
	X
	X

	1
	Александровский муниципальный округ Пермского края
	г. Александровск, ул. Гайдара, д. 73
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1957
	18.12.2019
	371,40
	14
	8
	31.12.2031
	312,50
	1660,00
	59:02:0110049:3
	сформирован под одним домом

	2
	Александровский муниципальный округ Пермского края
	г. Александровск, ул. Ким, д. 18
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1949
	02.07.2020
	420,10
	29
	12
	31.12.2031
	379,90
	2578,00
	59:02:0101164:3
	сформирован под одним домом

	3
	Александровский муниципальный округ Пермского края
	г. Александровск, рп. Яйва, ул. Домостроителей, д. 13, кв. 5
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1961
	07.06.2019
	48,70
	1
	1
	31.12.2031
	255,50
	1193,00
	59:02:0901051:12
	не сформирован

	4
	Александровский муниципальный округ Пермского края
	г. Александровск, ул. Ким, д. 14,

кв. 5
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1948
	25.04.2017
	40,30
	3
	1
	31.12.2031
	359,90
	2998,00
	59:02:0101164:245
	сформирован под одним домом

	5
	Александровский муниципальный округ Пермского края
	г. Александровск, ул. Пионерская,

д. 4
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1959
	01.02.2021
	341,00
	12
	8
	31.12.2031
	211,20
	1488,00
	59:02:0110043:19
	сформирован под одним домом

	6
	Александровский муниципальный округ Пермского края
	г. Александровск, ул. Кирова, д. 34
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1952
	12.11.2019
	517,50
	20
	9
	31.12.2031
	330,30
	1475,00
	59:02:0101188:10
	не сформирован

	7
	Александровский муниципальный округ Пермского края
	г. Александровск, рп. Яйва,

ул. Жданова, д. 1
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1965
	16.04.2021
	294,00
	16
	7
	31.12.2031
	211,20
	1095,00
	59:02:0901018:9
	не сформирован

	8
	Александровский муниципальный округ Пермского края
	г. Александровск, ул. Нагорная,

д. 31, кв. 2
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1951
	25.04.2017
	62,02
	4
	1
	31.12.2031
	522,10
	14177,00
	59:02:0101190:1
	не сформирован

	9
	Александровский муниципальный округ Пермского края
	г. Александровск, ул. Нагорная,

д. 27, кв. 3
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1951
	25.04.2017
	75,20
	1
	1
	31.12.2031
	322,20
	14177,00
	59:02:0101190:1
	не сформирован

	10
	Александровский муниципальный округ Пермского края
	г. Александровск, рп. Всеволодо-Вильва,

ул. Ленина, д. 10
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1964
	02.07.2020
	864,30
	65
	27
	31.12.2031
	1004,90
	1026,00
	59:02:0201023:7
	сформирован под одним домом

	11
	Александровский муниципальный округ Пермского края
	г. Александровск, рп. Яйва,

ул. Первомайская, д. 3
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1958
	16.04.2021
	347,10
	26
	7
	31.12.2031
	253,20
	253,00
	59:02:0902095:14
	сформирован под одним домом

	12
	Александровский муниципальный округ Пермского края
	г. Александровск, рп. Всеволодо-Вильва,

ул. Октябрьская, д. 13
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1980
	01.06.2017
	621,10
	35
	11
	31.12.2031
	692,00
	2490,00
	59:02:0201061:2
	сформирован под одним домом

	13
	Александровский муниципальный округ Пермского края
	г. Александровск, рп. Яйва,

ул. Жданова, д. 2а
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1970
	05.10.2018
	324,10
	14
	8
	31.12.2031
	212,00
	804,00
	59:02:0901017:2
	не сформирован

	14
	Александровский муниципальный округ Пермского края
	г. Александровск, рп. Яйва,

ул. Демьяна Бедного, д. 45
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1964
	06.05.2020
	284,20
	16
	7
	31.12.2031
	321,60
	2800,00
	59:02:0905111:1
	не сформирован

	15
	Александровский муниципальный округ Пермского края
	г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 8
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1958
	12.11.2019
	740,40
	63
	28
	31.12.2031
	879,70
	42704,00
	59:02:0101198:1
	не сформирован

	16
	Александровский муниципальный округ Пермского края
	г. Александровск,

ул. Ким, д. 14
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1948
	25.04.2017
	295,30
	11
	8
	31.12.2031
	359,90
	2998,00
	59:02:0101164:245
	сформирован под одним домом

	17
	Александровский муниципальный округ Пермского края
	г. Александровск, ул. Ким, д. 16,

кв. 6
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1950
	07.05.2020
	75,80
	2
	1
	31.12.2031
	332,60
	3275,00
	59:02:0101164:2
	сформирован под одним домом

	18
	Александровский муниципальный округ Пермского края
	г. Александровск, рп. Яйва,
ул. Калинина, д. 8
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1982
	16.04.2021
	332,50
	19
	7
	31.12.2031
	229,80
	1400,00
	59:02:0901050:7
	не сформирован

	19
	Александровский муниципальный округ Пермского края
	г. Александровск, рп. Яйва,

ул. Комсомольская,

д. 15
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1958
	16.04.2021
	259,30
	15
	7
	31.12.2031
	220,40
	2366,00
	59:02:0901050:8
	не сформирован

	20
	Александровский муниципальный округ Пермского края
	г. Александровск, рп. Яйва,

ул. Домостроителей, д. 3а
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1973
	16.04.2021
	249,20
	7
	6
	31.12.2031
	206,50
	206,00
	59:02:0901050:10
	не сформирован

	21
	Александровский муниципальный округ Пермского края
	г. Александровск, ул. Нагорная,

д. 33
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1950
	25.04.2017
	195,90
	6
	4
	31.12.2031
	321,80
	14177,00
	59:02:0101190:1
	не сформирован

	22
	Александровский муниципальный округ Пермского края
	г. Александровск, ул. Советская,

д. 100
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1955
	21.04.2021
	106,20
	8
	4
	31.12.2031
	127,80
	3197,00
	59:02:0110043:21
	не сформирован

	расселение которых осуществляется без участия средств Фонда
	X
	X
	X
	X
	X
	444,94
	29
	14
	X
	838,98
	875,00
	X
	X

	Итого по Александровскому муниципальному округу:
	X
	X
	X
	X
	X
	444,94
	29
	14
	X
	838,98
	875,00
	X
	X

	1
	Александровский муниципальный округ Пермского края
	г. Александровск, п. Карьер Известняк,

ул. Горького, д. 3
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1940
	01.06.2017
	160,74
	9
	4
	31.12.2031
	488,28
	X
	X
	не сформирован

	2
	Александровский муниципальный округ Пермского края
	г. Александровск, ул. Советская,

д. 92
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1964
	25.04.2017
	115,10
	5
	5
	31.12.2031
	228,20
	875,00
	59:02:0110043:20
	сформирован под одним домом

	3
	Александровский муниципальный округ Пермского края
	г. Александровск, ул. Советская,

д. 102
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1962
	01.02.2021
	169,10
	15
	5
	31.12.2031
	122,50
	X
	X
	не сформирован


Приложение 4
к муниципальной адресной программе

по переселению граждан Александровского

муниципального округа
из аварийного жилищного фонда

на 2025-2031 годы
План реализации мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным
с 01 января 2017 года по 01 января 2022 года, по способам переселения
	№
п/п
	Адрес многоквартирного дома
	 

	
	
	

	
	
	Сведения об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 
	в том числе:

	
	
	
	Строительство домов, приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах 
	Приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию
	Приобретение жилых помещений 
у лиц, не являющихся застройщиками
(на вторичном рынке недвижимости)
	Выплата возмещения 
за изымаемые жилые помещения

	
	
	площадь, 
кв.м.
	кол-во 
чел.
	площадь,
кв.м.
	кол-во помещений
	кол-во 
чел.
	площадь,
кв.м.
	кол-во помещений
	кол-во 
чел.
	площадь,
кв.м.
	кол-во помещений
	кол-во 
чел.
	площадь,
кв.м.
	кол-во помещений
	кол-во 
чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Перечень аварийных многоквартирных домов, в том числе:
	7 310,56
	416
	
	
	
	
	
	
	4 517,46
	107
	223
	2 793,10
	80
	193

	расселение которых осуществляется с участием средств Фонда
	6 865,62
	387
	
	
	
	
	
	
	4 102,42
	94
	196
	2 763,20
	79
	191

	Итого по Александровскому муниципальному округу
	6 865,62
	387
	
	
	
	
	
	
	4 102,42
	94
	196
	2 763,20
	79
	191

	Итого по этапу 2025 года
	880,50
	47
	
	
	
	
	
	
	822,90
	21
	45
	57,60
	1
	2

	1.
	г. Александровск, ул. Гайдара, д. 73
	371,40
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	313,80
	7
	12
	57,60
	1
	2

	2.
	г. Александровск, ул. Ким, д. 18
	420,10
	29
	
	
	
	
	
	
	420,10
	12
	29
	
	
	

	3.
	г. Александровск, рп. Яйва, ул. Домостроителей,

д. 13, кв. 5
	48,70
	1
	
	
	
	
	
	
	48,70
	1
	1
	
	
	

	4. 
	5. Александровск, ул. Ким,

д. 14, кв. 5
	40,30
	3
	
	
	
	
	
	
	40,30
	1
	3
	
	
	

	Итого по этапу 2026 года
	1289,72
	53
	
	
	
	
	
	
	765,62
	15
	26
	524,10
	11
	27

	5.
	г. Александровск, ул. Пионерская, 
д. 4
	341,00
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158,90
	4
	6
	182,10
	4
	6

	6.
	г. Александровск, ул. Кирова, д. 34
	517,50
	20
	 
	 
	 
	
	
	
	301,90 
	5 
	9 
	215,60
	4
	11

	7.
	г. Александровск, рп. Яйва, 
ул. Жданова, д. 1
	294,00
	16
	 
	 
	 
	
	
	
	167,60 
	4 
	6 
	126,40
	3
	10

	8.
	г. Александровск, ул. Нагорная,

д. 31, кв. 2
	62,02
	4
	
	
	
	
	
	
	62,02
	1
	4
	
	
	

	9.
	г. Александровск, ул. Нагорная,

д. 27, кв. 3
	75,20
	1
	
	
	
	
	
	
	75,20
	1
	1
	
	
	

	Итого по этапу 2027 года
	1 211,40
	91
	
	
	
	
	
	
	167,10
	4
	9
	1 044,30
	30
	82

	10.
	г. Александровск, рп. Всеволодо-Вильва, 
ул. Ленина, д. 10
	864,30
	65
	 
	 
	 
	
	
	
	120,20 
	3 
	6 
	744,10
	24
	59

	11.
	г. Александровск, рп. Яйва, 
ул. Первомайская,

д. 3
	347,10
	26
	 
	 
	 
	
	
	
	46,90 
	1 
	3 
	300,20
	6
	23

	Итого по этапу 2028 года
	1 229,40
	65
	
	
	
	
	
	
	1 006,70
	21
	55
	222,70
	5
	10

	12.
	г. Александровск, рп. Всеволодо-Вильва, 

ул. Октябрьская, 

д. 13
	621,10
	35
	 
	 
	 
	
	
	
	522,80
	 9
	30 
	98,30
	2
	5

	13.
	г. Александровск, рп. Яйва,

 ул. Жданова,

д. 2а
	324,10
	14
	 
	 
	 
	
	
	
	199,70 
	5 
	9 
	124,40
	3
	5

	14.
	г. Александровск, рп. Яйва, 

ул. Демьяна Бедного, д. 45
	284,20
	16
	 
	 
	 
	
	
	
	 284,20
	7
	16
	 
	 
	 

	Итого по этапу 2029 года
	1 111,50
	76
	
	
	
	
	
	
	441,70
	11
	21
	669,80
	26
	55

	15.
	г. Александровск, ул. Чернышевского, 
д. 8
	740,40
	63
	 
	 
	 
	
	
	
	 112,90
	3 
	 10
	627,50
	25
	53

	16.
	г. Александровск, ул. Ким, д. 14
	295,30
	11
	 
	 
	 
	
	
	
	253,00 
	7
	9 
	42,30
	1
	2

	17.
	г. Александровск, ул. Ким,

д. 16, кв. 6
	75,80
	2
	 
	 
	 
	
	
	
	75,80 
	1 
	 2
	
	
	

	Итого по этапу 2030 года
	1 143,10
	55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	898,40
	22
	40
	 244,70
	 6
	 15

	18.
	г. Александровск, рп. Яйва, 
ул. Калинина, д. 8
	332,50
	19
	 
	 
	 
	
	
	
	174,50 
	4 
	9 
	158,00
	3
	10

	19.
	г. Александровск, рп. Яйва, 
ул. Комсомольская, д. 15
	259,30
	15
	 
	 
	 
	
	
	
	209,10 
	5 
	11 
	50,20
	2
	4

	20.
	г. Александровск, рп. Яйва, 
ул. Домостроителей, 
д. 3а
	249,20
	7
	 
	 
	 
	
	
	
	 212,70
	5 
	6 
	36,50
	1
	1

	21.
	г. Александровск, ул. Нагорная,

д. 33
	195,90
	6
	 
	 
	 
	
	
	
	195,90 
	4 
	6 
	 
	 
	 

	22.
	г. Александровск, ул. Советская,
 д. 100
	106,20
	8
	 
	 
	 
	
	
	
	106,20 
	 4
	8 
	 
	 
	 

	расселение которых осуществляется без участия средств Фонда
	444,94
	29
	
	
	
	
	
	
	415,04
	13
	27
	29,90
	1
	2

	Итого по Александровскому муниципальному округу
	444,94
	29
	
	
	
	
	
	
	415,04
	13
	27
	29,90
	1
	2

	Итого по этапу 2025 года
	160,74
	9
	
	
	
	
	
	
	160,74
	4
	9
	
	
	

	1.
	г. Александровск,

п. Карьер Известняк,

ул. Горького, д. 3
	160,74
	9
	 
	 
	 
	
	
	
	160,74 
	 4
	 9
	 
	 
	 

	Итого по этапу 2029 года
	284,20
	20
	
	
	
	
	
	
	254,30
	9
	18
	29,90
	1
	2

	2.
	г. Александровск, ул. Советская, д. 92
	115,10
	5
	
	
	
	
	
	
	115,10
	5
	5
	
	
	

	3.
	г. Александровск, ул. Советская, 
д. 102
	169,10
	15
	 
	 
	 
	
	
	
	 139,20
	 4
	13 
	29,90
	1
	2


Приложение 5
к муниципальной адресной программе

по переселению граждан Александровского

муниципального округа
из аварийного жилищного фонда

на 2025-2031 годы
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения муниципальной адресной программы по переселению

граждан Александровского муниципального округа из аварийного жилищного фонда

на 2025-2031 годы

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Пермского края
	Расселяемая площадь
	Количество переселяемых жителей

	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	Всего
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	всего

	
	
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	чел.
	чел.
	чел
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.
	чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Всего подлежит переселению в 2025 - 2031 годы
	288,62
	1 010,56
	1 274,06
	1 215
	1 264,46
	1 345,18
	914,48
	7 310,56
	15
	52
	60
	86
	71
	88
	44
	416

	Всего по Программе с участием средств Фонда
	176,10
	962,34
	1 274,06
	1 215
	1 205,82
	1 117,82
	914,48
	6 865,62
	9
	49
	60
	86
	67
	72
	44
	387

	Всего по Александровскому муниципальному округу 
	176,10
	962,34
	1 274,06
	1 215
	1 205,82
	1 117,82
	914,48
	6 865,62
	9
	49
	60
	86
	67
	72
	44
	387

	Всего по этапу 2025 года:
	176,10
	704,40
	X
	X
	X
	X
	X
	880,50
	9
	38
	X
	X
	X
	X
	X
	47

	Всего по этапу 2026 года:
	Х
	257,94
	1 031,78
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 289,72
	Х
	11
	42
	Х
	Х
	Х
	Х
	53

	Всего по этапу 2027 года:
	Х
	Х
	242,28
	969,12
	Х
	Х
	Х
	1 211,40
	Х
	Х
	18
	73
	Х
	Х
	Х
	91

	Всего по этапу 2028 года:
	Х
	Х
	Х
	245,88
	983,52
	Х
	Х
	1 229,40
	Х
	Х
	Х
	13
	52
	Х
	Х
	65

	Всего по этапу 2029 года:
	Х
	Х
	Х
	Х
	222,30
	889,20
	Х
	1 111,50
	Х
	Х
	Х
	Х
	15
	61
	Х
	76

	Всего по этапу 2030 года:
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	228,62
	914,48
	1 143,10
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	11
	44
	55

	Всего по Программе без участия средств Фонда
	112,52
	48,22
	Х
	Х
	58,64
	227,36
	Х
	444,94
	6
	3
	Х
	Х
	4
	16
	Х
	29

	Всего по Александровскому муниципальному округу
	112,52
	48,22
	Х
	Х
	58,64
	227,36
	Х
	444,94
	6
	3
	Х
	Х
	4
	16
	Х
	29

	Всего по этапу 2025 года:
	112,52
	48,22
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	160,74
	6
	3
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	9

	Всего по этапу 2029 года:
	Х
	Х
	Х
	Х
	58,64
	227,36
	Х
	284,20
	Х
	Х
	Х
	Х
	4
	16
	Х
	20


Рассылается: дело, Зуева О.М., отдел экономики, финансовое управление, Министерство строительства Пермского края, прокуратура, сайт
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