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О внесении изменений в муни-ципальную программу «Управ-ление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа», ут-вержденную постановлением администрации Александровс-кого муниципального округа от 28 декабря 2024 г. № 2210
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом Александровского муниципального округа Пермского края, решением Думы Александровского муниципального округа «О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 16 декабря 2024 г. 
№ 30 «О бюджете Александровского муниципального округа Пермского края
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 24 декабря 2025 г. 
№ 99, со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Александровского муниципального округа Пермского края от 12 июля 2023 г. № 898 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа», постановлением администрации Александровского муниципального округа Пермского края от 24 октября 2024 г. № 1727 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского муниципального округа», 
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа, утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 28 декабря 2024 г. № 2210, изменения, изложив ее в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www. aleksraion.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

Глава муниципального округа – 

глава администрации Александровского 

муниципального округа

                    
                    О.Э. Белобаржевская 
Приложение 1 
к постановлению 
администрации Александровского 

муниципального округа

от 30.12.2025 № 1698
Муниципальная программа

«Управление жилищно-коммунальным хозяйством 
Александровского муниципального округа»

(МП «Управление ЖКХ АМО»)

1. Паспорт муниципальной программы

«Управление жилищно-коммунальным хозяйством

Александровского муниципального округа»

	1
	Координатор муниципальной программы
	Первый заместитель главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству

	2

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа (Отдел ЖКХ)

	3


	Соисполнители муниципальной программы
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

Министерство территориального развития Пермского края

Территориальное управление р.п. Яйва

Территориальный отдел р.п. Всеволодо-Вильва

	
	Цели муниципальной программы
	Обеспечение качественного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Александровского муниципального округа

	5
	Задачи муниципальной программы
	- обеспечение разработки нормативно-правовых актов регулирующих организацию предоставления коммунальных услуг потребителям;

- разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- проведение ремонтных работ, в том числе аварийно-восстановительных работ, содержания, подготовки к работе муниципального имущества систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, жилого и не жилого фонда;

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов;

- предоставление субсидии муниципальным унитарным (казенным) предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям, в том числе на подготовку объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период;

- участие в краевых программах по улучшению качества системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

- исполнения обязательств собственника имущества и учредителя муниципальных унитарных предприятий по несению бремени субсидиарной ответственности перед кредиторами, в том числе в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных предприятий

	6

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	Срок реализации программы 2025-2027 годы

	7
	Подпрограммы 
	Отсутствуют

	8

	Показатели (индикаторы) муниципальной программы
	№№п/п

Наименование показателя

(индикатора)
Ед. изм.

Значения показателей (индикаторов)

2025
2026
2027
1
  1
Количество отремонтированных жилых (не жилых) помещений жилищного фонда
ед.
7
0
0
22
Количество мест (площадок), содержащихся за счет бюджета

шт.

65

96
96
33
Количество обустроенных мест (площадок) ТКО

шт.

16
22
22
44
Количество обустроенных мест (площадок) ТКО

(реализация мероприятий по направлению «Наша улица»)
шт.

16

15

0

55
6
Количество предприятий, получивших субсидию
ед.
4
0
0
66
Количество предприятий, получивших субсидию на финансовое обеспечение по погашению задолженности за потребленный природный газ
ед.

2

0

0

77
Протяженность  реконструированных сетей
м

7817
0
0


	9


	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	тыс.руб.

Источники финансирования

2025
2026
2027
Всего, в том числе:

157 209,18487
118 094,58892
20 162,13740

Федеральный бюджет
0,00000

0,00000

0,0000

Краевой бюджет

109 542,55127
76 509,00690
0,00000

Местный бюджет

47 666,63360
41 585,58202

20 162,13740
Внебюджетные источники

0,00000
0,00000
0,00000


	1

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Бесперебойная и безаварийная работа объектов коммунального хозяйства округа, предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг; оказание финансовой поддержки 4 муниципальным предприятиям ЖКХ; осуществление ремонта жилых (не жилых) помещений жилищного фонда не менее 7 помещений;  обустройство мест (площадок) ТКО не менее 32 штук; содержание мест (площадок) ТКО за счет средств местного бюджета не менее 65 шт.; проведение работ по реконструкции коммунальных сетей протяженностью не менее 7817 м.


2. Общая характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства

Александровского муниципального округа

На текущую дату состояние жилищно-коммунального хозяйства в целом удовлетворительное. На территории округа осуществляют деятельность по предоставлению коммунальных услуг 6 ресурсоснабжающих предприятий, в том числе 4 муниципальных; 6 управляющих компаний по содержанию жилищного фонда, в том числе 2 муниципальных, создано в многоквартирных домах 21 ТСЖ, содержание 3 МКД осуществляется по непосредственному управлению. 

Общее количество многоквартирных домов составляет 241 ед. площадью 527649,89 кв. м. 

На территории округа находятся в эксплуатации 8 котельных, 3 из которых бытовые муниципальные котельные, расположенные в п. Скопкортная, с. Усть-Игум, г. Александровск на территории МУП «КЭС»; 4 промышленные муниципальные котельные, расположенные в г. Александровск, п. Всеволодо-Вильва, п. Ивакинский карьер. На территории п. Карьер Известняк расположена газовая котельная, которая находится в частной собственности. Услуги по теплоснабжению в п. Яйва осуществляет Яйвинская ГРЭС. 

Протяженность сетей теплоснабжения в двухконтурном исполнении составляет 57,98 км, в том числе муниципальных 34,77 км. Протяженность ветхих тепловых сетей составляет 6,81 км, из них 4,32 км муниципальные. Средний износ сетей теплоснабжения составляет 42%. Обслуживание сетей теплоснабжения осуществляется 5 ресурсоснабжающими предприятиями, из которых 3 предприятия муниципальные.

Протяженность сетей водоснабжения составляет 127,83 км, в том числе муниципальных 73,43 км. Протяженность ветхих сетей водопровода составляет 44,22 км, из них 26,80 км муниципальные. Средний износ сетей водоснабжения составляет 70%.

Протяженность сетей водоотведения составляет 72,96 км, в том числе муниципальных 39,28 км. Протяженность ветхих канализационных сетей составляет 25,27 км, из них 20,66 км муниципальные. Средний износ сетей водоотведения составляет 70%.

Обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения осуществляют 3 муниципальных предприятия.

На территории Александровского муниципального округа в реестре мест (площадок) ТКО включено 197 площадка, в том числе 147 площадок (с учетом лесной), находящихся в муниципальной собственности.

Ежегодно осуществлялась финансовая помощь муниципальным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства из краевого и местного бюджетов. Проводятся работы по регистрации, обустройству и содержанию мест (площадок) ТКО, по ремонту коммунальных сетей, подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду. Учитывая большой износ коммунальных сетей и необходимость проведения работ по капитальному ремонту (реконструкции) коммунальных сетей, с целью бесперебойной и безаварийной работы объектов коммунального хозяйства округа, предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг работа по указанным направлениям должна быть продолжена.
1) Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью Программы является:
- рост качества жизни населения;

- обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами;

- обеспечение бесперебойной и безаварийной работы объектов коммунального комплекса.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение разработки НПА регулирующих организацию предоставления коммунальных услуг потребителям;

- разработка ПСД на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов ЖКХ;

- участие в реализации государственных, краевых программах в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы;

- предоставление субсидии муниципальному казенному предприятию в сфере ЖКХ в рамках исполнения обязательств собственника имущества и учредителя по несению бремени субсидиарной ответственности перед кредиторами.

2) Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации Программы производится исходя из степени достижения цели и задач, предусмотренных Программой, в соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности реализации программ Александровского муниципального округа. 
5. Перечень мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и непосредственных результатов приведен в приложении № 1 к МП «Управление ЖКХ АМО».

6. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы
Система показателей (индикаторов) Программы включает основные показатели (индикаторы), характеризующие решение задач и достижение целей Программы, а также показатели (индикаторы), количественно отражающие ход реализации основных мероприятий Программы.

Показатели (индикаторы) Программы соответствуют её целям и задачам.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы с расшифровкой плановых значений по годам приведены в приложении № 2 к МП «Управление ЖКХ АМО».

Сведения о порядке сбора информации и методики расчета показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 3 к МП «Управление ЖКХ АМО».

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы составляет 295 465,91119 тыс. руб., в том числе по годам:
2025 году –  157 209,18487 тыс. руб.;
2026 году – 118 094,58892 тыс. руб.;
2027 году – 20 162,13740 тыс. руб.
в том числе из местного бюджета 109 414,35301 тыс. руб., в том числе по годам:
2025 году – 47 666,63360 тыс. руб.
2026 году – 41 585,58202тыс. руб.;
2027 году – 20 162,13740 тыс. руб.
Сводные финансовые затраты Программы приведены в приложении № 4 к МП «Управление ЖКХ АМО».

3) Основные меры правового регулирования
К основным мерам правового регулирования, направленным на выполнение мероприятий Программы, относится разработка и принятие, в случае необходимости, муниципальных нормативных правовых актов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства.

4) Риски и меры по управлению рисками

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Программы на уровне Александровского муниципального округа;

организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении;

финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы;

непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Российской Федерации и Пермского края, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации средств бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Программы.

Уровень влияния – умеренный. 

Институционально-правовые риски: отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий Программы.

Меры по снижению риска: принятие нормативных правовых актов Александровского муниципального округа, регулирующих предпринимательскую деятельность.

Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Программы; недостаточная гибкость и адаптируемость Программы к изменению тенденций экономического развития.

Меры по снижению риска: повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска.

Уровень влияния – высокий.

Финансовые риски: дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий Программы.

Меры по снижению риска: обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Программы, в соответствии с ожидаемыми конечными результатами.

Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы.

Меры по снижению риска: осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Поскольку в рамках реализации Программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в ходе реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности.
10. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Порядок оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) учитывает необходимость проведения оценок:

5) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:
Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,

где

Сдц – степень достижения целей (решения задач);

Сдп – степень достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N – количество показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Степень достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф / Зп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп / Зф,

где

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограмм);

Зп – плановое значение показателя (индикатора) реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений показателей.

В случае если уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю (индикатору) принимается равным 1.

Оценка степени достижения целей, решения задач муниципальной программы (подпрограмм) рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), отраженных в приложении к муниципальной программе;

6) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где

Уф – уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф

	Показатель эффективности
	Уровень эффективности

	Эмп = 100%
	наивысший

	95% <= Эмп < 100%
	высокий

	80% <= Эмп < 95%
	средний

	Эмп < 80%
	низкий


	Приложение  1

	к муниципальной программе «Управление жилищно-коммунальным
 хозяйством Александровского муниципального округа»

  от «___» _____________ 20____ №________ 


Перечень мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм) 

«Управление жилищно-коммунальным хозяйством

Александровского муниципального округа»

	№

п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Обеспечение качественного функционирования коммунального комплекса Александровского муниципального округа 

	1.1.1
	Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа
	Отдел ЖКХ

Территориальное управление

р.п. Яйва

Территориальный отдел

р.п. Всеволодо-Вильва
	2025
	2027
	Количество созданных мест (площадок) ТКО, шт.

Количество мест (площадок), содержащихся за счет бюджета, шт.

Количество обустроенных мест (площадок) ТКО, шт.

	1.1.2.
	Реализация мероприятий по направлению «Наша улица»
	Отдел ЖКХ
	2025
	2027
	Количество созданных мест (площадок) ТКО, шт.

Количество мест (площадок), содержащихся за счет бюджета, шт.

Количество обустроенных мест (площадок) ТКО, шт.

	1.1.3. 
	Ремонт жилых (нежилых) помещений, находящихся в муниципальной собственности
	Отдел ЖКХ
	2025
	2026
	Количество отремонтированных жилых помещений, ед.

	1.1.4.
	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения 
р.п. Всеволодо-Вильва
	Отдел ЖКХ


	2025
	2027
	Протяженность  реконструированных сетей, м.

Численность населения, для которого улучшается качество коммунальных услуг, чел.

	1.1.5.
	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

- капитальный ремонт сетей водоснабжения р.п. Яйва (второй этап)
	Отдел ЖКХ


	2025
	2026
	Протяженность  реконструированных сетей, м.

Численность населения, для которого улучшается качество коммунальных услуг, чел.

	1.1.6.
	Реализация мероприятий по направлению «Качественное водоснабжение»

- обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения в п. Лытвенский
	Отдел ЖКХ


	2026
	2026
	Количество обустроенных зон санитарной охраны источников водоснабжения, ед.

	1.1.7.
	Проектные работы по реконструкции (модернизации) сетей теплоснабжения г. Александровск
	Отдел ЖКХ
	2025
	2026
	Количество разработанных проектных работ, ед.

	1.1.8.
	Проектные работы по капитальному ремонту системы водоотведения р.п. Яйва


	Отдел ЖКХ
	2025
	2026
	Количество разработанных проектных работ, ед.

	1.1.9.
	Проектные работы по капитальному ремонту системы водоотведения р.п. Всеволодо-Вильва


	Отдел ЖКХ
	2025
	2026
	Количество разработанных проектных работ, ед.

	1.1.10.

	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт водопровода в р.п. Всеволодо-Вильва


	Отдел ЖКХ
	2025
	2025
	Количество разработанных проектных работ, ед.

	1.1.11.
	Субсидии МУП «Яйва-Водоканал»  на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с предоставлением жилищно-коммунальных услуг в п. Скопкортная
	Отдел ЖКХ
	2025
	2027
	Количество предприятий, получивших субсидию, ед.

	1.1.12.
	Субсидии по возмещению недополученных доходов и (или) возмещению затрат в связи с производством (реализацией) товаров, услуг, выполнению работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальному казенному предприятию Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Вильва-Водоканал»
	Отдел ЖКХ
	2025
	2027
	Количество предприятий, получивших субсидию, ед.

	1.1.13.
	Субсидии по возмещению недополученных доходов и (или) возмещению затрат в связи с производством (реализацией) товаров, услуг, выполнению работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальному унитарному предприятию «Яйва-Водоканал» (п.Скопкорная)
	Отдел ЖКХ
	2025
	2027
	Количество предприятий, получивших субсидию, ед.

	1.1.14
	Субсидия МУП «Яйва-Водоканал» на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с забором, очисткой и распределением воды; сбором и обработкой сточных вод
	Отдел ЖКХ
	2025
	2027
	Количество предприятий, получивших субсидию, ед.

	1.1.15.


	Выплаты по Мировому соглашению по договорам энергосбережения ПАО «Пермэнергосбыт»( МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»)
	Отдел ЖКХ
	2025
	2025
	Количество исполненных судебных актов, ед.

	1.1.16.


	Возмещение расходов по уплате госпошлины в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» на основании определения Арбитражного суда Пермского края от 04.02.2025 г. по делу А50-29846/24
	Отдел ЖКХ
	2025
	2025
	Количество исполненных судебных актов, ед.

	1.1.17.
	Мероприятие по строительному (техническому) контролю «Система водоснабжения р.п. Всеволодо-Вильва»
	Отдел ЖКХ
	2025
	2027
	Количество предприятий, получивших субсидию, ед.



	1.1.18.
	Субсидия МКП ВВГП «Вильва – Водоканал» на финансовое обеспечение затрат (части затрат), в целях недопущения задолженности по заработной плате сотрудников предприятия
	Отдел ЖКХ
	2025
	2027
	Количество предприятий, получивших субсидию, ед.



	1.1.19.
	Субсидия МУП «ЯйваДом» на финансовое обеспечение затрат (части затрат) по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к началу отопительного периода


	Отдел ЖКХ
	2025
	2027
	Количество предприятий, получивших субсидию, ед.
Получение паспорта готовности к отопительному периоду

	1.1.20.
	Софинансирование мероприятий по обеспечению подготовки систем теплоснабжения муниципальных образований к 
сеннее-зимнему отопительному периоду (МКП ВВГП «Вильва-Водоканал)
	Отдел ЖКХ
	2025
	2027
	Количество предприятий, получивших субсидию, ед.

Получение паспорта готовности к отопительному периоду

	1.1.21.
	Реализация мероприятий по направлению «Качественное водоснабжение» (Ремонт водопровода в п. В-Вильва)
	Отдел ЖКХ
	2025
	2027
	Протяженность  реконструированных сетей, м.

Численность населения, для которого улучшается качество коммунальных услуг, чел.

	1.1.22.
	Предоставление субсидии МКУ ВВГП «Вильва-Водоканал» на финансовое обеспечение затрат (части затрат) по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (дрова)
	Отдел ЖКХ
	2025
	2027
	Количество предприятий, получивших субсидию, ед.

	1.1.23.
	Субсидия на финансовое обеспечение затрат (части затрат) по погашению задолженности за потребленный природный газ МУП «Теплоэнергетика»
	Отдел ЖКХ
	2025
	2027
	Количество предприятий, получивших субсидию, ед.

	1.1.24.
	Субсидии МУП «ЯйваДом» на компенсацию выпадающих доходов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов
	Отдел ЖКХ
	2025
	2027
	Количество предприятий, получивших субсидию, ед.

	1.1.25.
	Погашение кредиторской задолженности муниципальных унитарных (казенных) предприятий за потребленный природный газ на основании судебных актов, вступивших в законную силу, с целью предупреждения банкротства (МУП «Теплоэнергетика»))
	Отдел ЖКХ
	2025
	2025
	Количество предприятий, получивших субсидию, ед.

	1.1.26.
	Погашение кредиторской задолженности муниципальных унитарных (казенных) предприятий за потребленный природный газ на основании судебных актов, вступивших в законную силу, с целью предупреждения банкротства (МКУ ВВГП «Вильва-Водоканал»)


	Отдел ЖКХ
	2025
	2025
	Количество предприятий, получивших субсидию, ед.

	1.1.27.
	Субсидия МУП «Яйва-Водоканал» на финансовое обеспечение затрат (части затрат) на выполнение аварийно – восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения
	Отдел ЖКХ
	2025
	2027
	Количество предприятий, получивших субсидию, ед.

	1.1.28.
	Субсидия МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» на финансовое обеспечение по погашению задолженности за потребленный природный газ
	Отдел ЖКХ
	2025
	2027
	Количество предприятий, получивших субсидию, ед.

	1.1.29.
	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета), источником финансового обеспечения которого являются средства, высвобождаемые в результате списания задолженности Пермского края по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета (Проектирование реконструкции сетей водоснабжения р.п.Яйва, протяженность 6,4 км)
	Отдел ЖКХ
	2025
	2025
	Протяженность  реконструированных сетей, м.

Численность населения, для которого улучшается качество коммунальных услуг, чел.

	1.1.30.
	Реконструкция системы водоснабжения в п. Карьер-Известняк


	Отдел ЖКХ
	2025
	2025
	Протяженность  реконструированных сетей, м.

Численность населения, для которого улучшается качество коммунальных услуг, чел.

	1.1.31.
	Погашение кредиторской задолженности муниципальных унитарных (казенных) предприятий за потребленный природный газ на основании судебных актов, вступивших в законную силу, с целью предупреждения банкротства Нераспределенные по мероприятиям субсидии
	Отдел ЖКХ
	2025
	2025
	Количество предприятий, получивших субсидию, ед.


	Приложение 2

	к муниципальной программе «Управление жилищно-коммунальным
 хозяйством Александровского муниципального округа»

  от «___» _____________ 20____ №________ 


Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы (подпрограмм) 

«Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»

	№

п/п
	Наименование показателя

(индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов)
	

	
	
	
	на начало реализации программы

(факт)
	2025
	2026
	2027
	Наименование программных мероприятий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Управление жилищно-коммунальным хозяйством 
Александровского муниципального округа»
	Приложение 



	1

  1
	Количество отремонтированных жилых (не жилых) помещений жилищного фонда
	ед.
	
	7
	0
	0
	

	22
	Количество мест (площадок), содержащихся за счет бюджета
	шт.
	
	65
	96
	96
	

	33
	Количество обустроенных мест (площадок) ТКО
	шт.
	
	16
	22
	22
	

	44
	Количество обустроенных мест (площадок) ТКО

(реализация мероприятий по направлению «Наша улица»)
	шт.
	
	16
	15
	0
	

	55

6
	Количество предприятий, получивших субсидию
	ед.
	
	4
	0
	0
	

	66
	Количество предприятий, получивших субсидию на финансовое обеспечение по погашению задолженности за потребленный природный газ
	ед.
	
	2
	0
	0
	

	77
	Протяженность  реконструированных сетей
	м
	
	7817
	0
	0
	
	

	Приложение  3

	к муниципальной программе «Управление жилищно-коммунальным

 хозяйством Александровского муниципального округа»
  от «___» _____________ 20____ №________ 


Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление жилищно-коммунальным хозяйством
Александровского муниципального округа»

	№ п/п
	Наименование показателя

(индикатора)
	Единица

измерения
	Периодичность и сроки формирования фактического значения показателя

(индикатора)
	Показатель (индикатор)

на дату/ за период
	Формула (алгоритм) расчета фактического значения показателя

(индикатора)
	Источник информации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Количество отремонтированных жилых (не жилых) помещений жилищного фонда
	шт.
	полугодие, год
	
	
	акты выполненных работ

	2.
	Количество мест (площадок), содержащихся за счет бюджета
	шт.
	полугодие, год
	
	
	акты выполненных работ

	3.
	Количество обустроенных мест (площадок) ТКО
	ед.
	полугодие, год
	
	
	Реестр регистрации Соглашений о предоставлении субсидии АМО

	4.
	Количество обустроенных мест (площадок) ТКО

(реализация мероприятий по направлению «Наша улица»)


	м
	год
	
	
	акты выполненных работ

	5.
	Количество предприятий, получивших субсидию
	ед.
	год
	
	
	Реестр регистрации Соглашений о предоставлении субсидии АМО, отчеты об использовании субсидии

	6.
	Количество предприятий, получивших субсидию на финансовое обеспечение по погашению задолженности за потребленный природный газ

	ед.
	год.
	
	
	Реестр регистрации Соглашений о предоставлении субсидии АМО, отчеты об использовании субсидии

	7.
	Протяженность  реконструированных сетей
	ед.
	год
	
	
	акты выполненных работ


	
	Приложение 4
к муниципальной программе «Управление жилищно-коммунальным

 хозяйством Александровского муниципального округа»
  от «___» _____________ 20____ №________ 




	Сводные финансовые затраты муниципальной программы
«Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Источник финансирования
	Расходы на реализацию Программы, тыс.руб.

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Муниципальная программа «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»
	Всего, в т.ч.:
	157 209,18487
	118 094,58892
	20 162,13740
	295 465,91119

	
	
	Краевой бюджет
	109 542,55127
	76 509,00690
	0,00000
	186 051,55817

	
	
	Местный бюджет
	47 666,63360
	41 585,58202
	20 162,13740
	109 414,35302

	1.1.
	Основное мероприятие "Обеспечение качественного функционирования коммунального комплекса округа"
	Всего, в т.ч.:
	157 209,18487
	118 094,58892
	20 162,13740
	295 465,91119

	
	
	Краевой бюджет
	109 542,55127
	76 509,00690
	0,00000
	186 051,55817

	
	
	Местный бюджет
	47 666,63360
	41 585,58202
	20 162,13740
	109 414,35302

	1.1.1.
	Ремонт жилых (нежилых) помещений, находящихся в муниципальной собственности 
	Местный бюджет
	2 364,66170
	1 191,10360
	0,00000
	3 555,76530

	1.1.2.
	Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа
	Местный бюджет
	2 337,24695
	286,14971
	2 284,90197
	4 908,29863

	1.1.3.
	Реализация мероприятий по направлению "Наша улица" 
	Всего, в т.ч.:
	2 670,13564
	2 514,57390
	0,00000
	5 184,70954

	
	
	Краевой бюджет
	2 403,12202
	2 263,11651
	0,00000
	4 666,23853

	
	
	Местный бюджет
	267,01362
	251,45739
	0,00000
	518,47101

	1.1.4.
	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)
- капитальный ремонт сетей теплоснабжения 
р.п. Всеволодо-Вильва
	Всего, в т.ч.:
	0,00000
	42 030,00000
	0,00000
	42 030,00000

	
	
	Краевой бюджет
	0,00000
	29 421,00000
	0,00000
	29 421,00000

	
	
	Местный бюджет
	0,00000
	12 609,00000
	0,00000
	12 609,00000

	1.1.5.
	Реализация мероприятий по направлению «Качественное водоснабжение» 
- обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения в п. Лытвенский
	Всего, в т.ч.:
	0,00000
	3 766,52053
	0,00000
	3 766,52053

	
	
	Краевой бюджет
	0,00000
	2 824,89039
	0,00000
	2 824,89039

	
	
	Местный бюджет
	0,00000
	941,63014
	0,00000
	941,63014

	1.1.6.
	Субсидии МУП «Яйва-Водоканал»  на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с предоставлением жилищно-коммунальных услуг в п. Скопкортная  
	Местный бюджет
	1 872,58046
	0,00000
	0,00000
	1 872,58046

	1.1.7.
	Субсидии по возмещению недополученных доходов и (или) возмещению затрат в связи с производством (реализацией) товаров, услуг, выполнению работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальному казенному предприятию Всеволодо-Вильвенского городского поселения "Вильва-Водоканал"
	Местный бюджет
	630,87500
	0,00000
	0,00000
	630,87500

	1.1.8.
	Субсидии по возмещению недополученных доходов и (или) возмещению затрат в связи с производством (реализацией) товаров, услуг, выполнению работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальному унитарному предприятию "Яйва-Водоканал" (п.Скопкорная)
	Местный бюджет
	457,86272
	0,00000
	2 977,23543
	3 435,09815

	1.1.9.
	Субсидия МУП "Яйва-Водоканал" на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с забором, очисткой и распределением воды; сбором и обработкой сточных вод
	Местный бюджет
	419,04708
	0,00000
	0,00000
	419,04708

	1.1.10.
	Выплаты по Мировому соглашению по договорам энергосбережения ПАО "Пермэнергосбыт"( МКП ВВГП "Вильва-Водоканал")
	Местный бюджет
	5 506,34400
	0,00000
	0,00000
	5 506,34400

	1.1.11.
	Возмещение расходов по уплате госпошлины в пользу ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" на основании определения Арбитражного суда Пермского края от 04.02.2025 г. по делу А50-29846/24
	Местный бюджет
	22,34500
	0,00000
	0,00000
	22,34500

	1.1.12.
	Мероприятие по строительному (техническому) контролю "Система водоснабжения р.п. Всеволодо-Вильва"
	Местный бюджет
	135,50480
	0,00000
	0,00000
	135,50480

	1.1.13.
	Субсидия МКП ВВГП "Вильва - Водоканал" на финансовое обеспечение затрат (части затрат), в целях недопущения задолженности по заработной плате сотрудников предприятия
	Местный бюджет
	1 920,20000
	0,00000
	0,00000
	1 920,20000

	1.1.14.
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт водопровода в р.п. Всеволодо-Вильва
	Местный бюджет
	788,66713
	0,00000
	0,00000
	788,66713

	1.1.15.
	Субсидия МУП "ЯйваДом" на финансовое обеспечение затрат (части затрат) по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к началу отопительного периода
	Местный бюджет
	467,01038
	0,00000
	0,00000
	467,01038

	1.1.16.
	Софинансирование мероприятий по обеспечению подготовки систем теплоснабжения муниципальных образований к осенне-зимнему отопительному периоду (МКП ВВГП "Вильва-Водоканал)
	Всего, в т.ч.:
	1 238,80000
	0,00000
	0,00000
	1 238,80000

	
	
	Краевой бюджет
	1 176,86000
	0,00000
	0,00000
	1 176,86000

	
	
	Местный бюджет
	61,94000
	0,00000
	0,00000
	61,94000

	 
	Реализация мероприятий по направлению "Качественное водоснабжение" (Ремонт водопровода в п. В-Вильва)
	Всего, в т.ч.:
	12 939,43226
	0,00000
	0,00000
	12 939,43226

	 
	
	Краевой бюджет
	9 704,57419
	0,00000
	0,00000
	9 704,57419

	1.1.17.
	
	Местный бюджет
	3 234,85807
	0,00000
	0,00000
	3 234,85807

	1.1.17.
	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета), источником финансового обеспечения которого являются средства, высвобождаемые в результате списания задолженности Пермского края по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета (Проектирование реконструкции сетей водоснабжения р.п.Яйва, протяженность 6,4 км)
	Всего, в т.ч.:
	45 390,69000
	0,00000
	0,00000
	45 390,69000

	
	
	Краевой бюджет
	31 773,48000
	0,00000
	0,00000
	31 773,48000

	
	
	Местный бюджет
	13 617,21000
	0,00000
	0,00000
	13 617,21000

	1.1.18.
	Реконструкция системы водоснабжения в п. Карьер-Известняк
	Местный бюджет
	0,00000
	0,00000
	14 900,00000
	14 900,00000

	1.1.19.
	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) (Капитальный ремонт сетей водоснабжения р.п. Яйва (2 этап)
	Всего, в т.ч.:
	0,00000
	60 000,00000
	0,00000
	60 000,00000

	
	
	Краевой бюджет
	0,00000
	42 000,00000
	0,00000
	42 000,00000

	
	
	Местный бюджет
	0,00000
	18 000,00000
	0,00000
	18 000,00000

	1.1.20.
	Предоставление субсидии МКУ ВВГП "Вильва-Водоканал" на финансовое обеспечение затрат (части затрат) по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (дрова)
	Местный бюджет
	1 757,60000
	0,00000
	0,00000
	1 757,60000

	1.1.21.
	Субсидия на финансовое обеспечение затрат (части затрат) по погашению задолженности за потребленный природный газ МУП "Теплоэнергетика"
	Местный бюджет
	4 096,30313
	0,00000
	0,00000
	4 137,39018

	1.1.22.
	Субсидии МУП «ЯйваДом» на компенсацию выпадающих доходов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов 
	Местный бюджет
	100,00000
	0,00000
	0,00000
	100,00000

	1.1.23.
	Погашение кредиторской задолженности муниципальных унитарных (казенных) предприятий за потребленный природный газ на основании судебных актов, вступивших в законную силу, с целью предупреждения банкротства (МУП "Теплоэнергетика"))
	Всего, в т.ч.:
	58 044,56838
	0,00000
	0,00000
	58 044,56838

	
	
	Краевой бюджет
	55 142,33996
	0,00000
	0,00000
	55 142,33996

	
	
	Местный бюджет
	2 902,22842
	0,00000
	0,00000
	2 902,22842

	1.1.24.
	Погашение кредиторской задолженности муниципальных унитарных (казенных) предприятий за потребленный природный газ на основании судебных актов, вступивших в законную силу, с целью предупреждения банкротства (МКУ ВВГП "Вильва-Водоканал")
	Всего, в т.ч.:
	9 833,86850
	0,00000
	0,00000
	9 833,86850

	
	
	Краевой бюджет
	9 342,17508
	0,00000
	0,00000
	9 342,17508

	
	
	Местный бюджет
	491,69342
	0,00000
	0,00000
	491,69342

	1.1.26.
	Субсидия МУП "Яйва-Водоканал" на финансовое обеспечение затрат (части затрат) на выполнение аварийно - восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения
	Местный бюджет
	478,94306
	0,00000
	0,00000
	478,94306

	1.1.27.
	Субсидия МКП ВВГП "Вильва-Водоканал" на финансовое обеспечение по погашению задолженности за потребленный природный газ
	Местный бюджет
	3 736,49865
	0,00000
	0,00000
	3 736,49865

	1.1.28.
	Проектные работы по реконструкции (модернизации) сетей теплоснабжения г. Александровск
	Местный бюджет
	0,00000
	6 018,36392
	0,00000
	6 018,36392

	1.1.29.
	Проектные работы по капитальному ремонту системы водоотведения р.п. Яйва
	Местный бюджет
	0,00000
	1 505,71476
	0,00000
	1 505,71476

	1.1.30.
	Проектные работы по капитальному ремонту системы водоотведения р.п. Всеволодо-Вильва
	Местный бюджет
	0,00000
	782,16250
	0,00000
	782,16250

	1.1.31.
	Погашение кредиторской задолженности муниципальных унитарных (казенных) предприятий за потребленный природный газ на основании судебных актов, вступивших в законную силу, с целью предупреждения банкротства Нераспределенные по мероприятиям субсидии
	Всего, в т.ч.:
	0,00003
	0,00000
	0,00000
	0,00003

	
	
	Краевой бюджет
	0,00002
	0,00000
	0,00000
	0,00002

	
	
	Местный бюджет
	0,00001
	0,00000
	0,00000
	0,00001


Рассылается: дело, фин.управление, отд. ЖКХ, Захарова Е.В., прокуратура, сайт АМО
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