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О внесении изменений в поста-новление администрации Алек-сандровского муниципального округа от 25 февраля 2026 г. 
№ 213 «Об утверждении годо-вого отчета о ходе реализации и оценке эффективности реали-зации муниципальной програм-мы «Обеспечение безопасности дорожного движения на терри-тории Александровского муни-ципального округа» за 2025 год»
В целях уточнения данных годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Об утверждении годового отчета о ходе реализации оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа» за 2025 год,
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа за 2025 год», изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании официальный сайт администрации Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.
Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского

муниципального округа





О.Э. Белобаржевская 

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского 

муниципального округа

от 17.03.2026 № 320
Годовой отчет 

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»» за 2025 год

Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального округа от 28 декабря 2024 г. № 2198 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»». Реализация Программы предусмотрена в период 2025-2027 годов и направлена на обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа.

Целью Программы является:

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; 

сокращение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; 
приведение в нормативное состояние муниципальных автодорог.

Реализация Программы позволяет решать следующие задачи:

улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

повышение уровня защищенности участников дорожного движения; 

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного условий; 

создание нормативной правовой базы, направленной на совершенствование системы управления безопасностью дорожного движения; 

создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; 
совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах, включая детей и лиц пожилого возраста (пенсионеров).

Реализация Программы обеспечивается за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и бюджета Александровского муниципального округа.
В 2025 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

1. Выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

В рамках указанного мероприятия выполнялись следующие работы:

механизированная снегоочистка автомобильных дорог и тротуаров, распределение противогололедных материалов, очистка от мусора и посторонних предметов проезжей части, автобусных остановок;

установка дорожных знаков и стоек;

нанесение вновь и восстановление изношенной горизонтальной разметки на автомобильных дорогах, нанесение  разметки на пешеходные переходы;

скашивание травы, вырубка кустарника и обрезка веток для обеспечения видимости, планировка дорог автогрейдером с добавлением нового материала;

ямочный ремонт гравийных покрытий и асфальтобетонных покрытий.
На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа было предусмотрено 44 131,81152 тыс. руб., фактические расходы составляют 42 108,02521 тыс. руб. (исполнение составляет 95,41 %).
2. Углубление водопропускных труб в рп. Яйва.
На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа было предусмотрено 26,83211тыс. руб., фактические расходы составляют 26,83211 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).
3. Обустройство пешеходных переходов в рп. Яйва по ул. Заводская.
На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа было предусмотрено 99,39325 тыс. руб., фактические расходы составляют 99,93925 тыс. руб. (исполнение составляет 100 %).

4. Проведение диагностики и обследования автомобильных дорог. 

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа было предусмотрено 1 045,40762 тыс. руб., фактические расходы составляют 282,88161 тыс. руб. (исполнение составляет 27,05 %, в связи с оплатой этапов исполнения контракта в 2025 г.).
5. Ремонт автомобильной дороги по ул. Габова (от ул. Гагарина до 
ул. Ленина) в рп. Всеволодо-Вильва.
Мероприятие реализовано в рамках постановления Правительства Пермского края от 05.12.2018 № 764-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края». На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа было предусмотрено 8 522,02103 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 7 669,81891 тыс. руб., средства бюджета округа 852,20212 тыс. руб. фактические расходы составляют 8 522,02103 тыс. руб. (исполнение составляет 100%,), протяженность отремонтируемого участка составляет 0,880 км.
6. Ремонт автомобильной дороги по ул. Красина от ул. Ким до 
ул. Ленина в г. Александровске.
Мероприятие реализовано в рамках постановления Правительства Пермского края от 05.12.2018 № 764-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края». На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа было предусмотрено 1 331,24861 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 1 198,12374 тыс. руб., средства бюджета округа 133,12487 тыс. руб. фактические расходы составляют 1 331,24861 тыс. руб. (исполнение составляет 100%,), протяженность ремонтируемого участка составляет 0,138 км.
7. Ремонт автомобильной дороги по ул. Розы Люксембург (от д. 24 по ул. Лоскутова до д. № 21) в рп. Всеволодо-Вильва.
Мероприятие реализовано в рамках постановления Правительства Пермского края от 05.12.2018 № 764-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края». На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа было предусмотрено 994,98768 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 895,48890 тыс. руб., средства бюджета округа 99,49878 тыс. руб. фактические расходы составляют 994,98768 тыс. руб. (исполнение составляет 100%,), протяженность ремонтируемого участка составляет 0,073 км.
8. Ремонт участка автомобильной дороги Яйва - п. Скопкортная - 
п. Чикман км 007+693-км 013+613.
Мероприятие реализовано в рамках постановления Правительства Пермского края от 05.12.2018 № 764-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края». На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа было предусмотрено 8 811,59161 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 7 930,43244 тыс. руб., средства бюджета округа 881,15917 тыс. руб. фактические расходы составляют 8 811,59161 тыс. руб. (исполнение составляет 100%,), протяженность ремонтируемого участка составляет 5,920 км.
9. Ремонт участка автомобильной дороги Яйва - п. Скопкортная - 
п. Чикман км 005+893-км 007+693.
Мероприятие реализовано в рамках постановления Правительства Пермского края от 05.12.2018 № 764-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края». На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа было предусмотрено 3 225,99996  тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 2 930,39906 тыс. руб., средства бюджета округа 325,60000 тыс. руб. фактические расходы составляют 3 225,99996 тыс. руб. (исполнение составляет 100%,), протяженность ремонтируемого участка составляет 1,8 км.
В бюджете Александровского муниципального округа на обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа было утверждено финансирование в размере 68 219,83939 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края 20 624,26395тыс. руб., средства бюджета округа 47 595,57544 тыс. руб.)
Освоение средств выполнено не в полном объеме и составило 65 433,52707тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края  20 624,26395 тыс. руб. (что составляет 100%), средства бюджета Александровского муниципального округа 44 809,26312 (что составляет 94,14 %).
Эффективность Программы оценивалась системой значений показателей (индикаторов). Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в Приложении 1 к Программе.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы представлена в  Приложении 2 к Программе. 

Исполнение программы осуществлялось на должном уровне. Оценка эффективности Программы представлена в Приложении 3 к Программе.

Приложение 1

к годовому отчету о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации 

муниципальной программы

«Организация безопасности дорожного движения на территории Александровского
муниципального округа»
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории
Александровского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)
по итогам 2024 года
	№

п/п
	Показатель

(индикатор)
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя

(индикатора)
	Фактическое значение показателя

(индикатора)
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора)

 (причины отклонения, 

низкого уровня)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Сокращение количества ДТП и снижение тяжести их последствий;

	шт.
	10
	10
	100
	

	
	улучшение транспортно - эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения

	км
	8,823
	8,823
	100
	


Приложение 2
к годовому отчету о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации 

муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского

муниципального округа»
Информация
об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий 

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории
Александровского муниципального округа 

(наименование муниципальной программы)
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Пояснения, причины не освоения средств

	
	источник финансирования
	план,

тыс.руб.
	факт, тыс.руб.
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности на территории
Александровского муниципального округа»


	федеральный бюджет
	0,00000
	0,0000
	
	

	
	краевой бюджет
	20 624,26395
	20 624,26395
	100%
	

	
	бюджет округа
	47 595,57544
	44 809,26312
	94,14%
	Неисполнение воз-никло в результате экономии денеж-ных средств при заключении муни-ципального конт-ракта на выпол-нение работ по содержанию авто-мобильных дорог, ремонту дорог и не предоставление счетов на оплату за декабрь 2025 г.

	
	внебюджетные источники (указать)
	0,00000
	0,00000
	-
	

	
	Итого
	68 219,83939
	65 433,52707
	95,91%
	Неисполнение воз-никло в результате экономии денеж-ных средств при заключении муни-ципального конт-ракта на выпол-нение работ по содержанию авто-мобильных дорог, ремонту дорог и не предоставление счетов на оплату за декабрь 2025 г

	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения между населенными пунктами Александровского муниципального округа.
	Всего, в т.ч.:
	16 099,33034
	15 298,64693
	95 %
	Неисполнение воз-никло в результате несвоевременного счета и акта выпол-ненных работ Под-рядчиком в декаб-ре 2025 г.

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	-
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Местный бюджет
	16 099,33034
	15 298,64693
	95 %
	Неисполнение возникло в результате несвоевременного счета и акта выполненных работ Подрядчиком в декабре 2025 г.

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	-
	

	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа (г. Александровск, 
п. Лытвенский, 
п. Луньевка, п. Башмаки, п. Талый) и дорожных сооружений на них
	Всего, в т.ч.:
	10 761,60583
	10 692,03082
	99,99%
	Неисполнение возникло в результате несвоевременного счета и акта выполненных работ Подрядчиком в декабре 2025 г.

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Местный бюджет
	10 761,60583
	10 692,03082
	99,99 %
	Неисполнение воз-никло в результате несвоевременного счета и акта выпол-ненных работ Под-рядчиком в декаб-ре 2025 г.

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	
	

	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах отдельных населенных пунктов Александровского муниципального округа (р.п.Всеволодо-Вильва, п.Карьер Известняк, п.Ивакинский Карьер, с.Усть-Игум) и дорожных сооружений на них.
	Всего, в т.ч.:
	8 467,50915
	7 513,31283
	88,73%
	Неисполнение воз-никло в результате несвоевременного счета и акта выпол-ненных работ Под-рядчиком в декаб-ре 2025 г.

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Местный бюджет
	8 467,50915
	7 513,31283
	88,73%
	Неисполнение воз-никло в результате несвоевременного счета и акта выпол-ненных работ Под-рядчиком в декаб-ре 2025 г.

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	
	

	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах отдельных населеных пунктов Александровского муниципального округа (рп. Яйва, дер. Клестово,  
п. Скопкортная, 
п. Люзень,  
с. Подслудное, д.Замельничная, 
д. Нижняя, д. Средняя и п. Камень) и дорожных сооружений на них
	Всего, в т.ч.:
	8 220,15994
	8 020,82837
	97,57
	Неисполнение воз-никло в результате несвоевременного счета и акта выпол-ненных работ Под-рядчиком в декаб-ре 2025 г.

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Местный бюджет
	8 220,15994
	8 020,82837
	
	Неисполнение воз-никло в результате несвоевременного счета и акта выпол-ненных работ Под-рядчиком в декаб-ре 2025 г.

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	
	

	Установка дорожных знаков на территории АМО  
	Всего, в т.ч.:
	583,20626
	583,20626
	100 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Местный бюджет
	583,20626
	583,20626
	100 %
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	
	

	Работы по углубление водопропускных труб в рп. Яйва
	Всего, в т.ч.:
	26,83211
	26,83211
	100 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Местный бюджет
	26,83211
	26,83211
	100 %
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	
	

	Обустройство пешеходных переходов на территории  АМО
	Всего, в т.ч.:
	99,93925
	99,93925
	100 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Местный бюджет
	99,93925
	99,93925
	100 %
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	
	

	Проведение диагностики и обследования автомобильных дорог

	Всего, в т.ч.:
	1 045,40762
	282,88161
	27,05 %
	Неисполнение воз-никло в результате несвоевременного счета и акта выпол-ненных работ Под-рядчиком в декаб-ре 2025 г.

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Краевой бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Местный бюджет
	1 045,40762
	282,88161
	27,05 %
	Неисполнение воз-никло в результате в связи с оплатой этапов исполнения контракта в 2025 г.

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	
	

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Габова (от ул. Гагарина до ул. Ленина) в р.п, Всеволодо-Вильва
	Всего, в т.ч.:
	8 522,02103
	8 522,02103
	100 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Краевой бюджет
	7 669,81891
	7 669,81891
	100 %
	

	
	Местный бюджет
	852,20212
	852,21212
	100 %
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	
	

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Красина от ул. Ким до ул. Ленина в г. Александровске
	Всего, в т.ч.:
	1 331,24861
	1 331,24861
	100 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Краевой бюджет
	1 198,12374
	1 198,12374
	100%
	

	
	Местный бюджет
	133,12487
	133,12487
	100%
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	
	

	Ремонт участка автомобильной дороги Яйва - п. Скопкортная - п. Чикман км 007+693-км 013+613
	Всего, в т.ч.:
	8 811,59161
	8 811,59161
	100 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,0000
	
	

	
	Краевой бюджет
	7 930,43244
	7 930,43244
	100 %
	

	
	Местный бюджет
	881,15917
	881,15917
	100 %
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	
	

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Розы Люксембург (от д. 24 по ул. Лоскутова до д. № 21)  в р.п. Всеволодо-Вильва  
	Всего, в т.ч.:
	994,98768
	994,98768
	100 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Краевой бюджет
	895,48890
	895,48890
	100 %
	

	
	Местный бюджет
	99,49878
	99,49878
	100 %
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	
	

	Ремонт участка автомобильной дороги Яйва - п. Скопкортная - п. Чикман км 005+893-км 007+693
	Всего, в т.ч.:
	3 225,99996
	3 225,99996
	100 %
	

	
	Федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	
	

	
	Краевой бюджет
	2 930,39996
	2 930,39996
	100 %
	

	
	Местный бюджет
	325,60000
	325,60000
	100 %
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	
	


Приложение 3

к годовому отчету о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации 

муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории  Александровского
муниципального округа»
Оценка эффективности муниципальной программы
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»

Порядок оценки эффективности реализации Программы представляет собой алгоритм оценки эффективности Программы в процессе и по итогам ее реализации и основан на оценке результативности Программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Порядок оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N, где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения значений показателей (индикаторов) реализации Программы;

N - количество значений показателей (индикаторов) реализации Программы.

Сдц = (1 + 1)/2 = 1
Степень достижения значений показателей (индикаторов) реализации Программы (Сдп) рассчитывается по формуле:

Сдп = Зф / Зп, где

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) реализации Программы.

Сдп1 = 10/10 = 1
Сдп2 = 8,823/8,823 = 1
*Достижение значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений показателей.

В случае если уровень достижения значений показателей (индикаторов) Программы значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач Программы по данному значению показателя (индикатору) принимается равным 1.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где

Уф - уровень финансирования реализации Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 65 433,52707 / 68 219,83939 х 100% = 95,91 %
В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф.

Эмп = 1 х 95,91 = 95,9 %

	Показатель эффективности
	Уровень эффективности

	Эмп = 95,9 %
	высокий


Реализация Программы характеризуется критериями: 

Рассылается: дело, отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, финансовое управление, отдел экономики, сайт АМО, прокуратура.
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