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)Об утверждении отчета о реа-лизации муниципальной прог-раммы «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Алек-сандровского муниципального округа» за 2025 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Александровского муниципального округа от 12 июля 2023 г. № 898 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа», 
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального округа от 28 декабря 2024 г. № 2210, за 2025 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.


Глава муниципального округа –
глава администрации Александровского
муниципального округа					          О.Э. Белобаржевская
12

13541
13541
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Александровского 
муниципального округа
от 26.02.2026 № 230

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Управление жилищно-коммунальным хозяйством 
Александровского муниципального округа» за 2025 год

Муниципальная программа «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального округа Пермского края от 28.12.2024 № 2210 «Об утверждении муниципальной программы «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации Александровского муниципального округа от 30.12.2025 № 1698).
Программа направлена на обеспечение качественного функционирования коммунального комплекса округа.
Реализация Программы осуществлялась отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского муниципального округа, отвечающим за решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства.
Программа реализуется за счет средств бюджета Александровского муниципального округа, бюджета Пермского края.

Оценка достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются рост качества жизни населения округа, обеспечение населения качественными коммунальными услугами, обеспечение бесперебойной и безаварийной работы объектов коммунального комплекса.
Достижение целей и задач, поставленных в Программе на 2025 год, обеспечено следующими проведёнными мероприятиями:
обеспечение разработки нормативно-правовых актов регулирующих организацию предоставления коммунальных услуг потребителям;
разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства;
проведение ремонтных работ, в том числе аварийно-восстановительных работ, содержания, подготовки к работе муниципального имущества систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, жилого и не жилого фонда;
создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов;
предоставление субсидии муниципальным унитарным (казенным) предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям, в том числе на подготовку объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период;
участие в краевых программах по улучшению качества системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 
исполнения обязательств собственника имущества и учредителя муниципальных унитарных предприятий по несению бремени субсидиарной ответственности перед кредиторами, в том числе в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных предприятий.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы 

На ход реализации Программы, выполнение целевых показателей за 2025 год большое влияние имела финансовая обеспеченность, позволяющая оперативно решать вопросы по обеспечению бесперебойной и безаварийной работы объектов коммунального комплекса.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, 
по исполнителям и участникам Программы

Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программы «Управление жилищно-коммунальным хозяйством  Александровского муниципального округа» приведена в таблице 2.

Результаты реализации мероприятий муниципальной Программы

В 2025 году из семи целевых показателей Программы все показатели выполнены в полном объеме.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» по итогам 2025 года представлены согласно приложению 1 к настоящему отчету. 
На финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2025 году были запланированы финансовые средства в сумме 157 209,18487 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 156 491,79087 тыс. рублей (99,54 %).
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы, а также причины не освоения бюджетных средств в отчетном году представлены в таблице 2. 
Координатор Программы – первый заместитель главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, ответственный исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации округа.
В ходе реализации Программы разработчик Программы обеспечивал координацию деятельности исполнителей Программы. Взаимодействие с участниками Программы осуществлялось путем заключения муниципальных контрактов, договоров, соглашений и т.д.
Мероприятия Программы реализовывались в рамках двух Основных мероприятий, обеспечивающих решение задач и достижение цели Программы.
Финансирование осуществлялось по основному мероприятию «Обеспечение качественного функционирования коммунального комплекса округа».
Программные мероприятия по основному мероприятию выполнены в следующем объеме:
Основное мероприятие:
«Обеспечение качественного функционирования коммунального комплекса Александровского муниципального округа»

В 2025 году на мероприятия, связанные с обеспечением качественного функционирования коммунального комплекса Александровского муниципального округа предусмотрено 157 209,18487 тыс.руб. 
В рамках Основного мероприятия предусмотрено 24 (двадцать четыре) мероприятия: 

Мероприятие 1. Ремонт жилых (нежилых) помещений, находящихся в муниципальной собственности

В рамках данного мероприятия администрацией Александровского муниципального округа произведен ремонт семи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе на территории 
г. Александровска, рп. Яйва, рп. Всеволодо-Вильва, п. Луньевка.
Исполнение данного мероприятия позволило привести ряд жилых помещений в нормативное состояние. В результате чего жилые помещения были предоставлены гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию данного мероприятия, в отчетном году освоены в полном объеме. 
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия, а также причины не освоения бюджетных средств в отчетном году представлены в таблице 2. 


Мероприятие 2. Создание и содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа

В рамках исполнения данного мероприятия администрацией Александровского муниципального заключены договоры с юридическими и физическими лицами по содержанию контейнерных площадок на территории Александровского муниципального круга, обустроено 16 (шестнадцать) контейнерных площадок.
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию данного мероприятия, в отчетном году освоены не в полном объеме. 
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия, а также причины не освоения бюджетных средств в отчетном году представлены в таблице 2. 

Мероприятие 3. Реализация мероприятий по направлению
«Наша улица»

В рамках исполнения данного мероприятия на территории Александровского муниципального круга было создано 16 (шестнадцать) контейнерных площадок
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию данного мероприятия, в отчетном году освоены в полном объеме. 
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия, а также причины не освоения бюджетных средств в отчетном году представлены в таблице 2. 

Мероприятие 4. Субсидии МУП «Яйва-Водоканал»  на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с предоставлением жилищно-коммунальных услуг в п. Скопкортная

В рамках данного мероприятия Администрацией Александровского муниципального округа предоставлена субсидия МУП «Яйва-Водоканал» на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с предоставлением жилищно-коммунальных услуг в п. Скопкортная – оплата по договорам гражданско-правового характера, счета за электроэнергию объектов ЖКХ 
п. Скопкортаная.
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 5. Субсидии по возмещению недополученных
 доходов и (или) возмещению затрат в связи с производством (реализацией) товаров, услуг, выполнению работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»

В рамках данного мероприятия Администрацией Александровского муниципального округа предоставлена субсидия МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» по возмещению недополученных доходов и (или) возмещению затрат в связи с производством (реализацией) товаров, услуг, выполнению работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 6. Субсидии по возмещению недополученных 
доходов и (или) возмещению затрат в связи с производством (реализацией) товаров, услуг, выполнению работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства МУП «Яйва-Водоканал» (п. Скопкорная)

В рамках данного мероприятия Администрацией Александровского муниципального округа предоставлена субсидия МУП «Яйва-Водоканал» по возмещению недополученных доходов и (или) возмещению затрат в связи с производством (реализацией) товаров, услуг, выполнению работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства в п. Скопкортная – оплата по договорам гражданско-правового характера, счета за электроэнергию объектов ЖКХ 
п. Скопкортаная.
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 7. Субсидия МУП «Яйва-Водоканал» на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с забором, очисткой и распределением воды; сбором и обработкой сточных вод

В рамках данного мероприятия Администрацией Александровского муниципального округа предоставлена субсидия МУП «Яйва-Водоканал» на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с забором, очисткой и распределением воды; сбором и обработкой сточных вод
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 8. Выплаты по Мировому соглашению по договорам энергоснабжения ПАО «Пермэнергосбыт» 
(МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»)

В рамках данного мероприятия администрацией Александровского муниципального округа произведены выплаты по мировым соглашениям по определениям Арбитражного суда Пермского края. 
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 



Мероприятие 9. Возмещение расходов по уплате госпошлины в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» на основании определения Арбитражного суда Пермского края от 04.02.2025 г. по делу А50-29846/24

В рамках данного мероприятия администрацией Александровского муниципального округа произведена оплата госпошлины в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» на основании определения Арбитражного суда Пермского края от 04.02.2025 г. по делу А50-29846/24.
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 10. Мероприятие по строительному (техническому) контролю «Система водоснабжения р.п. Всеволодо-Вильва»

В рамках данного мероприятия администрацией Александровского муниципального округа проведен строительный (технический) контроль «Система водоснабжения р.п. Всеволодо-Вильва».
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 11. Субсидия МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» на финансовое обеспечение затрат (части затрат), в целях недопущения задолженности по заработной плате сотрудников предприятия

В рамках данного мероприятия Администрацией Александровского муниципального округа предоставлена субсидия МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» на оплату задолженности по заработной плате сотрудников предприятия.
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 12. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт водопровода в рп. Всеволодо-Вильва

В рамках данного мероприятия администрацией Александровского муниципального округа произведена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт водопровода в рп. Всеволодо-Вильва.
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 13. Субсидия МУП «ЯйваДом» на финансовое обеспечение затрат (части затрат) по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к началу отопительного периода

В рамках данного мероприятия администрацией Александровского муниципального округа предоставлена субсидия МУП «ЯйваДом» на финансовое обеспечение затрат (части затрат) по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к началу отопительного периода.
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 14. Софинансирование мероприятий по обеспечению подготовки систем теплоснабжения муниципальных образований к осенне-зимнему отопительному периоду (МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»

В рамках постановления Правительства Пермского края от 29.04.2019 
№ 318-п администрацией Александровского муниципального округа реализовано мероприятие по проведению работ по замене теплоизоляции на наружной теплосети в рп. Всеволодо-Вильва, протяженностью 460 п.м. от ТК 2.1 ул. Ленина Свободы.
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2.

Мероприятие 15. Реализация мероприятий по направлению «Качественное водоснабжение» (Ремонт водопровода в рп. В-Вильва)

В рамках постановления Правительства Пермского края № 17-п администрацией Александровского муниципального округа реализовано мероприятие по ремонту водопровода в рп. Всеволодо-Вильва.
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия, а также причины не освоения бюджетных средств в отчетном году представлены в таблице 2. 

Мероприятие 16. Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета), источником финансового обеспечения которого являются средства, высвобождаемые в результате списания задолженности Пермского края по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета (Проектирование реконструкции сетей водоснабжения рп. Яйва, протяженность 6,4 км)

В рамках постановления Правительства Пермского края № 1030-п на территории рп. Яйва реализуются мероприятия по реконструкции системы водоснабжения поселка, срок реализации 2024-2025 гг. Для реализации мероприятия администрация Александровского муниципального округа заключила муниципальный контракт с ООО «СТРОЙСЕТЬ-ИНЖИНИРИНГ» на выполнение работ по разработке проектной документации и строительно-монтажным работам.
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 


Мероприятие 17. Предоставление субсидии 
МКУ ВВГП «Вильва-Водоканал» на финансовое обеспечение затрат (части затрат) по погашению задолженности за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы (дрова)

В рамках данного мероприятия Администрацией Александровского муниципального округа предоставлена субсидия МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» на оплату задолженности по договорам на поставку дров.
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 18. Субсидия на финансовое обеспечение затрат (части затрат) по погашению задолженности за потребленный природный газ МУП «Теплоэнергетика»

В рамках данного мероприятия Администрацией Александровского муниципального округа предоставлена субсидия МУП «Теплоэнергетика» на финансовое обеспечение затрат (части затрат) по погашению задолженности за потребленный природный газ.
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия, а также причины не освоения бюджетных средств в отчетном году представлены в таблице 2. 

Мероприятие 19. Субсидия МУП «ЯйваДом» на компенсацию выпадающих доходов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов

В рамках данного мероприятия Администрацией Александровского муниципального округа предоставлена субсидия МУП «ЯйваДом» на компенсацию выпадающих доходов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 20. Погашение кредиторской задолженности муниципальных унитарных (казенных) предприятий за потребленный природный газ на основании судебных актов, вступивших в законную силу, с целью предупреждения банкротства (МУП «Теплоэнергетика»)

В рамках данного мероприятия администрация Александровского муниципального округа, в соответствии с Постановления Правительства Пермского края от 17.10.2025 № 826-п «Об установлении расходного обязательства Пермского края и утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края в 2025 году на погашение кредиторской задолженности муниципальных унитарных (казенных) предприятий за потребленный природный газ на основании судебных актов, вступивших в законную силу, с целью предупреждения банкротства» предоставлена субсидия МУП «Теплоэнергетика» на погашение задолженности кредиторской задолженности муниципальных унитарных (казенных) предприятий, а именно за потребленный природный газ на основании судебных актов, вступивших в законную силу, с целью предупреждения банкротства. 
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 21. Погашение кредиторской задолженности муниципальных унитарных (казенных) предприятий за потребленный природный газ на основании судебных актов, вступивших в законную силу, с целью предупреждения банкротства 
(МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»)

В рамках данного мероприятия администрация Александровского муниципального округа, в соответствии с Постановления Правительства Пермского края от 17.10.2025 № 826-п «Об установлении расходного обязательства Пермского края и утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края в 2025 году на погашение кредиторской задолженности муниципальных унитарных (казенных) предприятий за потребленный природный газ на основании судебных актов, вступивших в законную силу, с целью предупреждения банкротства» предоставлена субсидия МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» на погашение задолженности кредиторской задолженности муниципальных унитарных (казенных) предприятий, а именно  за потребленный природный газ на основании судебных актов, вступивших в законную силу, с целью предупреждения банкротства. 
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 22. Субсидия МУП «Яйва-Водоканал» на финансовое обеспечение затрат (части затрат) на выполнение аварийно - восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения

В рамках данного мероприятия администрацией Александровского муниципального округа предоставлена субсидия МУП «Яйва-Водоканал» на финансовое обеспечение затрат (части затрат) на выполнение аварийно - восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 



Мероприятие 23. Субсидия МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»
 на финансовое обеспечение по погашению задолженности за потребленный природный газ

В рамках данного мероприятия Администрацией Александровского муниципального округа предоставлена субсидия МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» на финансовое обеспечение по погашению задолженности за потребленный природный газ
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия представлена в таблице 2. 

Мероприятие 24. Погашение кредиторской задолженности муниципальных унитарных (казенных) предприятий за потребленный природный газ на основании судебных актов, вступивших в законную силу, с целью предупреждения банкротства. Нераспределенные по мероприятиям субсидии
 
Нераспределенные по мероприятиям субсидии.
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию данного мероприятия, в отчетном году освоены в полном объеме. 
Информация об использовании бюджетных ассигнований на выполнение данного мероприятия, а также причины не освоения бюджетных средств в отчетном году представлены в таблице 2. 

Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» проведена в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Александровского муниципального округа, утвержденном постановлением администрации Александровского муниципального округа от 12.07.2023 № 898.
Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:
Эмп = Сдц х Уф, где
Сдц - оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
Уф - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и их плановых значений и составляет:
Сдц = (1+1+1+1+1+1+1) / 7 = 1
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляет:
Уф= 156 491,79087 / 157 209,18487 х 100% = 99,54 %
Эффективность реализации муниципальной программы «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» составляет:
Эмп = 1 х 99,54= 99,54
Показатель 99,54 соответствует высокому уровню эффективности муниципальной программы.

 
Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы
«Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» 
по итогам 2025 года

	№
п/п
	Показатель
(индикатор)
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя
(индикатора)
	Фактическое значение показателя
(индикатора)
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора)
 (причины отклонения, 
низкого уровня)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1

	Количество отремонтированных жилых (не жилых) помещений жилищного фонда
	ед.
	7
	7
	100
	

	2
	Количество мест (площадок), содержащихся за счет бюджета
	шт.
	65
	65
	100
	

	3
	Количество обустроенных мест (площадок) ТКО
	шт.
	16
	16
	100
	

	4
	Количество обустроенных мест (площадок) ТКО
(реализация мероприятий по направлению «Наша улица»)
	шт.
	16
	16
	100
	

	5

	Количество предприятий, получивших субсидию
	ед.
	4
	4
	100
	

	6
	Количество предприятий, получивших субсидию на финансовое обеспечение по погашению задолженности за потребленный природный газ
	ед.
	2
	2
	100
	

	7
	Протяженность  реконструированных сетей
	м
	7817
	7817
	100
	



Таблица 2
Информация
об использовании бюджетных ассигнований и иных средств 
на выполнение мероприятий муниципальной программы
«Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»
по итогам 2025 года

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Источник финансирования
	Объемы и источники финансирования

	
	
	
	план тыс. руб.
	факт тыс. руб.
	% исполнения
	Пояснения, причины не освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Муниципальная программа «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»
	Всего, в т.ч.:
	157 209,18487
	156 491,79087
	99,54%
	



	
	
	Краевой бюджет
	109 542,55127
	109 525,05371
	99,98%
	

	
	
	Местный бюджет
	47 666,63360
	46 966,73716
	98,53%
	

	1.1.
	Основное мероприятие «Обеспечение качественного функционирования коммунального комплекса округа»
	Всего, в т.ч.:
	157 209,18487
	156 491,79087
	99,54%
	



	
	
	Краевой бюджет
	109 542,55127
	109 525,05371
	99,98%
	

	
	
	Местный бюджет
	47 666,63360
	46 966,73716
	98,53%
	

	1.1.1.
	

Ремонт жилых (нежилых) помещений, находящихся в муниципальной собственности


	Местный бюджет
	2 364,66170
	2 364,66170
	100,00%
	

	1.1.2.
	Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа
	Местный бюджет
	2 337,24695
	2 139,48616
	91,53%
	При реализации мероприятия не освоены денежные средства в размере 197,76079 тыс.руб. Поскольку в отчетном 2025 году не произведена оплата по муниципальному контракту № 183/25-АМО от 10.12.2025 по обустройству 6 контейнерных площадок, в связи с поздним окончанием работ (акт приемки выполненных работ составлен 23.12.2025), что не позволило произвести оплату до окончания финансового года. Также сложилась экономия при заключении муниципального контракта № 183/25-АМО от 10.12.2025

	1.1.3.
	Реализация мероприятий по направлению «Наша улица»
	Всего, в т.ч.:
	2 670,13564
	2 670,13564
	100,00%
	

	
	
	Краевой бюджет
	2 403,12202
	2 403,12202
	100,00%
	

	
	
	Местный бюджет
	267,01362
	267,01362
	100,00%
	

	1.1.4.
	Субсидии МУП «Яйва-Водоканал»  на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с предоставлением жилищно-коммунальных услуг в 
п. Скопкортная
	Местный бюджет
	1 872,58046
	1 872,58046
	100,00%
	

	1.1.5.
	Субсидии по возмещению недополученных доходов и (или) возмещению затрат в связи с производством (реализацией) товаров, услуг, выполнению работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальному казенному предприятию Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Вильва-Водоканал»
	Местный бюджет
	630,87500
	630,87500
	100,00%
	

	1.1.6.
	Субсидии по возмещению недополученных доходов и (или) возмещению затрат в связи с производством (реализацией) товаров, услуг, выполнению работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальному унитарному предприятию «Яйва-Водоканал» (п.Скопкорная)
	Местный бюджет
	457,86272
	457,86272
	100,00%
	

	1.1.7.
	Субсидия МУП «Яйва-Водоканал» на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с забором, очисткой и распределением воды; сбором и обработкой сточных вод
	Местный бюджет
	419,04708
	419,04708
	100,00%
	

	1.1.8.
	Выплаты по Мировому соглашению по договорам энергосбережения 
ПАО «Пермэнергосбыт» 
(МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»)
	Местный бюджет
	5 506,34400
	5 506,34400
	100,00%
	

	1.1.9.
	Возмещение расходов по уплате госпошлины в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» на основании определения Арбитражного суда Пермского края от 04.02.2025 г. 
по делу А50-29846/24
	Местный бюджет
	22,34500
	22,34500
	100,00%
	

	1.1.10.
	

Мероприятие по строительному (техническому) контролю «Система водоснабжения р.п. Всеволодо-Вильва»


	Местный бюджет
	135,50480
	135,50480
	100,00%
	

	1.1.11.
	
Субсидия 
МКП ВВГП «Вильва – Водоканал» 
на финансовое обеспечение затрат
 (части затрат), в целях недопущения задолженности по заработной плате сотрудников предприятия

	Местный бюджет
	1 920,20000
	1 920,20000
	100,00%
	

	1.1.12.
	
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт водопровода в р.п. Всеволодо-Вильва

	Местный бюджет
	788,66713
	788,66713
	100,00%
	

	1.1.13.
	Субсидия МУП «ЯйваДом» на финансовое обеспечение затрат (части затрат) по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к началу отопительного периода
	Местный бюджет
	467,01038
	467,01038
	100,00%
	

	1.1.14.
	Софинансирование мероприятий по обеспечению подготовки систем теплоснабжения муниципальных образований к осенне-зимнему отопительному периоду (МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»)
	Всего, в т.ч.:
	1 238,80000
	1 238,80000
	100,00%
	

	
	
	Краевой бюджет
	1 176,86000
	1 176,86000
	100,00%
	

	
	
	Местный бюджет
	61,94000
	61,94000
	100,00%
	

	1.1.15.
	Реализация мероприятий 
по направлению 
«Качественное водоснабжение»
 (Ремонт водопровода в п. В-Вильва)
	Всего, в т.ч.:
	12 939,43226
	12 916,10221
	99,81%
	При реализации мероприятия возникла экономия денежных средств в размере 
23,33005 тыс. руб.

	
	
	Краевой бюджет
	9 704,57419
	9 687,07665
	99,81%
	При реализации мероприятия возникла экономия денежных средств в размере 
17,49754 тыс.руб. (краевой бюджет)

	
	
	Местный бюджет
	3 234,85807
	3 229,02556
	99,81%
	При реализации мероприятия возникла экономия денежных средств в размере 
5,83251 тыс.руб. (краевой бюджет)

	1.1.16.
	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета), источником финансового обеспечения которого являются средства, высвобождаемые в результате списания задолженности Пермского края по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета (Проектирование реконструкции сетей водоснабжения р.п.Яйва, протяженность 6,4 км)
	Всего, в т.ч.:
	45 390,69000
	45 390,69000
	100,00%
	

	
	
	Краевой бюджет
	31 773,48000
	31 773,48000
	100,00%
	

	
	
	Местный бюджет
	13 617,21000
	13 617,21000
	100,00%
	

	1.1.17.
	Предоставление субсидии 
МКУ ВВГП «Вильва-Водоканал» на финансовое обеспечение затрат (части затрат) по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (дрова)
	Местный бюджет
	1 757,60000
	1 757,60000
	100,00%
	

	1.1.18.
	Субсидия на финансовое обеспечение затрат (части затрат) по погашению задолженности за потребленный природный газ МУП «Теплоэнергетика»
	Местный бюджет
	4 096,30313
	3 600,00000
	87,88%
	При реализации мероприятия не освоено 496,30313 тыс. руб., поскольку субсидия была предоставлена в размере, заявленном предприятием


	1.1.19.
	Субсидии МУП «ЯйваДом» на компенсацию выпадающих доходов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов
	Местный бюджет
	100,00000
	100,00000
	100,00%
	

	1.1.20.
	Погашение кредиторской задолженности муниципальных унитарных (казенных) предприятий за потребленный природный газ на основании судебных актов, вступивших в законную силу, с целью предупреждения банкротства (МУП «Теплоэнергетика»)
	Всего, в т.ч.:
	58 044,56838
	58 044,56838
	100,00%
	

	
	
	Краевой бюджет
	55 142,33996
	55 142,33996
	100,00%
	

	
	
	Местный бюджет
	2 902,22842
	2 902,22842
	100,00%
	

	1.1.21.
	Погашение кредиторской задолженности муниципальных унитарных (казенных) предприятий за потребленный природный газ на основании судебных актов, вступивших в законную силу, с целью предупреждения банкротства (МКУ ВВГП «Вильва-Водоканал»)
	Всего, в т.ч.:
	9 833,86850
	9 833,86850
	100,00%
	

	
	
	Краевой бюджет
	9 342,17508
	9 342,17508
	100,00%
	

	
	
	Местный бюджет
	491,69342
	491,69342
	100,00%
	

	1.1.22.
	Субсидия 
МУП «Яйва-Водоканал»
 на финансовое обеспечение затрат (части затрат) на выполнение аварийно - восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения
	Местный бюджет
	478,94306
	478,94306
	100,00%
	

	1.1.23.
	Субсидия 
МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» 
на финансовое обеспечение по погашению задолженности за потребленный природный газ
	Местный бюджет
	3 736,49865
	3 736,49865
	100,00%
	

	1.1.24.
	Погашение кредиторской задолженности муниципальных унитарных (казенных) предприятий за потребленный природный газ на основании судебных актов, вступивших в законную силу, с целью предупреждения банкротства Нераспределенные по мероприятиям субсидии
	Всего, в т.ч.:
	0,00003
	0,00000
	0,00%
	При реализации мероприятия не освоено 0,0003 тыс. руб., поскольку субсидия была предоставлена в размере, заявленном предприятием

	
	
	Краевой бюджет
	0,00002
	0,00000
	0,00%
	При реализации мероприятия не освоено 0,0002 тыс. руб., поскольку субсидия была предоставлена в размере, заявленном предприятием

	
	
	Местный бюджет
	0,00001
	0,00000
	0,00%
	При реализации мероприятия не освоено 0,0001 тыс. руб., поскольку субсидия была предоставлена в размере, заявленном предприятием
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Рассылается: дело, отдел ЖКХ, финансовое управление, отдел экономики, сайт АМО, КСП, прокуратура. 
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